附件2

建筑业10项新技术应用示范工程（4项）

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 意见 | 主要示范内容 | 承担单位 | 计划进度 | 管理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 起始时间 | 完成时间 |  |
| 1 | 2014-S-43 | 建安·浔江国际 | 本工程建筑占地面积4.7万㎡，主体为框架结构体系，抗震设防烈度7度。 | 型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术、高强钢筋应用、大直径钢筋直螺纹连接、管道综合布置、预分支电缆施工、基坑施工封闭降水技术、预拌砂浆、黏贴式外墙外保温隔热系统，硬泡聚氨酯喷涂保温施工技术、工业废渣及（空心）砌块应用技术、铝合金窗断桥技术、遇水膨胀止水胶施工、聚氨酯防水涂料、深基坑施工监测技术、BIM应用技术、工程项目管理信息化实施集成应用及基础信息规范分类编码技术等16项 | 厦门市建安集团 有限公司 | 2014.3 | 2016.3 | 厦门市建设 与管理局 |
| 2 | 2014-S-44 | 海沧万科城三期（31#~33#楼及地下室A区） | 本项目位于厦门市海沧区，工程建筑面积8.3万㎡。 | 混凝土裂缝控制、高强钢筋应用、大直径钢筋直螺纹连接、早拆模板施工、管线综合布置技术、大管道闭式循环冲洗技术、基坑施工降水回收利用技术、预拌砂浆、外墙自保温体系施工、聚氨酯防水涂料施工、工程量自动技术、工程项目管理信息化实施集成应用及基础信息规范分类编码技术、建设项目资源计划管理、项目多方协同管理信息化技术、塔式起重机安全监控管理系统等13项 | 中建三局第一建设 工程有限责任公司 | 2013.7 | 2015.10 | 厦门市建设 与管理局 |
| 3 | 2014-S-45 | 海峡明珠广场 | 本项目位于厦门思明区，工程建筑面积2.3万㎡，塔楼部分由钢管混凝土柱、型钢梁、钢骨混凝土核心筒组成的框架筒体结构体系。 | 高强混凝土、自密实混凝土技术、轻骨料混凝土、高强钢筋应用、粗钢筋直螺纹机械连接技术、液压自动爬模技术、钢与混凝土组合结构技术、管道综合布置技术、金属矩形风管薄钢板法兰连接技术、预分支电缆施工技术、预拌砂浆施工、聚氨酯防水涂料、高精度自动测量控制技术、项目多方协同管理信息化技术等15项 | 中国建筑第八 工程局有限公司 | 2013.6 | 2016.7 | 厦门市建设 与管理局 |
| 4 | 2014-S-46 | 环球财富中心广场 | 本工程位于厦门市金山路与金钟路交叉口西南角，主楼采用框架核心筒结构，多层商业体采用框架结构，总建筑面积约11.8万㎡。 | 复合土钉墙支护、自密实混凝土、混凝土裂缝控制、高强钢筋应用、大直径钢筋直螺纹连接、组拼式大模板、盘销式钢管脚手架及支撑架、深化设计、管线综合布置、金属矩形风管薄钢板法兰连接、薄壁金属管道新型连接方式、基坑施工封闭降水、施工过程水回收利用、工业废渣及（空心）砌块应用、防水卷材机械固定施工、地下工程预铺反粘防水、遇水膨胀止水胶施工、聚氨酯防水涂料施工、深基坑施工监测、开挖爆破监测、虚拟仿真施工、工程量自动计算、建设工程资源计划管理等23项 | 中建海峡建设 发展有限公司 | 2014.7 | 2016.7 | 福州市城乡 建设委员会 |

科技示范工程（2项）

| 序号 | 编号 | 项目名称 | 示范工程简介 | 主要示范内容 | 承担单位 | 计划进度 | 管理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 起始时间 | 完成时间 |  |
| 1 | 2014-S-47 | 翔安西路(翔安南路～翔安东路段)道路工程 | 本项目位于厦门市翔安区。北起翔安南路，南至翔安东路，全长4484m，城市主干路，路幅宽60m，双向六车道。 | 下穿通道整体支架台车施工、检查井周边加固、桥梁智能张拉设备系统的应用、市政共同沟的应用、预制共同沟承插式柔性填充接头的应用。 | 大成工程建设有限公司 | 2013.9 | 2015.12 | 厦门市建设与管理局 |
| 2 | 2014-S-48 | 中节能海西（三明）绿色生活园——和岸工程 | 本项目位于三明市沙县，建筑面积约为15.0万㎡，主体为剪力墙框架结构。 | 悬挑式钢管脚手架，轮扣式钢管脚手架。 | 南通启益建设集团有限公司 | 2014.11 | 2015.12 | 三明市住房和城乡建设局 |