附件1

2026年福建省城市片区更新省级典型项目         建设实施指引

# 一、目的意义

城市片区更新是针对一定规模、集中成片的区域进行整治、改造和完善的综合性、系统性更新，旨在消除安全隐患、改善人居环境、提升品质活力，促进城市结构优化、动能转换、品质提升、绿色转型、文脉赓续、治理增效，引领打造创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。通过打造城市片区更新省级典型项目，探索“以人民为中心”，具有福建特色、可复制可推广的城市更新机制、模式和路径方法，打造闽台合作城建城创新品牌，为有力、有序、有效推进城市更新提供示范样本。

# 二、建设要求

城市片区更新省级典型项目建设实行储备制度。各县（市、区）拟申报项目应具备以下条件，并按要求提交相应建设方案进行正式申报。根据省级评审结果，排名居前且在奖补限额以内的，列入年度城市片区更新省级典型项目。超出奖补限额50%以内的项目，纳入储备库、优先进入次年省级评审环节且不占所在设区市当年申报名额，按照本指引持续完善工作基础、争取各类资金、积极谋划项目、夯实“3方案6清单”，不断提高项目成熟度。在次年未发生闽建办〔2023〕6号负面清单事项的前提下，省厅和市局加强技术指导，在省级评审中予以支持。

- （一）项目条件

- 1.选址要求

各县（市、区）应在建成区优先选择人口密度较高、资源禀赋多样、问题需求集中，尤其是存在安全隐患突出、人居环境不佳、品质活力不足等群众急难愁盼问题的老旧区域开展片区更新省级典型项目建设工作。

片区范围应当衔接城市更新专项规划、单元详规、行政区划、道路和自然边界等，有利于区域内生态、人文、业态及闲置存量资产等各类资源整合共享和项目统筹实施，形成特色主题。鼓励结合城中村、城乡结合部以及新质生产力、新业态发展布局划定，助力满足需求、消除隐患、完善功能、业态提升和消费升级。片区边界清晰且集中成片，规模1平方公里左右。

- 2.基础条件

各县（市、区）党委政府重视并建立有力有效的工作推进机制，近1年在住建领域未出现重大生产安全事故或重大负面舆情事件、未发生闽建办〔2023〕6号文规定中的负面清单事项，各相关部门、街道（乡镇）积极性高、执行力强。

提前1年引入技术团队全面摸底、策划，开展片区专项体检和片区更新策划方案，主动谋划项目，编制城市基础设施更新改造实施方案、城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案以及相关可行性研究报告等，按程序申请生命线安全工程、地下管网改造、城镇老旧小区改造、城中村改造、城市公共空间改造利用、老旧街区（厂区）改造提升等城市更新、“两重”“两新”“新城建”等领域的中央预算内资金、超长期特别国债、中央及省级财政资金、地方政府专项债券、政策性贷款、基础设施资金REITs等各类资金支持，并提前启动相关项目前期和更新改造工作。

- （二）策划方案

- 1.建立三类基础清单

问题清单：从优化供给、补短板出发，坚持问题导向，开展精细化片区专项体检，从供给角度拓展体检广度和深度，延伸到小区楼栋，深入查找问题短板，梳理当地12345平台诉求件、信访投诉以及日常执法检查情况等，从供给端建立问题清单。

需求清单：从响应需求、提品质出发，突出需求导向，聚焦人民群众对美好生活的向往，全面开展需求调研，深入了解从各类人群（含不同年龄的居民，以及商户、企业、游客、外来人员等）诉求，从居住环境、通勤出行、商业配套、公共服务、休闲活动空间、就业创业经营增收、乡土认同、交流互助和情感关怀等需求端建立精细化需求清单。

资源清单：挖掘各类资源，全面摸清片区闲置房屋、土地和低效公共设施、市政设施，以及“边角料”空间等存量物理空间资源底数，调查评估自然生态、历史人文资源状况，以及传统产业以及新型业态等产业资源情况；鼓励结合对各方需求的摸底，全面了解各类就业创业经营增收意愿主体在物理空间、成本、方式等方面的具体要求，各方主体参与志愿或公益服务的意愿、类型和方式等，以及潜在运营服务主体的资源情况，综合建立片区资源清单。

综合以上三类基础清单，将潜在运营服务主体资源与存量物理空间资源进行初步匹配，以此为基础开展片区策划方案编制。

- 2.制定功能业态方案

始终坚持以人民为中心理念，根据城市更新专项规划等上位规划指引，按照“除隐患、补短板、增空间、加功能、添亮色”要求，坚持问题导向、突出需求导向，聚焦满足人民需求、提升安全韧性、完善城市功能，助力新质生产力培育发展和消费转型升级，明确片区更新目标愿景、主要功能、业态类型，制定针对性、可操作的更新策略。按照国家和省有关要求及城市更新、“两重”“两新”“新城建”等文件规定，对照本指引明确的建设实施成效要素，初步确定片区更新重点和项目布局，提出拟实施的主要项目清单和初步设计方案。

- 3.制定运营方案

各更新项目应基于运营运维为先的思维，结合实际将潜在运营服务主体资源与存量物理空间资源匹配情况和运营运维需求前置到片区的设计和建设阶段，通过运营运维方案初步测算片区更新经济效益和社会效益，优化项目的市场适应性与实用性。鼓励结合省级典型项目建设培育本地国企作为城市更新的运营主体，拟定运营策划方案并持续深化。优先支持有就业创业经营增收需求的主体运营存量物理空间资源，其他项目可采用打包或单项实施的方式，逐项确定片区内各更新项目的运营运维方案和适配模式。经营性空间场所要明确产业导入、业态落位、招商租赁、市场推广、资产经营与收益管理等运营内容，并确定运营主体、资产管理机制、收益成本分配规则、盈利路径与退出机制等；公益性基础设施要明确日常管养、维修维护、公共服务供给等运维内容，并落实运维责任主体、资金保障机制及应急预案等；整合政策资源、存量空间、社会需求和市场活力，搭建资源对接平台、共育共享经济，构建起覆盖创业孵化、技能培训、就业供给的全链条服务，为青年、宝妈、银发等提供家门口就业创业服务平台和乐业场景。

- 4.制定融资方案

统筹片区各类资产资源和项目实施，探索政府、市场与居民之间合理共担的资金模式。创新城市更新投融资机制，充分运用政府资金支持、政策性金融资金、资本市场资金、社会资本参与、跨界资本合作等资金渠道，制定片区更新项目多元融资方案，确保建设、运营、运维等资金有明确来源，为片区更新提供坚实资金保障。

- （三）成效要素

- 1.基础提升要素

基础提升要素为基本要求，主要包括消除安全隐患、改善人居环境、激活公共空间、塑造特色风貌、提升韧性水平、强化智慧管理、完善机制探索等7类项目21项要素（详见附表）。根据片区实际情况，将绿色低碳、全龄友好、经营城市等理念贯穿片区更新建设、运营、治理全过程。

- 2.主题亮点要素

根据片区生态、人文、产业等资源禀赋和场地特征，聚焦人民群众需求、城市安全韧性、城市功能完善、新质生产力和消费升级等，强化片区主题亮点，打造一批宜居住区、精品街区、创意园区和城市会客厅，塑造城市新名片，实现惠民生、保安全、促发展。

# 三、评审要求

- （一）候选项目评审要求

- 1.初审要求

各设区市对所辖县（区、市）正式报送材料信息的真实性、合法性负责，严禁弄虚作假。通过省级初审的确定为年度候选项目，参加专家评审。初审核查内容如下：

（1）项目申报材料是否完整；

（2）项目申报对象、选址范围是否符合要求；是否重复使用省城乡人居环境专项资金的其他补助资金；

（3）项目工作组织（含市级推荐材料、政府承诺书、建设工作方案等）、资金筹措、项目谋划、体检规划等基础工作进展情况以及相关作证材料是否详实、符合要求。

- 2.评审标准

评审类别分为基本概况、策划方案、建设要素、组织实施、预期亮点、加减分和负面清单等六个部分，具体详见下表。

城市片区更新省级典型项目评审标准

| 评审类别 | 评审要点 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本概况 （10分） | 片区选择 | ①片区人口密度情况； ②片区资源禀赋、主题特征情况； ③片区问题需求集中情况、更新紧迫程度； ④片区范围划定合理性。 |
|  | 工作基础 | ①据片区专项体检、城市体检和城市更新规划进展情况； ②据片区项目谋划及提前启动的相关项目情况； ③据片区已争取和正在争取的资金情况。 |
| 策划方案 （45分） | 三类基础清单 | ①问题清单：根据对片区存在的安全隐患、短板缺项等问题查摆的全面性和精细度，并转换为有效问题清单； ②需求清单：根据对片区各类人群在居住环境、通勤出行、商业配套、公共服务、休闲活动空间、就业创业经营增收、乡土认同、交流互助和情感关怀等需求了解的广泛性和深入情况，并转换为有效需求清单； ③资源清单：根据对片区存量物理空间、自然生态、历史人文、产业发展，以及对于就业创业、公益服务、运营服务有意愿的主体或人力资源等的挖掘、梳理、研判的精准情况。 |
|  | 目标愿景 | ①据上位规划衔接情况； ②据场地特质匹配情况； ③据目标前瞻性操作性。 |
|  | 更新策略 | 根据更新策略响应片区问题需求、资源禀赋、目标定位、功能业态等的方面的针对性、可行性。 |
|  | 更新重点 | 根据片区提出的更新重点与片区实际迫切需要更新、群众急难愁盼、亟需改善提升的匹配度、规模度等。 |
|  | 功能业态方案 | ①据各片区落实“除隐患、补短板、增空间、加功能、添亮色”要求情况； ②据各片区聚焦满足人民群众需求、提升城市安全韧性、助力新质生产力培育发展和消费转型升级情况； ③据各片区资源整合、特色彰显、主题亮点塑造情况； ④据各片区提出的功能定位、业态发展可行性、引领性。 |
|  | 运营方案 | ①逐项提出各更新项目的运营运维方案的覆盖情况； ②各更新项目落实运营运维为先的情况； ③培育本地国企作为城市更新的运营主体，拟定运营策划方案并持续深化； ④培育提供家门口就业创业服务平台和乐业场景情况（含片区相关主体开展的就业创业运营、志愿公益服务，其他主体对经营性空间的运营，以及市政公益设施的运维等）。 |
|  | 融资方案 | 根据片区提出融资方案的合理性、多元化、可持续情况。 |
| 建设要素 （20分） | 拟实施的主要项目 | ①消除安全隐患：优先处置D级危险住房，修复房屋外墙脱落；完成老旧燃气管网改造，安装燃气终端用户三件套，消除高风险区域燃气安全隐患；改造老旧电缆电线，布设生命线工程传感设备，完善消防设施等； ②改善人居环境：针对问题清单和需求清单，全面补短板提品质；优先推进1栋样板楼、2-3套样板房改造，完成城镇老旧小区改造，补齐“一老一幼”服务设施，完善电动自行车集中充电点，整治道路、完善停车设施，改善出行环境等； ③激活公共空间：优先推进全龄友好微更新，打造老人空间、儿童空间、妇女空间、青年空间、复合空间等惠民空间，增加免费的运动健身休闲等公共空间，针对性推进各类公园绿地的功能业态叠加集成、品质提升和公享，串联福道网络，探索在片区内建设一条闭环慢行步道； ④根据各片区响应三类基础清单和本指引其他实施要素情况，以及项目清单的完整度和深度； ⑤推进片区内物理空间资源与潜在运营主体资源匹配生成项目。 |
|  | 主要项目设计方案 | 根据各主要项目设计方案合理性、创新性和预期效果情况；以及片区城市设计开展情况及其对各更新项目发挥的统筹指导作用。 |
| 保障措施 （15分） | 组织保障 | ①据各县（市、区）党委政府组织推动相关工作情况； ②建设方案：根据各县（市、区）政府出台建设工作方案的完整性、可行性、针对性等； ③工作机制：根据关于县（市、区）政府、住建部门、公众参与等建立机制的针对性、有效性等。 |
|  | 要素保障 | ①资金筹措：横向比较各省级典型项目整合多部门、拓宽多元资金筹措渠道和到位情况； ②资金投入：横向比较各省级典型项目拟安排投资额度； ③用地保障：根据优先保障更新项目用地需求情况。 |
| 预期亮点 （10分） | 理念方法 | 根据片区问题需求、资源禀赋在建设技术、理念方法等方面拟探索的创新点，如消除燃气安全隐患、示范推进样板楼样板房改造、完善规划土地支持政策等。 |
|  | 实施模式 | 根据片区问题需求、资源禀赋在融资、运营、治理等方面拟探索的创新点，如产权人自主更新模式、推进公园绿地市场化运营等。 |
|  | 闽台合作 | 根据建设工作已经或拟引入台湾技术团队合作，发挥其在需求摸底、资源适配、人文挖掘、业态培育、运营和社会治理等方面作用的思路措施，包括与大陆团队分工合作共谋共创、台湾团队驻点“陪护式”服务场地等条件保障、开展闽台分享交流活动等。 |
| 加减分和负面清单 |  | 根据（闽建办〔2023〕6号）文，结合加分清单、扣分清单、负面清单规定情形进行评审加分、扣分或取消评审资格。 |

- 3.评审材料

（1）市级推荐材料。设区市住建、财政部门关于本地区片区更新省级典型项目候选名单的推荐材料，包含推荐表、阐述申报项目的基础条件和推荐理由等佐证材料。（PDF格式）

（2）建设工作方案。申报县（市、区）人民政府出台的2年建设工作方案，主要包含建设目标、重点任务、实施计划、组织保障、要素保障和闽台合作措施等内容。（PDF格式）

（3）片区更新省级典型项目建设方案。重点包括“三清单、三方案”。包括且不限于：申报县基本情况（城市概况、工作基础、片区选择等）、片区现状（基于资源禀赋、问题需求形成的“三类基础清单”等）、功能业态方案（目标愿景、功能业态、更新策略、更新重点等）、运营方案、融资方案、建设要素（拟实施的主要项目清单、项目布局和初步设计方案等）、保障措施（组织保障、要素保障等）、预期成效和经验亮点等内容。（PDF格式）

（4）政府承诺书。申报县（市、区）人民政府出具承诺书，包含建立工作机制、落实要素保障、严守安全底线、按时足额下达并支付省级补助资金等内容。（PDF格式）

（5）相关佐证材料。包含党委政府研究部署推动建设筹备工作、已经引入或拟引入台湾技术团队相关情况证明，以及片区专项体检报告、城市体检报告、城市更新专项规划、争取资金支持的相关实施方案、可行性研究报告、资金落实情况证明、影像资料（包括主要项目分布图，以当年度卫星影像图为底，体现片区更新范围、具体工程项目布点和实施范围；片区整体航拍图；工程项目现状照片）等佐证材料（有序归类、编排，整理成册）。（PDF格式）

- （二）正选项目年终评价要求

- 1.年终评价标准

以2026年12月31日为基准，2027年第一季度开展年终评价。评价类别分为总体概况、更新成效、组织实施、经验亮点、加减分项和负面清单五个部分，具体详见下表。

城市片区更新省级典型项目年终评价标准

| 评审类别 | 评审要点 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 总体概况 （10分） |  | 根据片区对项目进展成效、投资完成情况、组织保障落实等方面的概述情况。 |
| 更新成效 （40分） | 实施成效 | 根据片区更新成效规模分布情况，消除安全隐患、改善人居环境等群众急难愁盼问题解决情况，功能完善、产业升级、活力提升情况等。 |
|  | 预期成效 | 根据第二年项目建设实施计划（包括建设内容、规模、进展和投资规模等）以及预期画像等。 |
| 组织实施 （30分） 组织实施 （30分） | 组织保障 | 根据县（市、区）政府重视并执行工作推进机制的情况，如明确组织分工、制定工作计划、研究支持政策、协调解决问题等。 |
|  |  | 根据县（市、区）住建部门协同各部门推进项目实施的工作情况；组织据赴优秀项目地区观摩学习、集中培训情况。 |
|  |  | 根据建立健全片区更新公众参与机制和实际公众参与情况。 |
|  | 要素保障 | 根据县（市、区）政府全年整合安排各类资金的落实情况和投资额度。 |
|  |  | 根据各级资金及时拨付到街道（乡镇），保障项目相关合同款项及时支付情况。 |
|  |  | 根据纳入年度土地计划、采用灵活供地模式、盘活闲置低效用地等要素保障情况。 |
|  | 总结评估 | 根据年底工作总结的全面性、真实性，以及创新亮点、特色做法的总结情况。 |
|  |  | 根据汇编图文案例，制作主题短视频，积极宣传推广情况。如：在省部级及以上、省两办等信息刊物上刊发的；国家级主流媒体平台传播的；省级主流媒体平台传播的。 |
|  |  | 在省直部门相关会议做经验交流的；在省政府、国家部委相关会议做经验交流的。 |
|  |  | 根据每年底开展居民满意度调查，加强成果运用进行评分。 |
| 经验亮点 （20分） | 理念方法 | 根据片区在建设技术、理念方法等方面总结提出的可推广可复制、有效推动城市可持续更新的创新点。 |
|  | 实施模式 | 根据片区在融资、运营、治理等方面总结提出的可推广可复制、有效推动城市可持续更新的创新点。 |
|  | 闽台合作 | 根据片区总结引进台湾与大陆团队分工合作共谋共创，充分发挥各自优势取得的成效情况，以及建立台湾团队驻点“陪护式”服务场所等保障、开展闽台分享交流活动、“以台引台”等创新情况。 |
| 加减分和负面清单 |  | 根据（闽建办〔2023〕6号）文，结合加分清单、扣分清单、负面清单规定情形进行评审加分、扣分或取消评审资格。 |

- 2.年终评价材料

（1）总结报告。主要内容包括更新片区总体概况、更新成效、组织实施、经验亮点等内容。（PDF格式）

（2）宣传材料。主要通过图文案例汇编、主题短视频制作，形成宣传视频、宣传册来展示项目成效，通过信息刊物、新媒体平台传播。根据实际情况形成现场观摩解说材料和观摩点位图。

（3）自评材料。各省级典型项目根据上表形成相应项目自评材料情况说明。

（4）实施报告。主要内容包括项目第二年更新目标、项目分布、三类任务清单实施计划、组织保障、要素保障、预期成效和经验亮点等内容（PDF格式）。

（5）佐证材料。按照上表，逐项提供佐证材料（包含但不限于建设工作方案、部署推动工作的图片或会议记录、相关设计合同、施工合同、监理报告、支付凭证等文件的电子扫描件），以及片区更新项目影像资料（包括项目分布图，以卫星影像图为底，体现片区实施范围和具体工程项目布点；各项目实施前后对比航拍图、照片），并有序归类、编排，整理成册。（PDF格式）

# 四、实施要求

按程序入选年度城市片区更新省级典型项目后，各县（市、区）要按照以下要求有力有序有效推进相关工作。

- （一）细化任务

各片区原则上应在次年1月底前完成“6清单3方案”，即深化三类基础清单，完善细化功能业态方案、运营方案和融资方案，形成三类任务清单，并报送市局和省厅备案。

- 1.深化三类基础清单

按照本指引策划方案的要求，结合各地实际进一步深化摸底调研，形成问题清单、需求清单、资源清单三类基础清单，夯实更新工作基础。

- 2.完善细化三方案

结合省级综合评定意见，加强政府、市场、居民等多方协商、凝聚共识，完善细化片区功能业态方案、运营方案和融资方案，根据实际情况加强城市设计引导，统筹确定各更新项目设计要求，作为片区更新实施的总体蓝图。

- 3.形成三类任务清单

（1）项目清单。结合地方实际，尽力而为、量力而行，滚动策划生成片区更新项目清单，根据轻重缓急制定近2年的实施计划，明确项目类别、项目名称、建设规模、实施范围、详细内容、投资金额、资金来源、建设标准、建设时序、运营模式、职责分工等。完善各子项目详细设计方案，确保方案策划、设计深化、建设实施全流程衔接，保障项目落地实施。

（2）运营清单。根据片区功能业态、设施管护特点，落实运营运维方案，动态推出面向社会的运营运维清单，引导社会资本介入改造、运营前置，提升片区活力、彰显地方特色。

（3）政策清单。结合片区更新重点难点，完善机制探索，制定保障更新工作有力有序有效推进的政策清单，探索创新具有特色、可复制可推广的城市更新机制、模式和路径方法。

- （二）建设要求

- 1.进度要求

项目建设期为2年，按照成熟一批、实施一批的原则，滚动推进项目实施。各片区要优先推动解决人民群众身边急难愁盼问题，补齐影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项，“先地下、后地上”、“先里子、后面子”，分年度、分季度细化实施计划，有力有序推动项目进展。

入选省级典型项目后，在建项目按计划加快推进；谋划未开工项目，至第1年第一季度优先完成消除安全隐患、改善人居环境、提升韧性水平等硬件设施类子项目的选址、方案及施工图设计、招投标等前期工作，推出一批实施项目，其他项目有序推进；第四季度形成可展示更新成效的片区。第2年逐步完善机制建设，实现可持续的物业管理机制、对公益性设施的可持续运营机制、改造成果可持续的维护机制、改造后片区可持续的更新机制，培育一批在地居民“种子”和自治组织，并于年底基本完成所有建设任务，形成可复制、可推广可持续城市更新模式和经验。

- 2.投资要求

项目建设所在县（市、区）应拓宽多元化资金筹措渠道，省级典型项目补助资金支付率应在第1年9月底前达到75%以上，在12月底完成100%，且完成投资额不低于两年投资额的一半。省级典型项目范围内已获得过等省级补助（如重点改善提升历史文化街区（街巷）、无障碍设施样板区、污水处理提质增效重点城市（县）、完整社区样板、社区更新样板、城镇老旧小区等）的子项目，不得重复补助。

- 3.底线要求

鼓励小规模、渐进式有机更新和微改造，防止大拆大建，片区内拆旧不应大于20%、拆建比不应大于2。项目实施过程中应科学制定减少扰民的措施，统筹好发展和安全，切实守住城市生命线安全、工程质量安全、历史文化保护、生态环境保护等底线要求。

- （三）工作组织

- 1.建立工作机制

（1）县（市、区）政府：应当加强对片区更新工作的领导，完善相关政策措施、深化制度创新，研究出台建设工作方案；建立工作推进机制，加大资源统筹力度，切实履行申报时承诺事项。政府主要领导亲自部署，分管领导具体负责，住建部门牵头，会同有关职能部门及燃气、供水等专营企业和国投、城投、旅投等市县直属国企统筹策划片区更新项目，定期召开会议，及时研究整合各领域项目资金投入，协调解决实施中存在的困难和问题；秉持运营运维为先的思维加强统筹和优化片区各类资源的运营运维服务，有序推进项目资金使用、群众协调、宣传工作等。属地街道（乡镇）具体负责组织实施。

（2）县（市、区）住建部门：牵头负责片区更新的调度协调和监督管理工作，组织专人全过程跟踪推进，会同各部门统筹推进项目有序实施，切实守住各类底线要求。实施单位责任到人，实行项目清单制，落实要素保障，全力推进实施。协调片区更新省级典型项目所在地负责单位、负责人观摩学习优秀省级典型项目建设，开展1次以上集中培训，邀请县（市、区）政府领导参加。

（3）公众参与：县（市、区）政府及有关部门应当建立健全片区更新公众参与机制，全面深入摸清人民群众需求，坚持问需于民、问计于民、问效于民，充分调动居民、产权人、市场主体积极性，搭建多方共同商议的常态化议事平台，形成共建共治共享的长效机制。

（4）技术支撑：精心筛选具有规划、设计、策划、运营经验的技术团队，鼓励闽台合作，优势互补、共创共建。积极引进优秀台湾设计团队，全面参与摸底、征集意见、梳理资源、策划方案、设施运营、业态培育等全过程工作，实行现场驻点“陪护式”服务。充分运用台湾社区营造经验，在完善硬件设施建设的同时，着力加强需求收集、人文营造、设施运营、业态培育、社区关系重构等“软”的方面探索，从供给和需求两端丰富城市更新内涵外延。

- 2.加强要素保障

（1）资金保障：统筹协调住建、发改、财政、自资、交通、水利、民政、文旅、商务等部门积极向上争取资金支持，拓宽市场融资渠道，吸引社会资本参与。各级资金应及时拨付到位，保障项目相关合同款项及时支付，保障建设需求。

（2）用地保障：优先保障更新项目用地需求，纳入年度土地计划，创新弹性年期、先租后让等灵活供地模式；盘活闲置低效用地，支持国企利用自有土地、房屋参与改造；强化部门协同，推行“一站式”审批服务，提速项目落地。

- 3.强化总结评估

（1）定期开展总结：每半年形成工作小结，分析项目进展情况、存在问题，明确下一步工作安排；每年底形成工作总结，聚焦资金使用、工作成效、经验亮点等，总结可复制、可推广的案例做法。

（2）择优推广经验：积极汇编图文案例，展示项目更新成效，制作主题短视频，通过新媒体平台传播；择优精选特色典型案例，报送部委、省委，争取纳入宣传示范。

（3）评估建设成效：每年底开展居民满意度调查，通过入户访谈、电子问卷等形式，广泛收集群众评价意见，形成“评估-反馈-提升”工作闭环，持续优化更新工作。

附表：城市片区更新省级典型项目基础提升成效要素

# 附表

城市片区更新省级典型项目基础提升成效要素

| 项目 | 建设 内容 | 成效要素 | 年度 任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）消除安全隐患 | 1.房屋建筑安全 | ### （1）危旧住房改造：C级房屋设置警戒区域并加固，必要时疏散住户；D级房屋启动紧急预案，强制撤离住户，设置物理围挡及智能监测；分类分批对存在安全隐患且具备加固价值的房屋进行加固；无保护价值且修缮成本过高的房屋，评估后拆除重建；涉及不可移动文物、历史建筑等保护对象的，按照相关法律法规予以维护和使用，“一屋一策”提出改造方案；建立复检机制（C级每2年、D级每年）及电子标签系统，实现安全信息可追溯管理。 | 重点纳入第1年建设实施任务，消除安全隐患。 |
|  |  | （2）房屋外墙脱落修复：开展外墙安全评估，对松动脱落风险进行评级并确定修复时序。高风险部位立即封闭抢修，采用局部修复或整体更换措施，增设防护设施，有条件的关键部位开展实时监测。修复后建立安全档案，落实定期巡检与维护机制。 |  |
|  | 2.道路桥梁安全 | ### （1）路面整治：开展市政道路分级分类隐患排查，检测道路塌陷、空洞隐患和窨井盖病害，建立隐患点动态清单和“一井一档”电子台账，按风险等级落实“即查即改、限时销号”。 |  |
|  |  | ### （2）危旧桥改造：落实桥梁安全专项治理，建立“日常巡查+年度检测”制度，推行桥梁结构健康智能监测系统布设，明确病害处置流程，对C、D级病害桥梁开展维修和加固。 |  |
|  | 3.市政设施安全 | （1）燃气管网改造：完成老旧燃气管道改造并动态整治新隐患；优先安装燃气终端用户三件套；优先消除餐饮场所、商业综合体等高风险区域燃气安全隐患。 |  |
|  |  | （2）电缆电线改造：开展缆线排查，对老旧线路实施更新改造。新线路规整布设并预留空间，干线优先穿管埋地或沿建筑架空敷设，入户线路穿管或线槽在楼栋内布设。 |  |
|  |  | ### （3）消防设施完善：严格执行消防设施定期巡检，完整记录检修维护情况；针对老旧小区、城中村等消防薄弱区域，重点更新改造老旧消防设施，如补齐更新消防栓、供水管网，增设火灾报警器等。 |  |
| （二）改善人居环境 （二）改善人居环境 | 4.居住环境改善 | （1）既有建筑改造利用：对供水、供电、供气等管线设施设备进行加装、检修与升级改造；通过房屋外墙、屋面、外窗的防渗漏修复及节能改造，合理调整功能布局，实施地面降噪处理，优化采光通风条件，打造宜居生活空间；增设坡道、扶手等无障碍设施，推进地面防滑改造，鼓励有条件加装电梯；消除楼道消防，增设疏散楼梯，优化疏散路径，强化防火分隔，全面提升建筑消防安全性能；采用清洁再生能源，实现房屋能耗优化；搭建智慧管理平台，植入智能化设备，打造智慧房屋系统；整合宅前屋后的零散边角空间，增设共享厨房、袖珍公园，营造休闲游憩、公共交往场所。有条件推进屋内卫生间整体安全改造，厨房、阳台等多水区域全面防滑处理，过道无障碍改造，以及光路系统改善、智能感应照明安装等。打造1栋样板楼、2-3套样板房，为老旧楼房改造提供示范。 | 重点纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 |
|  |  | （2）城镇老旧小区改造：更新改造小区燃气、供水等老化管线管道；整治楼栋内公共走道、排风烟道、通风井道等，全力消除安全隐患，支持有条件的楼栋加装电梯；整治小区及周边环境，完善停车、充电、消防、通信等配套基础设施，增设助餐、家政等公共服务设施；完善适老与文化休闲设施等民生保障改造内容；统筹实施老旧小区、危险住房改造，在挖掘文化遗产价值、保护传统风貌的基础上制定综合性保护、修缮、改造方案；系统推进智慧化改造；定期对已改造的老旧小区开展体检和“回头看”，结合居民诉求整改完善。 |  |
|  |  | （3）城中村改造：实施“一村一策”，通过采取拆除新建、整治提升、拆整结合方式实施城中村改造，聚焦完善基础设施、优化人居环境、补缺公共服务、低效产业转型、历史文化保护等重点领域，系统性开展整治提升工作。 |  |
|  |  | （4）“一老一幼”服务设施补齐：改造既有房屋成为日间照料中心等养老服务设施；配建托育服务设施，增设安全护栏、适龄标识系统及安全步行路径；推动社区卫生服务中心与养老托育设施毗邻布局，嵌入健康管理、心理咨询等多元功能。 |  |
|  |  | （5）公共设施分时共享：统筹高效利用校园运动场地、图书馆、文体场馆、社区活动室、停车场等公共设施空间，通过分时错峰管理实现设施共享，并构建智慧化共享服务体系。 |  |
|  | 5.设施环境改善 | （1）无障碍设施建设：结合片区更新体检，依据《福建省无障碍设施排查手册》、《福建省无障碍设施实施手册》及相关工程建设标准，全面排查既有项目的无障碍设施短板，并进行更新改造；新建项目无障碍设施需全面达标。 | 重点纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 |
|  |  | （2）生活垃圾收集分类：推进生活垃圾分类屋（亭）建设和改造，除满足基本功能外，还应配备洗手、照明、除臭消毒、排水等便民设施；加大垃圾分类宣传， 在站点醒目位置设置宣传标语。 |  |
|  |  | （3）提升污水收集处理效能：完善片区污水管网；实施老旧小区雨污分流改造；结合管网普查结果和城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案，系统推进老旧破损、错接混接等问题管网及检查井的改造修复。 |  |
|  |  | （4）公厕革命：更换老化的供水、排水管道、照明设备等，采用节水器具；增设第三卫生间，配建无障碍设施、母婴室、儿童洗手台、婴儿护理台等；鼓励引入新风系统、智能监测、自动化消毒除臭等先进技术、设备。 |  |
|  |  | （5）杆线整治：按“入地、入管（槽）、贴墙、捆扎”原则整理线缆；梳理架空线路并规范捆扎固定，具备条件的区域实施强弱电穿管下地或沿墙布设线槽；清理废弃及私拉线缆，引导规范用电；整合强弱电设施，统一规划布设通道，废弃电杆协调产权方处置。 |  |
|  | 6.出行环境改善 | （1）道路微整治：打通“断头路”，拓宽“瓶颈路”，推动道路微循环、路口精细化治理，提升学校、医院等重点区域周边交通运行效率。 |  |
|  |  | （2）公交微枢纽：依托地铁站点及重点区域建设集换乘、停车于一体多功能“微枢纽”，配套公共自行车接驳设施；优化公交专用道布局，增设港湾式站点。 |  |
|  |  | （3）慢行系统完善：清理占道设施，推进人行和非机动车系统的改造建设，构建完善的慢行交通网络。通过道路断面优化、人非共板改造、新建或改造人行天桥与地下通道等措施，因地制宜保障慢行系统安全、便捷、连续和舒适。 |  |
|  |  | （4）停车设施完善：挖掘地下空间、闲置土地增设停车位；推动机关国企错时共享车位；鼓励立体改造停车场。新建改造场站配建充电设施或预留安装条件；优先利用小区、单位闲置空间配建电动自行车集中充电点，不足则结合公共空间补充。 |  |
| （三）激活公共空间 （三）激活公共空间 | 7.惠民空间打造 | （1）老人空间：增设长者食堂、长者娱养中心、银发驿站、老人休闲角、大众茶馆等空间，并充分考虑适老化改造要求，应满足老人对自然景观、采光、通风的需求。 | 纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 |
|  |  | （2）儿童空间：配置托育综合服务中心、儿童公益图书馆、“四点半学堂”、儿童活动中心等室内场所；通过“去硬化、亲自然、重陪伴”等措施，增设沙坑、草地、泥巴厨房、亲水戏水设施、舞台廊架、墙绘空间、树洞小屋、小手艺作坊、儿童跳蚤市场、亲子共融角等多样化户外功能场地。 |  |
|  |  | （3）妇女空间：优先打造广场舞活动区、社交休憩廊架、社区花艺空间、女性俱乐部、便民健身设施及技能培训场所等，打造女性友好型公共空间。 |  |
|  |  | （4）青年空间：打造多功能共享空间，如青创空间、文化交流角、24小时健身驿站；引入健身、轻食、市集等业态，以错峰共享+精准供给模式满足多元需求，促进青年成长与城市活力。 |  |
|  |  | （5）复合空间：利用小公园、小广场等户外场地，以及“邻里会客厅”“共享花园”、大众茶馆等室内场所，打造“老幼共融、多代互动”的多功能公共空间、邻里休闲角，举办社区市集和技能交流活动，巩固“熟人社会”的邻里联系；盘活“边角地”、桥下空间，改造升级游园、社区公园，补充乒乓球台、羽毛球场、篮球场、小型足球场等免费的小型健身设施，结合福道、慢道串成健身路径，织密城市社区“15分钟健身圈”；结合学校周边需求，因地制宜配置公厕或增设公厕导引标识、风雨连廊等候区、袖珍公园等；优化园路布局，开放林下空间，修缮破损设施，并设置家长等候区及非机动车停放区。 |  |
|  | 8.绿色空间提升 | （1）公园提质：城市公园、口袋公园、街角广场等结合片区更新体检全面摸清居民对公园的需求，通过空间织补、功能植入、景观优化、商业挖掘、活力营造、公众参与等方式，重点推进群众身边的城市公园、口袋公园、城市绿道、林荫空间、滨水绿岸等建设。 |  |
|  |  | （2）单位附属绿地开放共享：鼓励打破“单位围墙”，推动附属绿地融入城市公共空间网络。通过制度创新、空间改造与协同治理，实现从“封闭私有”到“共享共治”的转型。 |  |
|  |  | （3）园林绿化提升：通过林荫绿道、生态廊道串联零散绿地，融合生态、休闲、文化、防灾功能，构建“500米见园、300米见绿”的公园体系。 |  |
|  |  | （4）福道建设串联：探索在片区内建设一条闭环慢行步道，通过提升完善福道系统，将人民群众家门口的口袋公园、城市公园、休闲广场、文化活动的重要场所等串联成福道网络，将“15分钟便民服务圈”、“福道+”模式融入其中激活城市文化记忆与公共活力。 |  |
|  | 9.活力空间塑造 | （1）文创空间：改造厂房、仓库、学校等老旧公共建筑为开放工作室、共享工坊，打造创作孵化空间；利用厂房、仓库挑高空间打造沉浸式展厅，结合数字投影、交互装置实现动态展陈，打造文化展示空间改造；在建筑中庭、屋顶布局咖啡书吧、露天剧场，举办市民沙龙、手作市集，配置可移动展陈装置与数字交互设备，支持灵活布展与跨界活动；增设文创零售区、轻餐饮区，引入自助寄存柜、共享充电宝等便利设施。利用边角空间设置休憩座椅、无障碍卫生间，提升服务配套空间。 |  |
|  |  | （2）精品街道：拓宽人行道、铺设防滑透水铺装，增设树池遮阳、休憩座椅、艺术路灯；整治占道设施，利用背街小巷布局口袋公园；保护提升沿街历史建筑立面，嵌入二维码、AR虚拟复原装置，打造精品沿街立面，加强主题“微景观”植入;划分“主街展示+后街服务”功能，控制连锁商业比例，优先引入独立书店、本土快闪店；部署智慧灯杆，建设支持APP预约充电桩和共享车位的地下智能停车库。 |  |
|  |  | （3）城市客厅：包含城市广场、交通枢纽周边、滨水绿地等大型开放空间。加强城市客厅场景营造，加强吸引人流活动能力，配置可移动舞台、模块化展架，适配市集、演出、展览场景；活化历史要素如古树、碑刻、老井为文化节点，改造废弃铁轨、工业设备为记忆景观。优化广场人车流线，增设连廊、无障碍设施、导览屏；衔接公交、慢行系统，设共享单车电子围栏区。人流密集区布局互动投影、声光装置、AR导航，配建多功能信息亭。 |  |
| （四）塑造特色风貌 （四）塑造特色风貌 | 10.历史文化保护 | （1）文化遗产保护：扎实开展文化遗产资源调查和文化遗产影响评价，加强历史街区、传统建筑、古树名木和红色资源、工业遗产等保护管理与保护性修复，提亮特色文化场所。 | 纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 |
|  |  | （2）文化特色展示：推动城市优秀传统文化进街头、进绿地、进商圈、进市民家门口，结合建筑立面整治、城市家具设置及标志系统优化等项目，融入地域文化元素，打造“故事展廊”“民俗展窗”“文化会客厅”，强化社区记忆与传统文脉传承。 |  |
|  |  | （3）文化庆典策划：推动非遗与演艺、节庆、会展等多种形式相结合，定期举办文化主题游园会、民俗演出等，依托地域特色培育地方特色节庆IP。 |  |
|  | 11.沿街立面整治 | （1）立面美化：逐步翻新、粉刷、维修沿街老旧楼体，定期清洗、粉刷建（构）筑物外立面，整治街头户外广告牌匾；通过增设垂直绿化、艺术墙绘、灯光点缀等方式，提升街道空间艺术品质与辨识度。 |  |
|  |  | （2）街道净化：拆除重要道路、公共空间等景观敏感区的违法建构筑物，开展清牌、清杆、清箱工作，加快管线入地，解决城市“蜘蛛网”问题，规范摊位摆放。 |  |
|  |  | （3）夜景亮化：采用节能环保绿色照明，完善街道亮化设施，确保亮灯率达标，消除照明盲区。重要公园、街景、桥梁、河道沿岸、绿地等宜设置景观照明；围绕重要节点，实施分层次、差异化亮化设计改造。 |  |
|  |  | （4）建筑乱象治理：在改造过程中注重挖掘传统建筑文化基因，推广本土材料与绿色建造技术；建立“负面清单+正向引导”机制，对公共建筑开展风貌专项排查。 |  |
|  | 12.公共环境艺术打造 | （1）城市家具:通过编制《城市家具指引》，以标准化解决“杂乱差”问题，融入本土文化元素，打造文化特色IP，提升城市家具，优化城市品质和形象；将休闲服务设施、休闲座椅、花箱、公共交通服务设施、景观小品等组合灵活组合设置。 |  |
|  |  | （2）市政设施:以智慧灯杆为新型市政设施载体，整合灯杆、路牌、信号灯、监控、宣传标识等设施；将快递柜、电动车充电桩等优先设置于居住区及建筑前区，避开盲道和消防通道，靠近水源或消防设施，兼顾安全与便利；将垃圾桶、电箱、公交站台等艺术化。 |  |
|  |  | （3）重要节点：优先选择交通枢纽（地铁站、广场）、市民活动中心及文化地标，通过提炼地域文化符号，结合城市雕塑、3D技术、水幕投影等科技手段，增强互动性与昼夜差异体验，打造兼具活力与记忆的城市艺术空间。 |  |
| （五）提升韧性水平 （五）提升韧性水平 | 13.市政基础设施智慧化改造 | （1）建立传感底座：运用智能技术排查管网，评估管道质量并建立数字档案及BIM模型；改造老旧破损管道，装设传感器搭建监测底座，实时预警管网故障。 | 重点纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 重点纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 |
|  |  | ### （2）系统平台接入：整合社区信息系统，搭建智慧管理平台，实现政务、安防、便民服务等功能协同管理；搭建市政管线智慧化管理模型，实时监测数据，预设接口纳入城市智慧系统。 |  |
|  | 14.市政供应设施完善 | （1）供水保障：推动城市供水设施改造提标，结合城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案，改造老旧隐患供水管道；全面排查加压调蓄设施并建立动态档案，改造不达标设施并落实防护措施。加强二次供水水箱常态化清洗消毒。 |  |
|  |  | （2）供电保障：摸排供配电设施运行年限及负载，改造超期、可靠性降低、长期重载或超载的变配电设施。落实重要负荷备用电源配置；设置专员定期排查巡检，与供电部门联动处置故障，降低停电风险。 |  |
|  |  | （3）供气保障：推进供气管网拓展加密，推动实施“瓶改管”工程。新建住宅应配套天然气设施并引导开通；已建住宅小区、城中村按照“应改尽改”原则，完成安全条件下的天然气设施改造和开通工作。 |  |
|  | 15.海绵城市建设 | （1）雨水源头减排：既有建筑及小区海绵化改造应根据绿地率、管网破损、雨污混接等基底条件，因地制宜制定方案；优先采用生物滞留、屋顶绿化、透水铺装等生态设施，同步融合景观提升设计。 | 重点纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 |
|  |  | （2）易涝积水点整治：定期排查、动态更新易涝积水点清单；结合管网普查结果和地下管网管廊及设施建设改造实施方案，优先建设改造易涝积水点周边雨水管网，在易涝路段增设雨水口、线性沟渠等；对自排不畅、抽排能力不足的区域，增设泵站提升强排能力。 |  |
|  |  | （3）雨洪公园建设：修复与保护场地内自然沟渠、湿地、坑塘等水体，设计水面面积不宜低于原有水体面积；统筹区域防洪排涝需求，结合周边地表行泄通道、雨水管网等竖向条件及汇水面积空间需求，合理接纳周边汇水区域的客水，同时提升景观品质。 |  |
| （六）强化智慧管理 （六）强化智慧管理 | 16.精细化城市管理 | （1）网格管理：构建市-区-街道-社区四级网格管理体系，每个网格配齐网格长、专职网格员，明晰部门职责清单、管理标准和责任人，构建“问题发现-分派-处置-反馈”闭环流程。重点整治背街小巷、城中村、农贸市场等薄弱区环境卫生，深化公厕、广告牌、井盖、“牛皮癣”流动摊贩、出店经营等治理。 | 纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 |
|  |  | （2）智慧城管：整合物联感知设备、AI智能识别、定位系统等技术，实时监控城市运行状态，数据接入数字城管平台。开发公众端应用或利用现有公众端，支持问题上报、进度查询、满意度评价，提升办结率。 |  |
|  | 17.物业管理全覆盖 | 以“更新一个、管好一个”为目标，因地制宜建立适合地方的物业管理长效机制，如“红色物管+公服设施运营”模式，引入公益性物业企业、国有物业企业和公益性组织等，通过盘活闲置资源、整合零散小区、社区兜底托管，实现片区物业服务全覆盖。 |  |
|  | 18.数字化便民服务 | 以政企协同+数字技术共建智慧物管平台，集成安全监控、智能预警等功能支撑科学决策；打造“掌上办”便民服务，集成高频政务、生活事项实现一键响应。依托数据统筹+资源调度，推动社区治理数智化、精细化，构建多方共治的数字化治理模式。 |  |
| （七） 完善机制探索 （七） 完善机制探索 | 19.创新运营治理 | （1）运营管理：依托当地国企培育城市更新运营管理公司，构建政府引导、市场运作、社会参与的协同运营运维机制，引入“城市服务商”、优质物业企业或培育本土化服务团队，提升经营性空间场所、公益性基础设施等运营运维效率与品质。 | 纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 纳入第1年建设实施任务。第2年持续完善。 |
|  |  | ### （2）业态培育：引进专业团队及运营机构，深挖本土特色资源与文化底蕴，植入新业态推动产业升级，培育文创、旅游、商业等特色消费新场景，发展夜间经济、周末经济等新模式，提升本地就业创业机会。 |  |
|  |  | （3）共同缔造：建立多方参与、全链条共建体系，培育社区骨干形成“种子”，发展居民自治组织，策划多元主题活动增强凝聚力。 |  |
|  | 20.完善筹资方式 | （1）积极向上争取资金：精准对接“两重”“两新”政策导向，争取中央资金支持，建立“谋划-储备-申报”滚动机制。同步统筹推进老旧小区、厂区、街区、城中村及危旧房改造，申报地方专项债强化资金保障。 |  |
|  |  | ### （2）拓宽市场融资渠道：拓宽融资渠道，鼓励政策性银行提供长期低息贷款和专项融资服务；探索资产证券化等创新模式盘活存量资产；设立城市更新基金吸引社会资本参与；引导国企、民企等多元主体投资运营，形成市场化良性循环机制。 |  |
|  |  | （3）吸引社会资本参与：优先对优质项目采用市场化运作，鼓励社会资本通过PPP、特许经营等方式参与。政府完善政策保障和收益风险机制，重点支持商业街区、产业园区、智慧城市等项目。 |  |
|  |  | ### （4）引导居民合理共担：遵循“谁受益谁出资”原则，引导居民通过自筹、维修基金、公共收益等渠道共担改造资金。建立协商机制听取民意，加强政策宣传，公开资金使用，营造共建共治共享氛围。 |  |
|  | 21.探索闽台融合 | ### （1）共谋共创：引进台湾与大陆团队协同合作。台湾团队聚焦社区营造、精细化设计及运营管理，大陆团队负责政策衔接与资源整合，双方协同推进闲置资源盘活、公共空间优化等更新工作。 |  |
|  |  | （2）服务保障：根据台湾团队需求完善服务保障，设置服务网点。加强合同履约管理。明确双方权责。 |  |
|  |  | （3）分享交流：定期组织台湾团队与县（市、区）干部、更新项目负责单位和负责人开展经验分享会、案例研讨会等多种形式的交流活动。 |  |
|  |  | （4）以台引台：发挥台湾团队桥梁作用，吸引台湾同胞及专业人才来闽发展，支持两岸合作推动理念融合，促进资源共享，打造两岸合作典范。 |  |