附件2

2026年福建省社区更新（完整社区）省级典型项目建设实施指引

# 一、目的意义

社区更新（完整社区）是针对老旧社区单元开展设施补短板、改善社区人居环境等综合性的更新工作，切实解决群众生产生活、便民服务、交通出行、公共空间和公共服务缺乏等“急难愁盼”问题。为贯彻中央城市工作会议关于建设“舒适便利的宜居城市”的部署，落实住建部在全国住房城乡建设工作会议中关于建设“四好”之“好社区”的要求，我省将以打造社区更新（完整社区）省级典型项目为抓手，探索具有福建特色、可复制可推广的城市社区更新（完整社区）机制、模式和实施路径，为打造闽台合作城建城创新品牌，全面铺开完整社区提供可借鉴的典型经验，发挥示范引领作用。

# 二、建设要求

社区更新（完整社区）省级典型项目建设实行储备制度。各县（市、区）拟申报项目应具备以下申报条件，并按要求提交相应建设方案进行正式申报。根据省级评审结果，排名居前且在限额以内的，列入年度社区更新（完整社区）省级典型项目；超出奖补限额50%以内的项目，纳入储备库、优先进入次年省级评审环节且不占所在设区市当年申报名额，按照本指引持续完善工作基础、争取各类资金、积极谋划项目、夯实“3方案6清单”，不断提高项目成熟度。在次年未发生闽建办〔2023〕6号负面清单事项的前提下，省厅和市局加强技术指导，在省级评审中予以支持。

- （一）项目条件

- 1.选址要求

各县（市、区）应在建成区优先选择人口较集中、已进行或正在进行老旧小区改造，居民对社区改造需求迫切，无需大拆大建即可继续完善，且具备可实施、可持续、可复制的有更新潜力的社区。同时社区范围内60%以上既有住宅小区（含独栋）应为2010年及以前建成（以用地面积计）。

- 2.基础条件

各县（市、区）党委政府重视并建立有力有效的工作推进机制，近1年在住建领域未出现重大生产安全事故或重大负面舆情事件、未发生闽建办〔2023〕6号文规定中的负面清单事项，各相关部门、街道（乡镇）积极性高、执行力强。提前1年引入技术团队全面摸底、策划，开展社区专项体检和社区更新（完整社区）策划方案，提前启动、建立争取相关资金支持机制、以及相关项目的前期和更新改造工作。

- （二）策划方案

- 1.建立三类基础清单

问题清单：从优化供给、补短板出发，坚持问题导向，开展精细化社区体检，从供给角度拓展体检的广度和深度，延伸到每家每户，深入查找问题短板，梳理当地12345平台诉求件、信访投诉以及日常执法检查情况等，从供给端建立问题清单。

需求清单：从响应需求、提升品质出发，坚持需求导向，紧扣人民群众对美好生活的向往，开展全覆盖、深触达的需求调研。面向常住居民、商户、企业、游客、外来人员等各类群体，围绕居住、通勤、商业、公共服务、休闲空间、就业创业、乡土认同、互助交流、情感关怀等全维度，形成可感可及的需求清单，为精准服务、品质提升提供目标。

资源清单：挖掘各类资源，全面摸清社区闲置房屋、土地和低效公共设施，以及“边角料”空间等存量物理空间资源底数，调查评估自然生态、历史人文资源状况，以及传统产业以及新型业态等产业资源情况；了解各方需求，登记创业、增收意愿者对场地、成本、方式的具体要求，以及各方主体参与志愿或公益服务的意愿、类型和方式等，建立潜在运营服务主体的资源情况，综合建立社区资源清单。

结合三项清单，并将潜在运营服务主体资源与存量物理空间资源进行初步匹配，编制策划方案。

- 2.制定主题策划方案

始终坚持以人民为中心的核心导向，强调问题导向、突出需求导向，从需求侧思维出发全面梳理和评估现有资源禀赋与短板弱项，统筹整合各方力量，明确社区更新（完整社区）愿景、主要需求，制定针对性、可操作的更新策略，组织专业设计团队开展多轮次、深层次的技术对接与沟通，围绕主题定位、功能布局、内容呈现等关键要素，精心策划具有前瞻性、可行性与可持续性的主题方案，并在实践中不断打磨优化，力求实现资源利用最大化、服务效能最优化、群众满意度最优化。

- 3.制定运营策划方案

各更新项目应基于运营运维为先的思维，结合实际将潜在运营服务主体资源与存量物理空间资源匹配情况和运营运维需求前置到社区的设计和建设阶段，通过运营运维方案初步测算社区更新经济效益和社会效益，优化项目的市场适应性与实用性。优先支持有就业创业、经营增收需求的社区主体运营存量物理空间资源，其他项目可采用打包或单项实施的运作方式，明确公益性基础设施的日常管养、维修维护、公共服务供给等运行维护内容，鼓励结合样板建设培育一支本地国企作为城市更新的运营主体，拟定运营策划的方案并持续深化。

- 4.制定融资方案

统筹盘活社区各类资产资源和项目实施，探索政府、市场与居民之间合理共担的资金模式。确保建设、运营、运维等资金有明确来源，为社区更新（完整社区）提供坚实资金保障。

- （三）成效要素

基础提升项为基本要求，重点关注改造老旧住宅小区、提升基础设施质量、改善交通出行品质、焕新公共空间面貌、配套全龄友好设施、推进绿色低碳转型、完善社区服务功能、探索治理机制等8类26项要素（详见附表）。

# 三、评审要求

- （一）候选项目评审要求

- 1.初审要求

各设区市对所辖县（区、市）正式报送材料信息的真实性、合法性负责，严禁弄虚作假。通过省级初审的确定为年度候选项目，参加入围评审。初审核查内容如下：

（1）项目申报材料是否完整；

（2）项目申报对象、社区选择是否符合要求；是否重复使用省城乡人居环境专项资金的其他补助资金；

（3）项目工作组织（含市级推荐材料、政府承诺书、建设工作方案等）、资金筹措、项目谋划、体检规划等基础工作进展情况以及相关作证材料是否详实、符合要求。

- 2.评审标准

评审类别分为基本概况、策划方案、建设要素、保障措施、预期亮点、加减分和负面清单等六个部分，具体详见下表。

社区更新（完整社区）省级典型项目评审标准

| 评审类别 | 评审要点 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 （10分） | 社区选择 | 社区选择：根据拟选择社区更新（完整社区）需求人口密度、集中情况、更新急迫性、既有住宅小区组成等情况。 |
|  | 工作基础 | 工作基础：据社区专项体检进展情况，社区已提前启动争取和正在争取的资金情况。 |
| 策划方案 （45分） | 三类基础清单 | ①问题清单：全面、精细排查社区安全隐患和短板缺项，形成有效问题清单； ②需求清单：广泛深入掌握社区各类人群、不同主体的需求，形成有效需求清单； ③资源清单：全面、深入、精准地挖掘、梳理并研判社区各类资源。 |
|  | 目标愿景 | 依据上位规划衔接情况、区域发展定位匹配度及策划前瞻性。 |
|  | 主题策划方案 | ①根据社区实际情况、项目主题策划落实“除隐患、补短板”要求情况； ②根据主题策划的全面性、系统性和可操作性情况； |
|  | 更新 策略 | 根据目标定位精准性，短板弱项精准度，解决问题可实施性，推动社区可持续更新。 |
|  | 更新 重点 | 根据社区提出的更新重点与社区实际迫切需要更新、群众急难愁盼、亟需改善提升的匹配度、规模度等。 |
|  | 运营 方案 | ①根据社区逐项提出各经营类更新项目的运营运维方案的覆盖情况。 ②根据提出的拟实施的主要项目清单和拟采取的运营治理模式（含社区相关主体开展的就业创业运营、志愿公益服务，其他主体对经营性空间的运营，以及市政公益设施的运维等），鼓励结合建设培育本地国企作为城市更新的运营主体。 |
|  | 融资 方案 | 根据社区提出融资方案的合理性、可行性、可持续性情况。 |
| 建设要素 （15分） | 拟实施的主要项目 | ①消除安全隐患：优先处置D级危险住房，修复房屋外墙脱落；完成老旧燃气管网改造，安装燃气终端用户”三件套”，消除高风险区域燃气安全隐患；改造老旧电缆电线，布设生命线工程传感设备，完善消防设施等； ②补短板提品质：针对问题清单和需求清单，全面补短板提品质；推进1栋样板楼、2-3套样板房改造，完成城镇老旧小区改造，补齐“一老一幼”服务设施，完善电动自行车集中充电点，整治道路、完善停车设施，改善出行环境等； ③完善公共空间：优先推进全龄友好微更新，打造老人空间、儿童空间、妇女空间、青年空间、复合空间等惠民空间，增加免费的运动健身休闲等公共空间，针对性推进各类公园绿地的功能业态叠加集成、品质提升和公享，串联福道网络，探索建设社区内一条闭环慢行步道； ④响应三类基础清单和本指引其他实施要素情况（各清单完整度、深度，鼓励物理空间资源与潜在运营主体资源初步匹配生成项目）。 |
|  | 主要项目设计方案 | 根据项目规划设计方案详实程度(设计思路、技术路线和预期效果）、创新设计理念、细节完备性、技术先进性等。 |
| 保障措施 （15分） | 资金 保障 | 资金保障：根据拓宽多元资金筹措渠道情况，已争取项目建设相关资金＜500得0分，≥500且＜1000得3分，≥1000且＜1500得6分，≥1500得9分。（单位：万元） |
|  | 组织 保障 | ①据各县（市、区）党委政府组织推动相关工作情况； ②建设方案：根据各县（市、区）政府出台建设工作方案的完整性、可行性、针对性等； ③工作机制：根据关于县（市、区）政府、住建部门、公众参与等建立机制的针对性、有效性等。 |
| 预期亮点 （15分） | 理念 方法 | 根据社区问题需求、资源禀赋在建设技术、理念方法等方面拟探索的创新点，如消除燃气安全隐患、推进好社区建设等。 |
|  | 实施 模式 | 根据社区问题需求、资源禀赋在融资、运营、治理等方面拟探索的创新点，如产权人自主更新模式、推进公园绿地市场化运营等。 |
|  | 闽台 合作 | 根据建设工作已经或拟引入台湾技术团队合作，发挥其在需求摸底、资源适配、人文挖掘、业态培育、运营和社会治理等方面作用的思路措施，包括与大陆团队分工合作共谋共创、台湾团队驻点“陪护式”服务场地等条件保障、开展闽台分享交流活动等。 |
| 加减分项和负面清单 |  | 根据（闽建办〔2023〕6号）文，结合加分清单、扣分清单、负面清单规定情形进行评审加分、扣分或取消评审资格。 |

- 3.评审材料

（1）市级推荐材料。设区市住建、财政部门关于本地区省级社区更新（完整社区）省级典型项目候选名单的推荐文件，包含阐述申报项目的基础条件、推荐理由等佐证材料。（PDF格式）

（2）建设工作方案。申报县（市、区）人民政府出台的2年建设工作方案，主要包含建设目标、重点任务、分年度实施计划、年度实施计划、组织保障、资金保障和闽台合作措施等内容。（PDF格式）

（3）社区更新（完整社区）省级典型项目建设方案。重点包括“三清单、三方案”。包括且不限于：申报县基本情况（社区选择、工作基础）、社区现状（基于资源禀赋、问题需求形成的“三类基础清单”等）、主题策划方案、运营方案、融资方案、建设要素（拟实施的主要项目清单、项目布局和初步设计方案等）、保障措施（资金保障、组织保障）、预期亮点、预期成效等内容。（PDF格式）

（4）政府承诺书。申报县（市、区）人民政府出具承诺书，包含建立工作机制、落实要素保障、防范生产安全事故、按时足额下达并支付省级补助资金等内容。（PDF格式）

（5）相关佐证材料。包含调研问题清单、党委政府研究部署推动建设筹备工作、申报筹备建设资金、引入或拟引入台湾技术团队等相关情况证明、有关影像资料（包括项目分布图，以当年度卫星影像图为底，体现项目实施范围和具体工程项目布点；无人机整体航拍图；工程项目选址现状主要照片）等佐证材料（有序归类、编排，整理成册）。（PDF格式）

- （二）正选项目年终评价要求

- 1.年终评价标准

以2026年12月31日为基准，2027年第一季度开展年终评价。评价类别分为总体概况、更新成效、组织实施、特色创新、加减分项和负面清单五个部分，具体详见下表。

社区更新（完整社区）省级典型项目年终评价标准

| 评审 类别 | 评审要点 | 评审标准 | 佐证 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体概况 （10分） |  | 根据年底对社区更新（完整社区）项目进展与成效、投资完成情况、组织保障落实的概述情况。 | 相关文字、图集等 |
| 更新成效 （40分） | 实施成效 | 根据项目实施成效情况（保障安全韧性、改善人居环境等）及群众满意度调查结果。 | 实施前后对比照、视频、文字以及现场评价照片等 |
|  | 预期成效 | 根据第二年预期的运营、治理计划等情况。 | 相关文字、图集等 |
| 组织实施 （30分） | 组织保障 | 根据推进机制、组织措施、工作推动及参与的执行情况；整合资金投入情况；是否及时研究完善支持政策、协调解决困难和问题的作用情况。 | 相关文字、成效图集、视频材料 |
|  |  | 根据县(市、区)住建部门协同各部门推进项目实施的工作情况；据赴先进地区观摩学习、开展不少于1次集中培训的情况。 |  |
|  |  | 根据街道（乡镇）项目资金使用、群众协调、宣传动员工作的落实情况。 |  |
|  | 要素保障 | 根据全年县（市、区）政府整合安排项目建设资金含省级项目补助资金）的落实情况。 | 付款凭证、文件等佐证材料 |
|  |  | 根据年底各级资金及时拨付到街道（乡镇），保障项目进度。 |  |
|  |  | 根据盘活闲置资源情况进行评分。 |  |
|  | 总结评估 | 根据年底工作总结的全面性、真实性，以及创新亮点、特色做法的总结情况。 | 相关文字、成效图集、视频材料 |
|  |  | 根据汇编图文案例，制作主题短视频，积极宣传推广情况。如：在省部级及以上、省两办等信息刊物上刊发；国家级主流媒体平台传播；省级主流媒体平台传播。 |  |
|  |  | 在省直部门相关会议做经验交流的；在省政府、国家部委相关会议做经验交流。 | 网页、微信公众号、新媒体、报刊、照片等 |
|  |  | 根据每年底开展居民满意度调查，加强成果运用进行评分。 | 居民满意度调查表 |
| 经验亮点 （20分） | 理念方法 | 根据社区总结可推广复制、有效推动社区可持续更新的创新点（包括设计理念、技术创新等）。 | 相关文字、图集、视频材料 |
|  | 实施模式 | 根据社区总结可推广可复制、有效推动社区可持续更新的创新点（包括资金筹措、运营、治理等）。 |  |
|  | 闽台合作 | 根据社区总结引进台湾与大陆团队分工合作共谋共创，充分发挥各自优势取得的成效情况，以及建立台湾团队驻点“陪护式”服务场所等保障、开展闽台分享交流活动、“以台引台”等创新情况。 |  |
| 加减分项和负面清单 |  | 根据（闽建办〔2023〕6号）文，结合加分清单、扣分清单、负面清单规定情形进行评审加分、扣分或取消评审资格。 | 相关文字 |

- 2.年终评价材料

（1）总结报告。主要内容包括项目总体概况、更新成效、组织实施、特色创新等内容。（PDF格式）

（2）宣传材料。主要通过图文案例汇编、主题短视频制作，形成宣传视频、宣传册来展示项目成效，通过信息刊物、新媒体平台传播。根据实际情况形成现场观摩解说材料和观摩点位图。

（3）自评材料。各地市根据上表形成的项目自评材料情况说明。

（4）实施方案。主要内容包括项目第二年更新目标、项目分布、三类任务清单实施计划、运营治理计划、组织保障、要素保障、预期成效和经验亮点等内容（PDF格式）。

（5）佐证材料。按照上表，逐项提供佐证材料（包含但不限于建设工作方案、部署推动工作的图片或会议记录、相关设计合同、施工合同、监理报告、支付凭证等文件的电子扫描件），以及项目影像资料（包括项目分布图，以当年度卫星影像图为底，体现项目实施范围和具体工程项目布点；各项目实施前后对比航拍图、照片），并有序归类、编排，整理成册。（PDF格式）

# 四、实施要求

按程序入选年度社区更新（完整社区）省级典型项目后，各县（市、区）要按照以下要求有力有序有效推进相关工作。

- （一）细化任务

各社区原则上应在次年1月底前完成“6清单3方案”，即深化三类基础清单、完善细化主题策划方案、运营策划方案和多元融资方案、形成三类任务清单，并报送市局和省厅备案。

1.深化三类基础清单

按照本指引策划方案的要求，结合各地实际进一步深化摸底调研，形成问题清单、需求清单、资源清单三类基础清单，夯实更新工作基础。

2.完善细化三方案

结合省级综合评定意见，加强政府、市场、居民等多方协商、凝聚共识，完善细化社区主题策划方案、运营方案和融资方案。

3.形成三类任务清单

（1）项目清单。结合地方实际，尽力而为、量力而行，滚动策划生成社区更新（完整社区）项目清单，根据轻重缓急制定两年的实施计划，明确项目类别、项目名称、建设规模、实施范围、详细内容、投资金额、资金来源、建设标准、建设时序、运营模式、职责分工等。完善各节点详细设计方案，确保方案策划、设计深化、建设实施全流程衔接，保障项目落地实施。

（2）运营清单。根据社区功能业态、设施管护特点，落实运营运维方案，动态推出面向社会的运营运维清单，引导社会资本介入改造、运营前置，提升社区活力、彰显地方特色。

（3）政策清单。结合社区更新（完整社区）重点难点，制定保障更新工作有力有序有效推进的政策清单，探索创新具有特色、可复制可推广的城市社区更新（完整社区）机制、模式和路径方法。

- （二）建设要求

- 1.进度要求

项目建设期共2年。第1年第一季度在全面调查摸底的基础上，完成项目选址、方案及施工图设计、招投标等前期工作，明确项目分年度实施项目、进度计划及年度投资额，第四季度应形成可展示成效。第2年以运营与治理为主，达成可持续更新成效，形成可复制、可推广的社区更新（完整社区）模式和经验。

- 2.投资要求

项目建设所在县(市、区)应拓宽多元化资金筹措渠道，省级典型项目补助资金支付率应在第1年9月底前达到75%以上，在12月底完成100%，且完成投资额不低于两年投资额的一半。

省级典型项目范围内已获得过等省级补助（如重点改善提升历史文化街区（街巷）、无障碍设施样板区、污水处理提质增效重点城市（县）、完整社区样板、社区更新样板、城镇老旧小区等）的子项目，不得重复补助。

- 3.底线要求

坚持小规模、渐进式、有机更新和微改造，严禁大拆大建，项目实施过程中应科学制定减少扰民的措施，统筹好发展和安全，切实守住城市生命线安全、工程质量安全、历史文化保护、生态环境保护等底线要求。

- （二）工作组织

- 1.建立工作机制

（1）县（市、区）政府：出台工作方案，明确目标、项目、实施计划、组织保障、资金保障和闽台合作措施等内容；建立由县级政府主要领导或分管领导直接抓，住建及相关部门、乡镇（街道）参与的工作机制，按照运营前置思维加强统筹和优化，秉持运营运维为先的思维加强统筹和优化社区各类资源的运营运维服务，适时研究、协调推动工作，切实履行申报承诺事项。

（2）县（市、区）住建部门：实行定期跟踪、一线蹲点，全程指导监督，并提供技术服务；实施单位责任到人，实行项目清单制，落实要素保障，全力推进实施。组织街道（乡镇）、社区（村）干部赴先进地区观摩学习，开展1次以上集中培训。

（3）公众参与：县（市、区）政府及有关部门应当建立健全社区更新（完整社区）公众参与机制，全面深入摸清人民群众需求，坚持问需于民、问计于民、问效于民，充分调动居民、产权人、市场主体积极性，搭建多方共同商议的常态化议事平台，形成共建共治共享、居民自主更新的长效机制。

（4）技术支撑：精心筛选具有规划、设计、策划、运营经验的技术团队，鼓励闽台合作，优势互补、共创共建。积极引进优秀台湾设计团队，发挥其在需求摸底、资源适配、人文挖掘、业态培育、运营及社会治理等方面的专业优势，与大陆团队分工协作、共谋共创，推动形成优势互补、协同推进的良好格局。通过设立台湾团队驻点‘陪护式’服务场所等保障机制，持续开展闽台分享交流活动，探索‘以台引台’等方式，推动两岸团队深度融合，取得积极成效，从供给和需求两端丰富社区更新（完整社区）内涵外延。

- 2.加强要素保障

（1）统筹协调各部门全力争取等中央预算内、地方政府专项债券等各类资金，各级、各类资金应及时拨付到街道（乡镇），保障项目进度。

（2）优先保障更新项目用地需求，鼓励盘活社区闲置资产，支持居民、企业参与；强化部门协同，推行“一站式”审批服务，加快项目落地。

- 3.强化总结评估

（1）定期开展总结：每半年形成工作小结，分析项目进展情况、存在问题，明确下一步工作安排；每年底形成工作总结，聚焦资金使用、更新成效、经验亮点等，总结可复制、可推广的经验做法。

（2）择优推广经验：汇编图文案例，展示项目成效，制作主题短视频，通过各级、各类媒体平台传播；择优精选特色典型案例，纳入宣传示范。

（3）评估建设成效：每年底开展居民满意度调查，通过入户访谈、电子问卷等形式，广泛收集群众评价意见，形成“评估-反馈-提升”工作闭环，持续优化更新工作。

附表：社区更新（完整社区）省级典型项目基础提升项成效要素

附表

社区更新（完整社区）省级典型项目基础提升项成效要素

| 更新对象 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 一、改造老旧住宅小区 | ★1.房屋安全：优先处置D级危险住房，修复房屋外墙脱落，拆除私搭违建，修缮建筑本体，保障建筑结构安全。 ★2.基础设施：水、电、路、气、信等基础设施运行安全、稳定，实施雨污分流。 ★3.消防：消防疏散通道畅通，消防设施系统完好、有效。 4.安防：设置门禁管理、公共活动、高空抛物监控等设施。 ★5.样板房：优先推进1栋样板楼、2-3套样板房改造，完成城镇老旧小区改造，完成城镇老旧小区改造 |
| 二、提升基础设施质量 | ★6.供排水：改造更新供排水管网，提升污水收集处理能力，整治易涝点，提升防涝能力。 ★7.燃气：优先完成老旧燃气管网改造，安装燃气安全三件套。消除餐饮场所等高风险区域燃气安全隐患 8.缆线：开展缆线排查，对老旧线路实施更新改造，做到干线优先穿管埋地或沿建筑架空敷设，入户线路穿管或线槽在楼栋内布设。 9.垃圾分类：实施生活垃圾分类，合理设置误时投放点。 10.公厕：每万人有4座以上，步行15分钟可达，可采用集成箱体式。 |
| 三、改善交通出行品质 | ★11.道路：路面平整无隐患，交通安全、顺畅，满足应急车辆通行要求。 12.慢行系统：安全、完整、连贯，步行10分钟内可达公共交通站点。 ★13.停车：规范停车，设置停车设施，电动自行车应集中停放、充电场所应配备消防安全设施。 |
| 四、焕新公共空间面貌 | ★14.公共活动空间：建设公共绿地及活动场地（含乒乓球台或室外综合健身场地），配置室外健身、休憩及儿童游乐设施。 15.闲置资源：整合利用存量资源，以补建、购置、置换、租赁改造等方式盘活闲置资源。 ★16.沿街风貌：整治沿街建筑立面，合理规划店牌店招，美化形象；施行街道净化、亮化改造；整治建筑乱象。 |
| 五、配套全龄友好设施 | ★17.无障碍设施：设置无障碍厕所（厕位），建筑出入口、公共活动场地、道路等户外建设应符合无障碍设计要求。 18.适老化、适儿化：推进加装电梯、设置地面防滑、扶手、抓杆等适老化改造，及儿童友好空间适儿化改造等设施。 19.服务特殊人群：设置低位服务台、信息屏幕显示系统、盲文或有声提示标识。 |
| 六、推进绿色低碳转型 | 20.海绵化：结合绿地、广场等，设置下凹式绿地和雨水花园。 21.节能降碳：开展既有建筑节能改造，新建建筑应达到一星级以上绿色建筑标准；鼓励建设超低能耗、近零能耗建筑。 |
| 七、完善社区服务功能 | 22.服务设施：进一步完善‌社区综合服务站、婴幼儿托育、养老助残服务、社区食堂、便民物流等设施。 23.鼓励建立智慧物业管理服务平台：打造智慧物业平台，对接城市运行和家庭终端，整合家政、养老、托育等社区到家服务，联动周边商业资源，形成便民惠民的智慧生活圈。 |
| 八、探索社区治理机制 | ★24.运营管理:探索多元运营模式，构建政府引导、市场运作和社会参与的协同维护运营机制；培育业态促进经济发展。 25.多方共建:进一步拓宽融资渠道，引入社会资本，引导居民合理共担。 ★26.闽台合作: 引进台湾与大陆团队，推进分工协作、共谋共创，充分发挥各自优势，取得积极成效。同时，建立台湾团队驻点‘陪护式’服务场所等保障机制，开展闽台分享交流活动，推动‘以台引台’，促进两岸融合发展。 |

注：带“★”为优先项，重点纳入第1年项目任务；第2年侧重运营投入，持续完善。