福建省房屋建筑和市政基础设施工程

施工招标投标管理若干实施细则

（征求意见稿）

# 第一章 总  则

- 为进一步规范我省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动，维护市场秩序，推动建筑业高质量发展，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《福建省招标投标条例》《电子招标投标办法》等法律法规和《福建省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理规定（试行）》有关规定，结合我省实际，制定本实施细则。

- 本实施细则适用于我省依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工项目的招标投标管理。

- 招投标各方主体应当严格遵守招投标法律法规的规定，遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，参与招标投标活动。

- 施工招投标各方主体实行诚信承诺函制度，诚信承诺函格式详见附件1-1~1-5。依法必须招标的工程总承包、专业工程设计施工一体化项目参照使用。

# 第二章 招标人要求

- 招标人及其委托招标代理机构（以下简称招标人）应当将《招标人诚信承诺函》随招标文件等材料一并上传福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称省行政监督平台）。

- 招标人根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法》（附件2）的规定，选择相应的评标办法。每一个招标项目只能选择一种评标办法。

- 采用经评审的最低投标价中标法和综合评估法的招标项目，招标人根据项目的建设规模、建造要求，按照《福建省房屋建筑和市政基础设施项目施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置实施细则》（附件3）的规定，合理设置类似工程业绩。

- 招标人使用《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2025年版）》（附件4-1、4-2）编制招标文件，严禁设置过高条件排斥潜在投标人。

- 招标文件中应当明确主要材料、设备的规格、型号、标准，可推荐不少于三个（含三个）品牌或生产供货商供投标人报价时参考，不得指定或者变相指定品牌或生产供货商。

- 招标人按照下列规定向潜在投标人提供工程造价电子文件：

- （一）招标工程量清单和招标控制价的电子文件格式仅限为XML和EXCEL两种。

- （二）招标控制价电子文件是否包含分部分项工程量清单组价信息，由招标人在招标文件中约定。分部分项工程量清单组价信息指EXCEL文件中的分部分项工程量清单综合单价分析表及XML文件中分部工程元素下清单项目元素的定额子目元素及其子元素。

- 招标人应当将投标人的已标价工程量清单 XML电子文档的下列要求，作为招标文件的实质性要求：

- （一）使用招标人提供的招标工程量清单或招标控制价的XML格式文件进行投标报价的，投标人不得删除、修改招标工程量清单或招标控制价记录的软硬件信息。

- （二）应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的要求，完整记录每条软硬件信息。每一条软硬件信息应当包括有效的计价软件加密锁序列号、使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能、计算机网卡MAC地址、CPU序列号、数据存取设备序列号。

（三）导出的已标价工程量清单XML电子文档，应按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。

# 第三章 投标人要求

- 投标人对本单位投标行为负责，加强人员业务学习培训，提升遵纪守法意识，严禁借用资质给他人投标，不得参与串通投标、弄虚作假等违法活动。

- 投标人应当具备自主经营管理能力，配足配齐经营活动所需相应的人员、技术装备，满足投标需要。投标人使用自有办公设备编制、递交、解密投标文件，禁止与其他投标人共用办公设备，禁止使用虚拟机，禁止与他人共享投标文件内容。

- 投标人法定代表人授权委托的投标代理人、交易平台投标操作人员、负责办理投标保证金手续的人员均应为本单位在岗人员。

- 公共资源电子交易平台（以下简称电子交易平台）如实记录交易平台投标操作人员、办理投标保证金手续的人员等相关信息，并采取必要的身份验证措施。

- 已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价工程师执业印章。

- 投标人应当按照招标文件要求提供《投标人诚信承诺函》《拟派出项目负责人诚信承诺函》，作为投标文件的组成部分。

# 第四章 计价软件开发单位要求

- 计价软件开发单位应当按照下列要求开发投标报价软件功能：

- （一）按照《福建省建设工程造价电子数据交换导则》要求，记录清单项目组价时的软硬件信息，不得删除、修改招标工程量清单与招标控制价记录的软硬件信息。

- （二）导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。

- （三）如实记录计价软件加密锁实名信息。

- （四）不得提供清除、修改软硬件信息功能。

- 计价软件开发单位应当通过福建省公共资源交易电子服务平台（以下简称省公共服务平台）发布符合要求的投标报价计价软件，供潜在投标人下载使用。

- 计价软件开发单位应当签署《计价软件开发单位诚信承诺函》，并通过省公共服务平台向社会公开。

# 第五章 开标、评标要求

- 各电子交易平台应当在开标环节比对分析电子投标文件（含投标报价）软硬件信息，并在开标记录表中如实记录分析结果。招标人应当将存在本实施细则第二十二条列明情形的所有投标人信息予以公开。

- 投标人对电子交易平台的电子投标文件（含投标报价）软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。

- 投标人的电子投标文件存在下列情形之一的，视为投标文件雷同，评标委员会应当否决其投标：

- （一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密，即不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC 地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息同时存在包含或一致。

- （二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制，即不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡 MAC 地址、CPU 序列号和数据储存设备序列号同时存在包含或一致。

- （三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制，即不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单、招标控制价记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡 MAC地址、CPU 序列号和数据储存设备序列号同时存在包含或一致。

- （四）不同投标人的投标报价文件使用同一计价软件加密锁编制，即不同投标人的已标价工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单、招标控制价记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同。

（五）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同。

- 评标委员会应当根据开标记录表和评审情况，在评标报告中如实记录存在第二十二条列明情形的所有投标人信息。

- 评标专家应当在评标开始前签署《评标专家诚信承诺函》，并作为评标报告的附件。

# 第六章 监督管理

- 各级住房和城乡建设主管部门充分应用省行政监督平台大数据分析功能，加强对招投标各个环节数据的监控，及时发现违法违规线索并依法查处。

- 各级住房和城乡建设主管部门应当结合电子招投标的特点，发现同一招标项目的不同投标人存在下列情形之一的，予以依法查处：

（一）存在第二十二条第一项情形的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“ 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

（二）存在第二十二条第二、三、四项情形之一的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》 第四十条第（一）项“ 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

（三）存在第二十二条第五项情形的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》 第四十条第（四）项“ 不同投标人的投标文件异常一致”的情形。

（四）存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。

# 第七章 附  则

- 依法必须招标的工程项目，招标人应当将本实施细则的相关规定在招标文件中予以明确。

- 招标人可以在招标文件中将投标人存在第二十二条规定的情形，列为投标保证金不予退还情形之一。

- 本实施细则于 2025 年  月  日起实施，有效期 5年。省厅已制定的规范性文件之前相关规定与本实施细则不一致的，以本实施细则为准。《福建省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》（闽建〔2017〕5号）、《关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知》（闽建筑〔2017〕39号）、《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》同时废止。

附件：1-1．招标人（招标代理机构）诚信承诺函

- 1-2．投标人诚信承诺函

- 1-3．拟派出项目负责人诚信承诺函

- 1-4．计价软件开发单位诚信承诺函

- 1-5．评标专家诚信承诺函

- 2．福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办

- 法（征求意见稿）

- 3．福建省房屋建筑和市政基础设施项目施工招标工

- 程特殊性认定和类似工程业绩设置实施细则（略，另行征求意见）

- 4-1．福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工

- 招标文件通用本（2025年版征求意见稿）

- 4-2．福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工

- 招标文件专用本（2025年版征求意见稿）

附件 1-1

# 招标人（招标代理机构）诚信承诺函

我单位是    （招标项目名称）      的    （招标人/招标代理机构）。作为法定代表人，本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺:

一、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关串通投标的规定。

二、我单位严格按照文件要求，通过招标公告/投标邀请书指定的渠道向投标人提供招标文件以及招标控制价电子文件（如有），杜绝以任何形式私下提供。

三、我单位和我本人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

四、我单位如被查实在本项目招标投标活动中与招标人或投标人存在串通投标的，本人自愿承担相应法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

承诺单位：         （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

承诺时间：       年    月    日

附件1-2

# 投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）      的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第 1 项。）：

□1.由本单位在岗造价人员使用本单位或其本人实名的计价软件加密锁编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价工程师执业印章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二） 项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

(一)从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金、交易平台投标操作事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、 解密。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同 一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：    （盖单位实体公章）

法定代表人：   （盖章或签字）

承诺时间：      年    月    日

注：

1. 本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2. 中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

附件1-3

# 拟派出项目负责人诚信承诺函

（招标人名称）：

本人 （姓名）系  （投标人名称）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为   （项目名称及标段） 的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：  （签字）

承诺时间：      年    月    日

注：

1. 本承诺函应加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2. 中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

附件 1-4

# 计价软件开发单位诚信承诺函

本人作为    （计价软件开发单位）   的法定代表人，已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺:

一、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关串通投标的规定，不为任何形式的串通投标行为提供任何便利。

二、我单位在福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目提供的适用于编制投标报价文件的计价软件功能：

- （一）记录投标人清单项目组价时的软硬件信息，且不得删除、修改招标工程量清单与招标控制价记录的软硬件信息。

- （二）导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统 一 规则全文加密。

（三）如实记录计价软件加密锁实名信息。

（四）不提供清除、修改软硬件信息功能。

（五）在福建省公共资源交易电子公共服务平台及时公开编制投标报价文件的计价软件，供投标人下载使用。

三、我单位清楚知晓，未按照上述第二条要求设置软件功能的，或福建省公共资源交易电子行政监督平台大数据分析发现计价软件存在明显异常的，福建省住房和城乡建设厅将予以曝光并列入“招投标重点监管对象”。

四、我单位和我本人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如有参与串通投标的，本人自愿承担相应法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

承诺单位：        （盖单位公章）

法定代表人：            （签字）

承诺时间：      年    月    日

附件 1-5

# 评标专家诚信承诺函

本人作为    （招标项目名称）      的评标专家，已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺:

一、廉洁自律承诺

（一）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》，自觉维护国家利益、社会公共利益。

（二）禁止在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、 QQ群、朋友圈、个人微博等，通过图片、暗语等方式泄露本次评标任务。

（三）严格遵守评标纪律，评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性言论。评标结束后，不透露评标内容、结论以及其他有关情况

（四）客观、公正地履行评标职责，遵守职业道德，严格按照法律法规规定、评标办法和标准开展评标工作，并对做出的评审意见承担相关法律责任。

（五）严格履行廉洁自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标代理机构、投标人、投标掮客，没有收受利益相关人、企业的财物或好处。

（六）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行的监督。

二、回避承诺

本人没有存在下列情形之一的，如有违反，愿意承担相应的法律责任:

（一）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（三）与投标人有利害关系的；

（四）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（五）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、不参与串通投标承诺

本人依法依规参加本招标项目的评标工作，没有参与串通投标。

本人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“ 投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

本人是□  否□  为中共党员

（应单选， 并在方框内打“√”)

承 诺 人：        （签字）

承诺时间：      年    月    日

附件2

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

施工评标办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条 为规范我省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标活动，维护招投标当事人合法权益，切实保障工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《电子招标投标办法》《福建省招标投标条例》等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条 在本省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工项目（以下简称“工程”）的评标活动适用本办法。

第三条 技术有特殊要求的工程原则上采用综合评估法评标。

具有通用技术标准或招标人对其技术没有特殊要求的工程,应当采用经评审的最低投标价中标法评标。其中，招标控制价在800万元及以下的工程，可以采用简易评标法评标。

第四条 综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类。A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

本办法所称的福建省建筑施工企业信用综合评价分值（以下简称“信用分”），均为省住建厅通过福建省建筑施工企业信用综合系统（网站：zjt.fujian.gov.cn）公布相应工程类别的企业季度信用得分。

第五条 评标活动应当遵守公平、公正的原则。评标委员会对每组投标文件按资格文件、技术文件（如有）、商务文件三阶段进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。对于技术文件采用暗标的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

第二章  招标控制价和K、Q值

第六条 招标控制价应当根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法，按照国家和我省现行计价规定确定。招标控制价严格实行编、审分离，其成果文件应当明确所采用的主要材料、设备的品牌或生产厂家以及质量等级。

第七条 招标人和招标控制价编审单位不得违反有关规定压低或抬高招标控制价。招标控制价超过经批准概算的同口径项目金额的，招标人应当按规定报项目审批部门核准。

第八条 K值为招标控制价中可竞争项目造价下降的幅度。K的取值范围实行动态管理，由省住建厅根据市场情况变化等因素适时调整，并向社会公布。现阶段的K取值范围为：

（一）房屋建筑施工总承包工程为10％以内；

（二）市政基础设施施工总承包工程为12％以内；

（三）其他工程为10％以内。

第九条 招标工程的K取值(或取值区间)由招标人（或其委托的专家组）、招标控制价编制（或审核）单位根据招标控制价构成并结合专业特点、工程环境、工程质量、施工工期、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，在第八条规定的取值范围内取定并在招标文件中明确。

第十条 在K取值区间随机抽取K值的，分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

第十一条 本办法规定的投标报价分计算公式：投标报价分=投标报价分满分值-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q。其中：Ai 为各投标人的报价；Q值为投标报价每偏离评标基准价1%的取值。其中，投标报价小于评标基准价时，Q值不低于3（以下简称“负偏离Q值”）；投标报价大于评标基准价时，Q应为负偏离Q值的两倍。具体Q取值由招标人在招标文件中明确。

第三章  经评审的最低投标价中标法

第十二条 经评审的最低投标价中标法设置评标基准价。评标基准价=(招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。K的取值区间幅度为4%。K值在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人公开抽取确定。

第十三条 经评审的最低投标价中标法采取有限数量入围评审制。

第十四条 经评审的最低投标价中标法按照下列原则确定入围投标人名单：

（一）采用A类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围。投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量超过50家但不多于（含）100家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量超过100家的，按照下列规则确定入围投标人名单：

1．当招标控制价<0.30亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的所有投标人中随机抽取 50 家入围。

2．当0.30亿元≤招标控制价<1亿元时,从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100 家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围。

3．当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取 30 家入围。

（二）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含） 50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

第十五条 经评审的最低投标价中标法按照下列原则确定进入评审的投标人名单：

（一）采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

1．入围投标人不少于5名（若任一名次出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至经评审的合格投标人不少于3家为止。

2．入围投标人少于5名的，全部进入评审。

（二）采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照本办法第十一条规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

1．入围投标人不少于5名（若任一名次出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至经评审的合格投标人不少于3家为止。

2．入围投标人少于5名的，全部进入评审。

第十六条 商务文件详细评审时，评标委员会发现投标报价存在下列情形之一的，应当否决其投标：

（一）影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程（具体项目在招标文件中明确）综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；

（二）影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目（具体项目在招标文件中明确）报价低于招标控制价相应项目费用85％；

（三）安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

（四）影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备（具体项目在招标文件中明确）单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

（五）暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

（六）项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

第十七条 经评审的最低投标价中标法的技术文件（如有）采用合格制评审。

第十八条 采用A类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低至高、拟派出项目负责人用于本招标项目的注册专业建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。信用系数由省住建厅负责公布并适时调整，现阶段的信用系数详见附表。

采用B类办法的，对通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格的投标人，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人用于本招标项目的注册专业建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

第四章  综合评估法

第十九条 综合评估法实行100分评分制，由投标报价分、技术文件分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素分（如有）组成。其中：

A类办法的投标报价分为75-90分，技术文件分为0-10分，信用评标分为10分，其他因素（如有，仅限设置类似工程业绩作为加分条件）满分值应不高于负偏离Q值且不超过5分。

B类办法的投标报价分为80-100分，技术文件分为0-10分，其他因素分为0-10分。如有设置其他因素分的，原则上仅限设置类似工程业绩作为加分条件；对智能化、消防、空调等对维保要求较高的专业工程，可根据项目实际需要，另设置维保事项（包括延长年限等）作为加分条件。类似工程业绩、维保事项的满分值均应不高于负偏离Q值且不超过5分。

第二十条 投标报价分的评标基准价计算方式分为甲、乙两种，在评标委员会完成资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审后由招标人随机抽取一种确定。

（一）甲种评标基准价=A×C+[(招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费]×（1-C）。

1．A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审的合格投标人（以下简称合格投标人）投标报价的算术平均值，按照下列原则计算：

（1）合格投标人数量少于3家（含3家）时，则所有合格投标人的投标报价均参与计算；

（2）合格投标人数量在4家（含）～8家（含）之间时，则从所有合格投标人中随机抽取3家投标人的投标报价参与计算；

（3）合格投标人数量在9家及以上时，则从所有合格投标人中随机抽取30%投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投标报价参与计算。

2．评标基准价计算取值范围：按照公式“(招标控制价-暂列金额-暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+暂估价+甲供材料费”和K取值区间的上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。

3．C为A值的权重。C值的范围为：0.4、0.45、0.5、0.55、0.6。C值在评标委员会完成资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C取0。

（二）乙种评标基准价=(招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。

以上两种评标基准价计算方式中K的取值区间幅度为2%-4%，具体幅度由招标人在招标文件中确定。K值在评标委员会完成资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。

第二十一条 商务文件详细评审时，评标委员会发现投标报价存在下列情形之一的，应当否决其投标：

（一）安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

（二）暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

（三）项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

第二十二条 技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和一个最低评分后的算术平均值乘以技术文件分权重确定。

第二十三条 信用评标分应为企业按规定用于本招标项目的相应工程类别的信用分乘以信用评标分权重确定。

第二十四条 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术标分（如有）+投标报价分+信用评标分（如有）+其他因素分（如有）”之和，作为各投标人的最终总得分。按投标人最终总得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终总得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。

当出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价分高低、技术文件分（如有）高低、拟派出项目负责人用于本招标项目的注册专业建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述五项均相同时，由招标人随机抽取。

第五章  简易评标法

第二十五条 简易评标法是指招标人依据招标控制价在合理造价区间内确定发包价，公开随机抽取进入评审的投标人名单和确定中标候选人名单。

第二十六条 招标人应当在招标文件中公布招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法。

招标文件公布的发包价的计算公式为：发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。

（一）不可竞争项目包括：

1．暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；

2．措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。

（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。

第二十七条 采用简易评标法招标的项目，投标人无需编制投标报价和技术文件，只需根据招标文件要求提供资格文件和投标承诺等文件。

第二十八条 采用简易评标法招标的项目，从招标文件发出之日起至投标截止时间不少于10天。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5天前发布。如果澄清、修改发布的时间距投标截止时间不足5天，应相应延长投标截止时间。

第二十九条 简易评标法采取有限数量入围评审制，按照下列原则确定进入评审的投标人名单：

1．投标人数量少于20家时全部入围评审。

2．投标人数量多于20家时，从所有投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余的投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

第三十条 招标人在经评审合格的投标人中，根据招标文件规定的中标候选人数量和抽取办法，公开随机抽取确定中标候选人。

第三十一条 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

第六章  评标委员会

第三十二条 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。

第三十三条 评标委员会及其成员应当遵守下列工作规则：

（一）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，应了解本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款，熟悉评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

（二）严格按照招标文件规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

（三）评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

（四）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

（五）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当通知该投标人。

（六）评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（七）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

（八）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第七章  附则

第三十四条 实行固定总价合同的招标工程，中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后相应调整合同价款。

第三十五条 在抽取参与评审的投标人名单、参与评标基准价计算的投标人名单或中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单、参与评标基准价计算的投标人名单或中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

第三十六条 除本办法第三十五条规定要重新抽取的情况或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单、参与评标基准价计算的投标人名单以及随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

第三十七条 本办法由福建省住房和城乡建设厅负责解释。

第三十八条 本办法自202  年 月  日起施行，有效期5年。

附表

有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1．允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2．投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |