福建省“十二五”历史文化名镇名村

保护设施建设规划

福建省住房和城乡建设厅

福建省发展和改革委员会

二○一一年十月

目  录

前言	1

第一章 “十一五”发展回顾	1

1.1主要成就	1

1.2存在问题	5

第二章 指导思想、基本原则和保护策略	11

2.1指导思想	11

2.2基本原则	11

2.3保护策略	14

第三章 保护设施建设目标和主要任务	16

3.1建设目标	16

3.2建设指引	17

3.3主要建设项目	21

第四章 保障措施及规划实施	26

4.1制定相关办法，完善保护机制	26

4.2注重人才培养，加强队伍建设	27

4.3严格项目建设，强化监督管理	28

4.4广开融资渠道，保障资金投入	29

4.5加大政策扶持，推进土地流转	32

4.6规划实施	32

# 前言

历史文化名镇名村（以下简称名镇名村）是我省历史文化遗产的重要组成部分，它反映了我省不同时期、不同地域、不同经济社会发展阶段村庄部落形成和演变的历史过程，是乡土福建的典型代表和福建多元文化历史发展的活化石，是福建丰富灿烂文化积淀的反映，是福建人民劳动与智慧的结晶，是不可再生的遗产资源。截止2010年底，我省共拥有23个国家级、54个省级名镇名村。其中国家级名镇7个、名村16个、省级名镇（乡）20个、名村34个。名镇名村的保护是各级政府所应承担的责任，也是建设社会主义先进文化，落实科学发展观和构建和谐社会的必然要求。编制和实施《福建省“十二五”历史文化名镇名村保护设施建设规划》（以下简称《规划》），对于加强福建省名镇名村保护工作，保持传统村落格局和历史风貌的完整，改善基础设施和环境条件，建立保护与发展的协调机制，继承和弘扬八闽优秀传统文化，丰富人民群众精神文化需求，促进经济社会协调发展，全面推进新农村建设，具有重要的指导作用。

历史文化名镇名村保护设施建设，主要指历史文化名镇名村的基础设施建设、环境整治和动态监管，包括道路改造、给排水管道建设、电力电信线路维护、消防设施建设、垃圾收集、公共厕所建设、环境绿化美化、重要节点空间整治以及资源普查和动态监管系统的建设等。

根据闽政办[2009]192号文件，本《规划》由省住房和城乡建设厅负责组织编制。《规划》以《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》、《海峡西岸经济区发展规划》、省委《实施意见》、《福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》为指导，以《历史文化名城名镇名村保护条例》为依据，参照省发展和改革委员会、省住房和城乡建设厅、省文化厅《关于转发全国“十一五”历史文化名城名镇名村保护设施建设规划的通知》进行编制，主要阐述未来五年福建名镇名村保护设施建设的总体要求、目标、任务和工作重点，是政府引导和推进名镇名村保护设施建设工作的行动纲领，是制定名镇名村保护与发展相关政策、安排重点项目投资建设的重要依据。

本《规划》基期年为2010年，规划期2011-2015年。

# 第一章 “十一五”发展回顾

## 1.1主要成就

“十一五”期间，在省委、省政府的正确领导下，随着海峡西岸经济区建设和加快文化产业发展等一系列重大战略的实施，全省名镇名村保护工作进入了崭新的发展时期。“十一五”期间新增名镇名村44个，其中国家级名镇5个，名村13个，省级名镇8个，名村18个，使得我省名镇名村总数达到61个，其中国家级名镇名村23个，总数位居全国第四位，历史文化名镇名村体系初步形成。

在名镇名村保护设施建设和资金投入方面，按照《全国“十一五”历史文化名城名镇名村保护设施建设规划》的要求，在中央补助资金和地方配套资金的支持下，我省上杭县古田镇、连城县宣和乡培田村、邵武市和平镇、南靖县书洋镇田螺坑村和武夷山市下梅村等5个名镇名村列入国家“十一五”规划，其中上杭县古田镇与连城县宣和乡培田村均如期完成“十一五规划”确定的任务。未列入国家“十一五”规划的部分名镇名村，也得到各级政府的资金投入，实施了保护设施建设。

“十一五”期间，我省名镇名村保护设施建设工作已初步取得成效，主要表现在：

（一）基础设施建设初步启动。“十一五”期间，15个名镇名村有计划进行了保护设施建设，主要包括道路改造和路面硬化工程、古街巷改造和卵石路面铺设、停车场建设；镇村内供排水管道的改造、消防设施的新建与改善；老旧电力电信线路的维护改造。初步缓解了这些名镇名村基础设施严重滞后的局面，改善了群众的生活条件。全省名镇名村共投入保护设施建设资金7909.69万元，其中，中央投资573.57万元，地方配套7336.12万元。

（二）镇村环境明显改善。“十一五”期间，结合我省家园清洁行动，名镇名村开展了垃圾治理和改厕工作，环境卫生条件得到明显改善，共创建省级绿色乡镇13个，占全省绿色乡镇总数的8.9%；省级生态乡镇（村）14个，占全省省级以上生态乡镇总数5.3%。

（三）保护规划编制全面启动，为保护设施建设提供依据。“十一五”期间，已开展保护规划编制的名镇名村有45个，占全省名镇名村73.8%。同时，开展了《福建省历史文化名镇名村保护与发展规划》的编制工作，为统筹指导全省名镇名村保护设施建设提供依据。

（四）保护意识逐步提高。通过对名镇名村保护的宣传和历史文化资源的普查，各级政府和当地群众增强了名镇名村的保护意识。全省有58个名镇名村完成了全镇（村）90%以上的历史建筑、文物古迹挂牌保护，仅3个名镇名村历史建筑、文物古迹挂牌保护比例在50%-90%之间。全省名镇名村都制定了相关的保护管理办法，设有保护管理委员会，并安排有专人负责名镇名村日常的保护管理工作。

（五）社会经济效益初见成效。名镇名村保护设施建设，促进了名镇名村旅游产业发展。南靖县书洋镇塔下村、永定县湖坑镇等借助福建土楼申报世遗成功契机，加大保护设施建设力度，改善名镇名村环境，促进旅游业发展，提升当地经济实力。武夷山市下梅村、城村，借助靠近武夷山风景名胜区的优势，挖掘本地资源实施旅游开发，已成为武夷山旅游的重要组成部分。福安市社口镇坦洋村以“坦洋工夫”茶作坊的环境整治为龙头，拆除违章建筑，凸显茶文化内涵，使得历史村落保护与特色产业发展互相促进。

| 专栏一：福建省“十一五”期间获得福建省绿色乡镇称号、福建省生态乡镇（村）称号的名镇名村 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 区 市 | 福建省绿色乡镇 |  |  | 福建省生态乡镇（村） |  |  |
|  | 数量 | 名 单 | 相对应的 名镇名村 | 数量 | 名 单 | 相对应的 名镇名村 |
| 福 州 市 | 1 | 马尾区亭江镇 | 马尾区亭江镇闽安村 | 1 | 马尾区亭江镇 | 马尾区亭江镇闽安村 |
| 漳 州 市 | 1 | 平和县九峰镇 | 平和县九峰镇 | 4 | 南靖县书洋镇塔下村 南靖县书洋镇 | 南靖县书洋镇塔下村 南靖县书洋镇石桥村 南靖县书洋镇河坑村 南靖县书洋镇田螺杭村 |
| 泉 州 市 | 2 | 晋江金井镇 安溪县湖头镇 | 晋江市金井镇福全村 安溪县湖头镇 |  |  |  |
| 莆 田 市 | 1 | 涵江区白塘镇 | 涵江区白塘洋尾村 |  |  |  |
| 三 明 市 | 2 | 尤溪县洋中镇 宁化县石壁镇 | 尤溪县洋中镇桂峰村 宁化县石壁镇 | 6 | 尤溪县洋中镇桂峰村 永安市贡川镇 三元区岩前镇 宁化县石壁镇 清流县赖坊乡 | 尤溪县洋中镇桂峰村 永安市贡川镇 三元区岩前镇忠山村 宁化县石壁镇 清流县赖坊乡 清流县赖坊乡赖坊村 |
| 龙 岩 市 | 4 | 新罗区万安镇 永定湖坑镇 上杭古田镇 漳平市双洋镇 | 新罗区万安镇竹贯村 永定县湖坑镇 上杭县古田镇 漳平市双洋镇 | 1 | 新罗区万安镇竹贯村 | 新罗区万安镇竹贯村 |
| 宁 德 市 | 2 | 蕉城区霍童镇 屏南县棠口乡 | 蕉城区霍童镇 屏南县棠口乡漈头村 | 1 | 蕉城区霍童镇 | 蕉城区霍童镇 |
| 南 平 市 |  |  |  | 1 | 光泽县崇仁乡 | 光泽县崇仁乡崇仁村 |
| 合计 | 13 |  |  | 14 |  |  |

## 1.2存在问题

“十一五”期间伴随着城镇化快速发展，名镇名村保护工作依然存在许多矛盾和问题。从保护设施建设方面看主要是：

（一）名镇名村保护设施建设情况整体参差不齐。从整体上看，各镇村保护设施建设无论在投入力度、建设效果方面均存在一定差异。南靖、永定两县政府依据世遗标准，对南靖县书洋镇田螺坑村、永定县湖坑镇等土楼群村落进行保护和整治，保护设施建设成效显著；上杭县古田镇和连城县宣和乡培田村通过争取中央财政资金和省市配套资金的投入，保护设施建设也取得一定成效。但全省尚有多数名镇名村至今未开展实质性的保护设施建设，尤其是闽东、闽北等较僻远地区的名村名镇，保护设施建设较为落后。

（二）名镇名村保护工作在认识上存在偏差。不少名镇名村热衷于申报工作，对历史文化资源的价值认识不足，对保护工作的严峻性也缺乏足够认识，重申报轻保护，存在“等靠要”想法，不能积极主动开展后续工作，许多村镇保护设施建设陷于停滞状态。

（三）名镇名村保护设施建设资金缺口大。由于“十一五”期间我省能够争取到中央财政补助的名镇名村数量有限，省财政尚缺乏专项资金用于补助名镇名村保护设施建设，地方政府或因财政原因，或因认识等方面问题更难以进行有效投入，各村镇自筹资金能力较弱，因而各名镇名村的保护设施建设资金捉襟见肘，严重影响各村镇保护工作的正常开展。

（四）保护规划与地方建设缺乏有效衔接。一些名镇名村或因保护规划滞后，或因保护规划思路与具体措施缺乏整体考虑和可操作性，使保护工作与地方开发建设未能有效衔接，导致新建建筑和设施与名镇名村环境风貌和历史文化氛围不协调，对名镇名村整体风貌的原真性，空间格局的完整性造成了破坏。

（五）名镇名村保护工作缺乏强有力的监管。目前，名镇名村的保护工作尚缺乏一套具体、细致的评估管理办法和问责制度、濒危警告或者摘牌等制度，公众参与名镇名村保护工作的机制尚未健全，群众监督作用难以有效发挥。

| 专栏二：福建省“十一五”期间名镇名村保护设施建设情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 类型 | 项目名称 | 主要基础设施建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 中央 投资 （万元） | 地方 配套 （万元） | 备注 |
| 历史文化名镇 | 上杭县古田镇 | 道路硬化21000平方米，道路硬化稳定垫层21000平方米，道路硬化清除泥土21000平方米；给水管道4600米，排水管道4600米，电力电线3000米， 2000KV变压器2台，电力电线管道3000米；消防车1台，人工携带式消防设备10部，消防栓118个，公共厕所2座，垃圾中转站1座，垃圾运输车1辆，垃圾运输龙马车(8个行政村)8辆， 配建垃圾收集池50个，配建垃圾果皮箱80个。 | 1105 | 166 | 939 | 列入国家“十一五”规划，已完成 |
| 历史文化名镇 | 永泰县嵩口镇 | 道路改造和建设2500平方米，给排水管道建设2000米，电力、电信线路维护工程1000米，垃圾收集处理，公共厕所建设8处，环境绿化美化1000平方米，资源普查费、安防监控设施、警示设施设置 | 376 |  | 376 | 国家级名镇 |
|  | 屏南县双溪镇 | 道路改造和建设5200平方米，给排水管道建设800米，垃圾收集处理1项，公共厕所建设1 座，环境绿化美化和重要节点空间整治 | 457.6 |  | 457.6 | 省级名 镇 |
|  | 顺昌县元坑镇 | 道路改造及路面硬化10000平方米，给排水管网2200米，电力管网10000米，电信管线10000米；消防设施；公共厕所3座，垃圾焚烧炉6个，垃圾池18个，资源普查费等。 | 537.2 |  | 537.2 | 国家级 名 镇 |
|  | 邵武市和平镇 | 道路改造及路面硬化5000平方米，给排水管网2000米，电力管网8000米，电信管线10000米；消防设施20处；公共厕所2座，日处理8吨焚烧炉1个，垃圾池120个，资源普查费等。 | 500.8 |  | 500.8 | 列入国家“十一五”规划 |
| 历史文化名村 | 连城县宣和乡培田村 | 道路硬化16000平方米；给水管道1000米，排水管道780米，污水处理350立方米； 村镇消防站1座，电动消防车3台，自动报警系统9套，垃圾中转站1座，配建果皮箱134个。 | 685 | 103 | 582 | 列入国家“十一五”规划，已完成 |
| 历史文化名村 | 福鼎市 管阳镇西昆村 | 道路改造及路面硬化850平方米，给排水管网70米，公共厕所2座，资源普查费等。 | 245 |  | 245 | 省级 名村 |
|  | 武夷山市武夷镇下梅村 | 道路改造：仿古路面改造、停车场、码头；给水管道、引水渠改造；电力电缆线路维护；人工携带式消防设备、消防栓；垃圾箱、垃圾车、垃圾焚烧炉；公共厕所 | 656.6 |  | 656.6 | 列入国家“十一五”规划 |
|  | 晋江市金井镇福全村 | 道路改造和建设12880平方米，给排水管道建设8340米，消防设施12处，公共厕所建设4处，景点修缮8处 | 1498.47 | 224.57 | 1273.9 | 国家级名村 |
|  | 屏南县甘棠乡漈下村 | 道路改造和建设15750平方米，垃圾收集处理1处，环境绿化美化和重要节点空间整治 | 241 |  | 241 | 国家级名村 |
| 历史文化名村 | 屏南县棠口乡漈头村 | 道路改造和建设1440平方米，给排水管道建设200米，垃圾收集处理1项，环境绿化美化和重要节点空间整治 | 65.36 |  | 65.36 | 国家级名村 |
|  | 周宁县浦源镇浦源村 | 道路改造63000平方米，鲤鱼溪上游调节水库建设，电网和电信线网改造，设置消防栓10个，建设焖烧炉1座，配套放置垃圾箱10个，完成主街道两侧排污管网1200米、公园路排污管网100米，鲤鱼溪景区内新植草皮20亩、种植各种观赏类花木1万多株，停车场、山门、公园、楼台亭阁等旅游配套设施建设，资源普查和保护警示牌 | 1193 | 80 | 1113 | 省级 名村 |
|  | 涵江区白塘洋尾村 | 给排水管道建设1500米，垃圾收集处理7处，安防监控设施3处 | 29.1 |  | 29.1 | 省级 名村 |
| 历史文化名村 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会山亭乡港里村 | 道路改造和建设10000平方米，给排水管道建设、电力、电信线路维护工程，垃圾收集处理和环境绿化美化，资源普查费、安防监控设施、警示设施设置、解说和标识系统等 | 218 |  | 218 | 省级 名村 |
|  | 仙游县石苍乡济川村 | 道路改造和建设2500平方米，垃圾收集处理1处 | 101.56 |  | 101.56 | 省级 名村 |
| 合 计 |  |  | 7909.69 | 573.57 | 7336.12 |  |

注：资料来源于各村镇上报的统计数据

# 第二章 指导思想、基本原则和保护策略

## 2.1指导思想

历史文化名镇名村的保护，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照全面实施国务院支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见的要求，坚持继承中华民族优秀传统文化与弘扬社会主义先进文化相统一的精神，促进经济社会协调发展，改善名镇名村群众生活环境。以完善基础设施和环境整治为重点，加大投入，强化管理，科学指导，力争通过几年的不懈努力，使名镇名村基础设施水平得到明显改善，历史环境和传统建筑风貌得到有效保护。

## 2.2基本原则

扎实推进我省名镇名村保护设施建设，必须把握以下五条基本原则：

——以人为本，重在实效。从解决名镇名村原住民最急迫、最直接、最关心的基础设施建设入手，进一步完善保护区内部道路、供排水、供电、垃圾收集等基础设施建设，切实改善群众生产、生活条件。

——科学规划，注重运作。因地制宜、分类指导，科学制定名镇名村保护规划，有计划、有步骤、有重点地逐步推进名镇名村保护设施建设工作。创新名镇名村保护工作机制，激发名镇名村发展活力。充分发挥各级党委总揽全局、协调各方的作用，形成部门分工、合力推进的良好工作局面。

——突出重点、整体带动。坚持重点突破、整体带动策略。在全面保护的基础上，有重点地建设《福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定的“四个十大精品旅游项目”中具有代表性的名镇名村，促进我省文化强省战略的实施。

——政府主导、多方参与。强化政府在名镇名村保护和监督管理工作中的责任主体地位，切实加大公共财政对名镇名村保护基础设施建设的支持力度，以政府投资补助为引导，广泛发动社会各方力量投资投劳，积极探索民间资本投入名镇名村保护设施建设的新办法、新路子，逐步形成多元投入的新局面。

——协调发展、持续保护。在完善基础设施和环境整治的同时，进一步处理好保护与发展的关系，统筹考虑文化遗产保护、城镇化发展、新农村与和谐社会建设等各项事业，增强名镇名村在经济社会发展中作用，促进遗产资源的有效保护与永续利用。

| 专栏三：“十二五” 福建省四个十大精品旅游项目范围内的名镇名村 |  |
| --- | --- |
| 四个十大精品旅游项目 | 镇村名称 |
| 1.十大生态旅游精品：武夷山、泰宁、冠豸山、宁德世界地质公园、永安桃源洞、福州鼓山、厦门园博苑、漳州花博园、仙游九鲤湖（九龙谷）、德化石牛山。 | 武夷山市五夫镇、武夷山市武夷镇下梅村、武夷山市兴田镇城村、邵武市和平镇、泰宁县新桥乡大源村、连城县宣和乡培田村、屏南县双溪镇 |
| 2.十大滨海旅游精品：鼓浪屿风景旅游、平潭岛国际旅游、湄洲岛国家旅游度假区、惠安崇武滨海旅游、东山生态旅游岛、漳州滨海火山地质公园、嵛山海岛生态旅游、英雄三岛（大嶝、小嶝和角屿）旅游、三都澳海上渔城旅游、环马祖澳旅游。 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会山亭乡港里村 |
| 3.十大文化旅游精品：武夷山“双世遗”、福建土楼、泉州清源山（海上丝绸之路）、湄洲妈祖、宁化世界客家始祖文化园、三坊七巷文化历史街区、马尾船政文化、福州昙石山遗址、南安郑成功史迹文化旅游、福建茶文化。 | 永定县湖坑镇、永定县下洋镇初溪村、南靖县书洋镇田螺坑村、南靖县书洋镇塔下村、南靖县书洋镇石桥村、南靖县书洋镇河坑村、宁化县石壁镇、福州市马尾区亭江镇闽安村、长乐市航城镇琴江村、泉州市泉港区后龙镇土坑村、福安市社口镇坦洋村 |
| 4.十大红色旅游精品：上杭古田会议旧址、省革命历史纪念馆、龙岩红色旅游系列景区、三明红色旅游系列景区、漳州红色旅游系列景区、闽北红色旅游系列景区、闽东红色旅游系列景区、中共闽粤边区特委旧址、闽浙赣游击纵队闽中支队司令部旧址、长汀红色“小上海”。 | 上杭县古田镇、永安市燕西街道吉山村、连江县透堡镇、长汀县三洲乡三洲村 |

## 2.3保护策略

根据我省名镇名村历史文化资源条件、保护状况及当地经济发展水平，在保护设施建设中，应分清轻重缓急、抓好重点工作。根据总体投资力度和建设时序，将名镇名村保护设施建设等级分为重点保护和一般保护两种类型，对不同类型的村镇其保护建设工作重点、建设内容、扶持力度等方面区别对待。

——重点保护  按照分类指导的原则，对“四个十大精品旅游项目”中具有代表性的名镇名村和我省取得国家级称号名镇名村列入重点建设名录。

重点保护的名镇名村中，福建土楼群镇村应严格按照世遗标准，进一步完善环境整治、生态保护和基础设施建设；结合我省“十二五”规划纲要提出建设“四个十大精品旅游项目”的思路，重点扶持武夷山名镇名村组群、上杭古田、连城培田、宁化石壁等名镇名村的保护设施建设，通过基础设施建设、环境整治、动态监管建设工作，于规划期内改善居民生活条件和周围环境，为村镇可持续发展营造良好条件，为名镇名村开发旅游及特色文化产业发展

奠定基础。本《规划》将我省35个名镇名村列入重点保护村镇。

——一般保护  其余26个省级名镇名村列为一般保护设施建设范围，重点对现有基础设施建设进行维护，积极保护现有文化遗存，加强安全防卫设施建设和动态监管。

| 专栏四：“十二五”福建省名镇名村保护设施建设重点村镇名录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设等级 | 村镇名称 | 数量（个） |
| 重点保护 | 武夷山市五夫镇、武夷山市武夷镇下梅村、武夷山市兴田镇城村、邵武市和平镇、泰宁县新桥乡大源村、连城县宣和乡培田村、屏南县双溪镇、莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会山亭乡港里村、永定县湖坑镇、永定县下洋镇初溪村、南靖县书洋镇田螺坑村、南靖县书洋镇塔下村、南靖县书洋镇石桥村、南靖县书洋镇河坑村、宁化县石壁镇、福州市马尾区亭江镇闽安村、长乐市航城镇琴江村、泉州市泉港区后龙镇土坑村、福安市社口镇坦洋村、上杭县古田镇、永安市燕西街道吉山村、连江县透堡镇、长汀县三洲乡三洲村；顺昌县元坑镇、永泰县嵩口镇、宁德市蕉城区霍童镇、平和县九峰镇；尤溪县洋中镇桂峰村、福安市溪潭镇廉村、屏南县甘棠乡漈下村、屏南县棠口乡漈头村、连城县庙前镇芷溪村、清流县赖坊乡赖坊村、龙岩市新罗区适中镇中心村、晋江市金井镇福全村 | 35 |
| 一般保护 | 永安市贡川镇、武平县中山镇、漳平市双洋镇、清流县赖坊乡、连城县四堡乡、南平市延平区峡阳镇、安溪县湖头镇、龙岩市新罗区适中镇；福鼎市管阳镇西昆村、浦城县水北街镇观前村、周宁县浦源镇浦源村、三明市三元区岩前镇忠山村、光泽县崇仁乡崇仁村、福安市溪柄镇楼下村、建宁县溪源乡上坪村、龙岩市新罗区万安镇竹贯村、霞浦县溪南镇半月里村、莆田市涵江区白塘洋尾村、长乐市江田镇三溪村、仙游县石苍乡济川村、连江县筱埕镇定海村、福州市仓山区盖山镇阳岐村、福州市仓山区城门镇林浦村、南平市延平区南山镇大坝—凤池村、福州市仓山区螺洲镇、漳州市龙文区蓝田镇湘桥村 | 26 |

# 第三章 保护设施建设目标和主要任务

## 3.1建设目标

根据我省名镇名村的实际状况和未来发展要求，“十二五”期间我省名镇名村保护设施建设的总体目标是：着力提高全省名镇名村的服务保障能力，确保名镇名村基础设施进一步完善，名镇名村内部的火灾隐患和险情普遍得以控制，镇村环境逐步改善，名镇名村的历史风貌得以保存和延续，文化遗产资源得以有效保护和永续利用。具体目标是：

——基础设施服务水平逐步提高。“十二五”期间，结合全省农村公路网络化建设，设置名镇名村公交站点，增开客运线路，进一步改善名镇名村外部交通条件；对名镇名村内部道路进行改造；完善名镇名村的给排水设施建设，全面完成名镇名村饮水安全建设任务，使各村镇自来水普及率达到80%，保证当地群众日常用水需求；加快实施农村电网改造升级工程，因地制宜推广清洁能源技术，对名镇名村内部年久老化的电力电信线路进行维护改造，减少火灾隐患，实施线路隐蔽式埋设，架设路灯；完善名镇名村邮政服务，推进名镇名村通信设施建设。

——镇村环境明显改善。加强名镇名村的生态修复和环境美化，促进名镇名村开展绿色乡镇和生态村镇建设，在现有14个生态村镇的基础上，“十二五”期间鼓励名镇名村建设生态村镇结合全省农村“家园清洁行动”、“创绿色家园、建富裕新村”行动和“生态家园富民工程”等工作，争取在规划期末，各名镇均达到《福建省绿色乡镇标准》。

——名镇名村品牌初显。依托我省十大生态旅游精品、十大滨海旅游精品、十大文化旅游精品和十大红色旅游精品建设，加快打造我省名镇名村品牌。重点推进相关名镇名村的保护设施建设，对镇村的出入口，标志性建筑物周围，驳岸、水埠、戏台等公共空间进行景观环境整治，建设和完善展示设施，争取在规划期末，形成我省在国内外具有一定影响力的名镇名村品牌。

——动态监管水平有较大提高。对已公布的名镇名村保存现状情况进行全面普查，摸清历史文化资源的分布和数量，建立档案，实行挂牌保护。建立镇村动态监测和预警信息系统，对历史文化资源保存状况和保护规划实施进行跟踪监测。

## 3.2建设指引

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》、《历史文化名城保护规划规范》（GB50357-2005）、《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）、福建省住房和城乡建设厅《村庄规划导则（试行）》、《福建省绿色乡镇标准》、福建省环保局《福建省省级生态乡镇建设指标》，我省重点保护的名镇名村基础设施建设、环境整治、空间整治，参照以下标准：

（一）道路交通

——道路系统  名镇名村核心保护范围内，道路系统要保持或延续原有道路格局，应保持原有的空间尺度；

——道路整治  名镇名村的道路整治，其断面形式及拓宽尺度应充分考虑历史街道的原有空间特征，采用传统的路面材料及铺砌方式进行整修；

——交通设施  名镇名村的道路桥梁、社会停车场、公交场站、机动车加油站等交通设施的建设，应当符合保护规划确定的建设控制要求，建设形式应满足名镇名村历史风貌要求；

——交通组织  名镇名村内部交通组织应以疏解交通为主，避免大型立交桥、高架轨道、货运枢纽等交通设施穿越名镇名村核心保护范围和建设控制地带。

（二）市政工程

——综合标准  名镇名村保护区范围内，当市政管线和设施按常规设置与文物古迹、历史建筑及历史环境要素的保护发生矛盾时，应在满足保护要求的前提下采取工程技术措施加以解决；保护区范围内不宜设置大型市政基础设施，市政管线宜采取地下敷设方式；当多种市政管线采取下地敷设时，因地下空间狭小导致管线间、管线与建（构）筑物间净距不能满足常规要求时，应采取工程处理措施以满足管线的安全、检修等条件。

——给排水设施建设  对镇村内的给排水管道进行改造，保证当地居民日常用水需求，做到管线隐蔽；实施雨污分流或截流式合流制，合理排放污水，避免对自然水体的污染；名镇名村核心保护范围内不应设置水厂、污水处理厂、不宜设置取水构筑物，各镇村应采取符合当地实际的处理方式对生活污水进行处理，生活污水处理率应达70%。

——电力电信设施建设  对年久老化的电力电信线路进行维护改造，减少火灾隐患；名镇名村核心保护区范围内变电站、开闭所、配电所应采用户内型；对名镇名村保护区范围内的通信、广播、电视等无线电发射接收装置的高度和外观应提出限制性要求。

（三）防灾减灾工程

——消防设施建设  名镇名村应设立社区消防组织，并配备小型、适用的消防设施和装备。在不能满足消防通道要求及给水管径DN<lOOmm的街巷内，应设置水池、水缸、沙池、灭火器及消火栓箱等小型、简易消防设施及装备，提高镇村的消防应急能力，保障传统建筑的安全；在核心保护区外围宜设置环通的消防通道。

——防洪设施建设  名镇名村防洪堤坝工程设施应与自然环境和历史环境协调，保持滨水特色，重视历史上防洪构筑物、码头等的保护与利用。

——其他工程建设  防灾减灾设施建设应满足名镇名村保护历史风貌的要求，名镇名村应加强对有泥石流隐患区域的工程治理、易受台风破坏的设施加固处理、以及防雷设施、抗震设施等的建设。

（四）环境整治

——垃圾的收集处理  名镇名村应积极开展家园清洁行动，配备保洁队伍，设置垃圾箱、转运站，其设施外观、色彩要与历史建筑风貌相协调，生活垃圾无害化处理率应达到90%以上。

——公共厕所建设  名镇名村应在主要街道、人流集中场所设置公共厕所，卫生厕所普及率应在90%以上，建设相应的化粪池，做到无害化处理。

——环境绿化美化  应加强对名镇名村山水环境的保护。对道路、街道、滨水、宅前庭院、及其它开放空间，进行植树绿化，对周围山体、荒坡进行退耕还林，护林绿化；名镇名村人均公共绿地面积应达到5.5平方米，绿化布局与植物配置应符合历史风貌的要求，对50年以上树龄的古树名木进行挂牌保护。

——重要节点空间整治 对镇村的出入口、标志性建筑物周围、驳岸、水埠、戏台等公共空间和重要节点进行景观环境整治；历史文化遗产的周边的建（构）筑物形象和绿化景观应保持乡土特色并与镇村历史环境和传统风貌相协调。

（五）动态监管

——名镇名村资源普查  对名镇名村保存现状进行全面普查，摸清历史文化资源的分布和数量，建立档案，实行挂牌保护；

——动态监管信息系统建立  建立名镇名村动态监测和预警信息系统，对历史文化资源保存状况和保护规划实施进行跟踪监测。

## 3.3主要建设项目

根据我省名镇名村的保护现状及周边发展条件、本规划的原则和策略，“十二五”期间我省名镇名村保护设施的建设，应按照不同保护等级及各村镇的具体建设要求分别安排不同的保护设施建设项目。

| 专栏五：“十二五”福建省重点保护名镇名村保护设施建设 项目安排表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 镇村等级 | 镇村名称 | 建设 性质 | 建设内容与规模 |
| 国 家 级 | 上杭县古田镇 | 新建 改建 | 1.古田溪滨水游步道；文元村古田隧道口以内古田大道两侧扩修电瓶车道、修建架空木栈道、廊桥改造；2.古田会议会址核心区建筑外立面及环境整治；听涛竹岭、古田溪滨、黄酒博览园、溪背商街、赖坊茶苑、文元花田空间环境整治； |
|  | 连城县宣和乡培田村 | 改建 | - 古街28家商铺立面修缮；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 连城县庙前镇芷溪村 | 改建 | 1. 拱桥街（1000 m），沙圳巷（400 m），红天灯巷（800 m），四叉路巷（1200 m）等街巷修复与改造，道路改造总量1.1万㎡；2.给排水管道建设1万m；3.垃圾收集处理1处；4.污水收集处理1处；5.公共厕所建设6个；6.环境绿化美化及重要节点空间整治74处；7.资源普查费及安防监控设施245座。 |
| 国 家 级 | 武夷山市武夷镇下梅村 | 新建 改建 | 1.仿古路面改造、停车场、码头；2. 当溪南北街两侧的古建筑修缮与恢复2.给水管道110000 m、引水渠改造；3.电力电缆管线8000m、电讯、宽带网络管线16000m；4. 设置垃圾箱、垃圾车、建一座垃圾焚烧炉5.购置人工携带式消防设备、消防栓等消防设备；建6座公共厕所； |
|  | 武夷山市兴田镇城村 | 改建 | 1.新街、大街、横街、下街、鱼阁巷、井前巷、李家巷街巷改造，对古街巷两侧的古建筑进行修缮与恢复；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 武夷山市五夫镇 | 改建 | 1. 兴贤古街（1000 m），朱子巷（500 m），凤凰弄（100 m），大埠巷（300 m），风车弄（100 m），九曲巷（500 m）街巷修复改造，总长度2500m； 2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 南靖县书洋镇田螺坑村 | 新建 | 山体80m长挡土墙、山体加固1200㎡、生态停车场5000㎡； |
|  | 邵武市和平镇 | 新建 改建 | 1.道路改造及路面硬化9350㎡，古镇内街巷改造3640㎡、卵石路面步行道2250㎡、生态停车场2500㎡；2.古建筑明清文物古迹环境整治；3.安防监控设施。 |
|  | 永泰县嵩口镇 | 改建 恢复 | 1.道路整治2万m2；2.给排水管道建20km；3.公共厕所建设5处；4.防洪堤、休闲步道、江滨公园建设2500㎡；主要街区两侧古建筑修复6500㎡；重点古建筑抢救性修复40000㎡. |
|  | 长乐市航城镇琴江村 | 改建 恢复 | 1.两条主要传统街巷：旗人街（140 m）、马家巷（150 m）及其他十条街巷（大街、泗洲街、阳春街、承惠街、帅正街、太平里、德化坊、协府口、真武街、高坎街）恢复整治2000m；2.垃圾处理及消防设备；3.将军行辕、四大府历史建筑修缮；4.安防监控设施。 |
| 国 家 级 | 福州市马尾区亭江镇闽安村 | 改建 恢复 | 1.历史街巷恢复修缮；2.垃圾处理及消防设备;3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 尤溪县洋中镇桂峰村 | 改建 恢复 | 1.新建景区主干道13.9 km、路面宽7.5 m；整治古巷道4.5 km、古官道10.5 km；2. 消防和垃圾处理设备3.修缮蔡氏祖庙、蔡氏宗祠、后门田大厝等古建筑10061㎡；4.村庄内环境整治；5.安防监控设施。 |
|  | 屏南县甘棠乡漈下村 | 改建 恢复 | 1. 村道辅路，修复整治曰字路（491.3m）、候门岭（54.1m）、羊踶道（42.4m），华丽街（145m），堡里弄（126m）等古街巷13500㎡，新建6m宽环村主道17100㎡、村内停车场10000㎡；2. 埋设地下排水管道4000m、电力、电信线路9000 m；3.消防设备；4.输水管网6100m；5.垃圾收集站；6.古建筑明清文物古迹环境整治；7.安防监控设施。 |
|  | 屏南县棠口乡漈头村 | 改建 恢复 | 1. 南洋路（215.2m）、水街（832m）、蒲仙路（117m）、后街（412m）、凉亭街（54.2m）、中心街（118m）、黄厝弄（86m）、兴学弄（121m）、鲤鱼弄（81m）等古街巷修复与整治，道路改造和建设1440㎡；2.给排水管道建设200m；3.垃圾收集处理；4.环境绿化美化；5.重要节点空间整治。 |
|  | 长汀县三洲乡三洲村 | 改建 | 1.历史街巷路面改造3.8万m2；2.给排水管道建设2.3万km；3.电力、电信线路1.1万m；4.公厕2座，垃圾处理及污水处理设施。 |
|  | 平和县九峰镇 | 改建 | 1.历史街巷路面改造；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 福安市溪潭镇廉村 | 改建 | 1.历史街巷路面改造；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
| 国 家 级 | 清流县赖坊乡赖坊村 | 改建 | 1.历史街巷路面改造；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 宁德市蕉城区霍童镇 | 改建 | 1.历史街巷路面改造；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 顺昌县元坑镇 | 改建 | 1.历史街巷路面改造2万m2；2. 给排水管道建设15km.3.电力、电信线路30km；垃圾处理10处；4.公厕6座；5.环境整治10处，6.安防监控设施。 |
|  | 龙岩市新罗区适中镇中心村 | 改建 | 1.历史街巷路面改造；2.给排水管道建设8.3km.3.消防设备；4.公厕4座，村庄内环境整治；5.安防监控设施。 |
|  | 晋江市金井镇福全村 | 改建 | 1.历史街巷路面改造13万m2；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 泰宁县新桥乡大源村 | 改建 | 1.历史街巷路面改造；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
| 省 级 | 永定县湖坑镇 | 改建 | 1.历史街巷路面改造；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 永定县下洋镇初溪村 | 改建 | 1. 村内主要道路路面改造；2.垃圾处理及消防设备，配备1辆专用垃圾车，建设10个垃圾池，配备20个垃圾箱，发放500个垃圾桶；3.村庄内环境整治，对已建成的4000米长排水沟，5000平方米的绿化用地建设，2个1000多平方米的停车场改造整治；4.安防监控设施。 |
|  | 南靖县书洋镇塔下村 | 改建 | 1. 历史街巷路面改造；2.福兴楼、德远堂等古建筑维修和保护；3.垃圾处理及消防设备；4.村庄内环境整治；5.安防监控设施。 |
|  | 南靖县书洋镇石桥村 | 改建 | 1.历史街巷路面改造；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 南靖县书洋镇河坑村 | 改建 | 1.历史街巷路面改造；2.朝水楼、永盛楼、绳庆楼等14座大型土楼外部环境整治；3.垃圾处理及消防设备；4.村庄内环境整治；5.安防监控设施。 |
| 省 级 | 泉州市泉港区后龙镇土坑村 | 改建 | 1.土坑主街街巷恢复改造8000m2；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 宁化县石壁镇 | 改建 | 1.邓坊古街、石壁街修复整治7250m2；2.垃圾处理及消防设备；3.村庄内环境整治；4.安防监控设施。 |
|  | 屏南县双溪镇 | 改建 | 1.村道辅路、南门的东街、下街、南街（今中山街）、西区的后街等古街巷修复整治45500㎡、村内停车场10000㎡；2.埋设地下排水管道4000m、电力、电信线路9000 m；3.消防设备；4.新建日供水量2800吨吨自水厂1座、输水管网6100m；5.垃圾及污水处理。 |
|  | 连江县透堡镇 | 改建 | 1.堡门、堡墙整治10000m2；2. 登云桥、飞凤桥桥梁整治；3. 烽火台遗址修复 |
|  | 福安市社口镇坦洋村 | 改建 | 1. 坦洋上街、下街修复整治；2.垃圾处理及消防设备，购置垃圾箱、垃圾车等，建排水管道;3.村庄内环境整治，桂花溪整治；4.安防监控设施。 |
|  | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会山亭乡港里村 | 新建 改建 | 1. 滨海古道（350m），宫兜路（120m），故居路（300m），祠前路（120m）等古街巷及道路改造10000m2；2.给排水管道建设2km；3. 电力、电信线路维护工程4km；4. 消防及垃圾处理设施；5. 重要节点空间整治及环境绿化。 |
|  | 永安市燕西街道吉山村 | 新建 改建 | 1.历史街巷路面改造1万m2；2.电力、电信线路30km；3.垃圾收集点10处；4.公厕2座；5.环境整治10处，6.安防监控设施。 |

# 第四章 保障措施及规划实施

加强名镇名村的保护设施建设，是建立完善我省历史文化遗产保护体系的需要。本规划的实施，将改善当地投资环境和居民生活条件，促进地方经济和社会的发展，提高我省名镇名村的整体知名度。为此，各级党委、政府和有关部门、单位应采取有效的措施，加大政府对名镇名村保护设施建设的政策扶持，深化名镇名村管理体制改革，解放思想，调动社会各方面的积极性，广开筹融资渠道，进一步改善保护与发展环境，促进我省历史文化遗产保护事业的可持续发展。

## 4.1制定相关办法，完善保护机制

（一）制定和完善相关行政规章和技术规定。出台《福建省历史文化名镇名村保护管理办法》、《福建省历史文化名镇名村保护规划编制办法》等；

（二）加强普查和摸底工作，建立动态监管信息系统。积极开展已公布及待申报的名镇名村资源普查工作，摸清镇村内的历史文化资源现状、分布、数量，对遗存保护状况和规划实施情况进行跟踪监测，建立历史文化资源档案、保护统计制度和动态监管信息系统，定期反馈名镇名村保护的各项数据指标变化情况，实行挂牌保护制度。

（三）开展名镇名村保护设施建设状况评估，建立名镇名村保护问责制。由省住房和城乡建设厅会同省文物局定期组织有关专家对名镇名村保护设施建设工作的状况进行评估，总结名镇名村保护设施建设工作的经验和教训。对于保护设施建设工作不力的名镇名村提出整改建议，对于破坏特别严重的名镇名村，提出列入濒危名单的警告，建立行之有效的问责制度。

（四）加强命名管理工作。加强名镇名村命名及管理工作，加大对乡村历史文化遗产的抢救力度。完善申报程序和评选制度，将更多具有不同地域特色、具有典型代表意义的历史文化村镇纳入保护范围。

## 4.2注重人才培养，加强队伍建设

（一）建立规划督察员对名镇名村保护设施建设工作的监督机制，加强名镇名村保护管理队伍建设。充分发挥规划督察员对名镇名村的监督作用，赋予省级人民政府向下一级政府派驻的规划督察员对名镇名村保护设施建设工作协助监督的权力，明确督察员、专家在申报考察工作、保护规划编制和审查、濒危名录确定、保护设施建设状况评估、宣传培训、名镇名村保护范围内保护设施建设工程建设监督等工作中的责任和作用。完善县、乡镇两级政府的保护管理队伍，通过及时了解保护设施建设状况、发现工作中存在的问题，及时提出改进措施和建议。

（二）加强各级领导干部、专业技术人员的培训。积极宣传名镇名村保护工作重要性，提高各级政府及全社会对遗产保护工作的认识。加强对名镇名村单位主管领导培训，尤其要增强主管市长、县长、乡镇长等领导对历史文化遗产保护的意识，提高他们保护名镇名村的自觉性，避免在保护与发展的决策过程中造成偏差；加强名镇名村基层单位专业技术人员的培养，鼓励甲级设计单位和施工企业定期轮换派出技术人员定点培训指导名镇名村的保护设施建设，以解决技术力量严重不足的问题，避免在保护设施建设中造成新的破坏；开展面向全社会的宣传活动，加强全社会的保护意识，鼓励和保障公众参与名镇名村保护设施建设工作。

## 4.3严格项目建设，强化监督管理

（一）明确责任主体。名镇名村保护设施建设项目的工作责任主体是项目所在地人民政府。当地政府对所属项目的投资安排、项目管理、资金使用、实施效果负总责；各设区市发改委、财政、建设、环境保护、土地、水利、文化等部门应各负其责，在当地政府的领导下，切实做好牵头组织和综合协调工作，统筹配置资源，及时落实投资计划。

（二）严格建设管理。严格遵守《历史文化名城名镇名村保护条例》的各项规定，严禁一切有损历史文化遗存的保护、传统风貌的协调的建设行为。

（三）严格建设程序。项目实施要严格遵循有关建设程序，符合土地、环评、节能等管理要求，落实好项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，确保工程施工质量和项目按期完成。

（四）加强资金管理。要严格保证所下达的中央预算内资金和省财政专项资金专款专用，确保资金安全，严禁挤占挪用。配套资金要按项目申请时的承诺足额到位。

（五）强化监督检查。各级发展改革部门要会同建设、文物等相关部门，定期对项目建设进行检查，采取有效措施确保工程质量和建设进度。

## 4.4广开融资渠道，保障资金投入

（一）加大政府对名镇名村保护工作的投入力度。名镇名村的保护整治工作属于社会公共事业的范畴，其费用应主要由公共财政来解决，各级政府财政每年应列支专款用于名镇名村的保护。我省名镇名村应努力争取国家专项资金的支持力度，争取中央对原中央苏区县、革命老区和少数民族地区名镇名村保护设施建设的投资力度，充分发挥中央补助资金的引导作用；同时应积极争取省级名镇名村保护补助资金，作为中央支持项目的配套补助资金和省级名镇名村保护设施建设的启动资金；市县及各村镇应积极落实配套资金，制订资金详细使用方案，切实提高资金使用效率。可探索名镇名村所在乡镇的建设用地出让金，除按国家和省相关政策规定必须保证的支出外，全额用于名镇名村的保护，优先支持保护性基础设施建设。乡镇征收的城市维护建设税、城市基础设施配套费、污水垃圾处理费等税费，全部用于名镇名村的保护性基础设施建设、维护和管理。

| 专栏六：福建省属于中央苏区、革命老区范围的名镇名村名录（单位：个） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 苏区和老区名单 |  | 村镇名称 | 数量 | 合计 |
| 中央苏区 | 长汀,上杭,连城,新罗,永定,宁化,清流,明溪,建宁,泰宁,武平,漳平,平和,沙县,将乐,光泽,邵武,武夷山,建阳,浦城，诏安，南靖 | 国家级 | 上杭县古田镇、连城县宣和乡培田村、龙岩市新罗区适中镇中心村、连城县庙前镇芷溪村、长汀县三洲乡三洲村、邵武市和平镇、武夷山市武夷镇下梅村、武夷山市兴田镇城村、武夷山市五夫镇、平和县九峰镇、泰宁县新桥乡大源村、清流县赖坊乡赖坊村、南靖县书洋镇田螺坑村 | 13 | 28 |
|  |  | 省级 | 永定县湖坑镇、连城县四堡乡、漳平市双洋镇、龙岩市新罗区适中镇、武平县中山镇、龙岩市新罗区万安镇竹贯村、永定县下洋镇初溪村、光泽县崇仁乡崇仁村、建宁县溪源乡上坪村、宁化县石壁镇、清流县赖坊乡、南靖县书洋镇塔下村、南靖县书洋镇石桥村、南靖县书洋镇河坑村、浦城县水北街镇观前村 | 15 |  |
| 革命老区 | 蕉城,福安,福鼎,寿宁,屏南,周宁,霞浦,柘荣,古田,松溪,政和,延平,连江,罗源,福清,安溪,永春,南安,晋江,泉港,德化,漳浦,长泰,云霄,城厢,涵江,荔城,秀屿,仙游,同安,翔安 | 国家级 | 屏南县甘棠乡漈下村、福安市溪潭镇廉村、宁德市蕉城区霍童镇、屏南县棠口乡漈头村、晋江市金井镇福全村 | 5 | 20 |
|  |  | 省级 | 连江县透堡镇、连江县筱埕镇定海村、南平市延平区峡阳镇、南平市延平区南山镇大坝—凤池村、莆田市涵江区白塘镇洋尾村、莆田市湄洲湾北岸经济开发区管委会山亭乡港里村、仙游县石苍乡济川村、安溪县湖头镇、福安市社口镇坦洋村、福安市溪柄镇楼下村、福鼎市管阳镇西昆村、周宁县浦源镇浦源村、霞浦县溪南镇半月里村、屏南县双溪镇、泉州市泉港区后龙镇土坑村 | 15 |  |
| 其他 |  | 国家级 | 永泰县嵩口镇、福州市马尾区亭江镇闽安村、尤溪县洋中镇桂峰村、顺昌县元坑镇、长乐市航城镇琴江村 | 5 | 13 |
|  |  | 省级 | 福州市仓山区螺洲镇、福州市仓山区城门镇林浦村、福州市仓山区盖山镇阳岐村、漳州市龙文区蓝田镇湘桥村、三明市三元区岩前镇忠山村、长乐市江田镇三溪村、永安市燕西街道吉山村、永安市贡川镇 | 8 |  |

（二）采取积极的政策措施，鼓励多元化投资。在名镇名村保护设施建设资金筹集中，坚持“科学规划、严格保护、合理开发、永续利用”的方针，本着“谁投资、谁保护、谁开发、谁利用、谁受益”的原则，建立多渠道的社会投资名镇名村保护机制，调动民间资本投资名镇名村保护的积极性，用资源利用所得，办资源保护之事，走资源永续利用之路。面向国内外市场，大力激活民间资本投资，促进名镇名村保护设施投资的多元化。鼓励国内外经济组织和个人依法投资建设、经营名镇名村基础设施和展示设施，鼓励投资者依法以发行股票、公司债券等方式筹集建设资金，鼓励各种民间资本通过捐赠、公益投资等多种渠道进入名镇名村，同时利用民间NGO的力量来监督保护设施项目的实施、管理和维护工作，实现名镇名村保护设施建设的多方合作机制。此外，从名镇名村旅游收入中提取一定比例的费用，用于保护设施建设，也是资金筹措的补充手段。

## 4.5加大政策扶持，推进土地流转

（一）优先保障名镇名村建设用地。名镇名村的建设用地，在年度土地利用计划指标的安排上予以优先保障，农用地转用和土地征收的规模限制可适当放宽。整体式保护的名镇名村，为缓解保护区范围内居民住房的严重不足，需进行新区建设时，国土部门应积极研究应对，保证项目建设用地落实。

（二）鼓励推进名镇名村土地整治。将名镇名村列入土地增减挂钩试点，国土部门优先保证名镇名村土地增减挂钩周转指标，鼓励名镇名村将与传统风貌不协调的农村建设用地整理复垦为耕地或林地，通过城乡建设用地增减挂钩，相应增加名镇名村建设用地指标，并将名镇名村建设用地出让获得的部分收益，返还各村镇用于环境整治和保护性基础设施、展示设施建设。

## 4.6规划实施

本规划实施是在统一规划建设项目的基础上，分年度逐步安排当年建设项目和投资。年度所需安排的具体项目和投资，由各市县发展改革部门、建设部门和文物部门提出建议，经省发展和改革委员会、省住房和城乡建设厅、省文物局审核平衡后，编制年度项目和投资安排计划。

规划实施过程中，省发展和改革委员会、省住房和城乡建设厅、省文物局将对各地的项目建设情况进行抽查，包括配套资金、工程进度、建设质量等方面的情况，并对全省规划实施情况进行评估。

年度安排项目建成后，由各市县负责对其所属项目组织验收。规划全部实施完成后，由省发展和改革委员会、省住房和城乡建设厅、省文物局负责组织总验收，并对整体规划实施进行评估和总结。