平潭综合实验区2018年美丽乡村

建设年终现场指导情况

2019年3月上旬，我厅委托第三方机构，对你区2018年美丽乡村建设项目情况开展现场指导。有关情况如下：

一、基本情况

采取现场察看和查阅资料等方式，指导2018年列入“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程村庄4个，3个村庄还有待提升，1个村庄（流水镇坑北村）存在较严重问题。

指导的大部分村庄按照美丽乡村建设要求，进行三格化粪池改造、雨污管网建设、房前屋后整治，村庄环境得到提升。敖东镇任厝自然村、澳前镇上井村、平原镇剑湖村清杂工作到位，采用乡土材料建设，花池、铺地，进行沟渠整治效果良好，任厝自然村活化利用历史建筑作为红色家风馆。

二、存在的主要问题

（一）垃圾干湿分类推动不足。敖东镇任厝自然村、澳前镇上井村、流水镇坑北村、平原镇剑湖村，检查中发现干湿分离和沤肥归田未落实到位。

（二）个别村庄污水治理工作不到位。近2年以来改造的三格式化粪池有台账（包括户主申请表、现场施工前后照片等），现场抽查三格式化粪池，流水镇坑北村部分住户无清掏口、封闭覆盖，无法清掏。

（三）农房整治示范带动效果不佳。本次指导4个村庄均位于建设管控区域，农房整治示范带动工作目前没有得到有效开展。村庄新建房屋少，基本无裸房。

（四）个别村庄房前屋后整治进度需加快。流水镇坑北村房前屋后清杂工作未到位，仍存在杂物乱堆放、乱搭盖问题，特别是生产工具的摆放、生产垃圾清理需要进一步加强管理。

（五）项目整治进度偏慢。流水镇坑北村由于村领导班子换届及项目执行相关投标程序导致相应工程进度偏慢。

（六）个别村庄公厕建设进度较慢。流水镇坑北村尚未完成公厕建设或改造工作。

三、下一步工作要求

请平潭综合实验区交建局督促相关镇村针对存在问题，抓好以下各项工作的整改落实：

（一）立即组织整改。对现场指导发现的存在较严重问题的村庄（详见附件），务必马上进行整改。在本通知下达之日起3个月内整改到位，未整改到位的，将由财政部门追回省级奖补资金。

（二）加强裸房整治工作。严格按照美丽乡村建设裸房整治示范要求，推进裸房整治，形成协调建筑风貌。区级应编制农宅通用图和裸房整治导则推广使用，真正起到引导示范效果。转变农村建房“贪大求洋、盲目攀比”、“只重单体、不重环境”的建房观念，鼓励提炼地方传统建筑元素编制有地域特色的农民建房房屋立面图集，丰富户型内容，引导新建农房立足功能、合理控制建筑体量、高度和间距，彰显地域特色，同时提升裸房整治示范水平，促进既有农房整治。

（三）加强农村污水垃圾治理。一是农村污水要因地制宜采取截污纳管进厂处理、无动力或微动力集中式处理、就地分散处理三种处理方式。人口较少的村庄和分散的农户生活污水经标准三格（四格）化粪池处理后，将尾水排入山体、林地、农田消纳吸收利用，化粪池设置清掏口，半年至一年进行清掏。建立完善三格化粪池新建改造档案，确保有据可查。二是巩固提升农村生活垃圾治理。完善农村垃圾治理长效机制，建立节假日的垃圾清运保障机制。推广垃圾分类，在农村人居环境整治试点村全面采用有机垃圾处理设备处理，有条件的可以就地堆肥。

（四）加快推进项目建设。个别进度偏慢的村庄，工作都落实到位，要倒排工作计划，加快推进。

（五）加快个别村庄公厕建设进度。确保任务及时完成。

附件：2018年平潭综合实验区美丽乡村建设项目现场指导村庄情况汇总表

附件

2018年平潭综合实验区美丽乡村建设项目现场指导村庄情况汇总表

| 序号 | 项目属地 |  | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县市 | 项目名称 |  |
| 1 | 平潭 | 敖东镇任厝自然村 | 卫生保洁较好，采用乡土材料进行房前屋后整治。清杂工作较到位。利用历史建筑作为家风馆。设置家庭卫生评比红黑榜。部分节点水泥硬化仍显过多。 |
| 2 |  | 流水镇坑北村 （示范村） | - 生活生产垃圾未及时清理； - 公厕尚未建设； - 农房整治未动工实施，无示范户； - 附属用房、鸡圈鸭圈和房前屋后乱搭盖未拆清楚； - 杆线整治未开展； - 未设置家庭卫生评比红黑榜。 |
| 3 |  | 澳前镇上井村 | 卫生保洁较好，采用乡土材料进行房前屋后整治，砌筑菜池。清杂工作较到位。设置家庭卫生评比红黑榜。部分节点使用红透水砖较不协调。 |
| 4 |  | 平原镇剑湖村 | 卫生保洁较好，采用乡土材料进行房前屋后整治。沟渠整治较到位。设置家庭卫生评比红黑榜。村庄边坡有零星垃圾。 |