厦门市2018年美丽乡村建设

年终现场指导情况

按照工作部署，从2019年2月下旬至3月下旬，我厅委托第三方机构，对你市翔安区2018年美丽乡村建设项目开展现场指导。有关情况如下：

# 一、基本情况

采取现场察看和查阅资料等方式，指导2018年列入“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程村庄2个（翔安区内厝镇莲塘村店头自然村、翔安区新店镇大宅社区后宅自然村），整治建设比较到位，成效显著。

后宅自然村、店头自然村标准三格化粪池覆盖率达到90%以上，台账清晰,三格化粪池尾水统一进入污水管道，进入污水处理站经调节水质、厌氧处理、沉淀、消毒等多道工序后，处理后的污水达到排放标准后，进入人工湿地进行生态处理。生活垃圾有效处理，道路、溪流、沟渠、房前屋后及公共场所干净整洁，村主干道按需配置垃圾桶，垃圾分类收集及处理。各村的水冲式公厕均已建成，无害化户厕改造有序推进，公厕革命效果明显。后宅自然村利用闽南传统建筑元素改造裸房，有一定的示范性。

# 二、存在的主要问题

（一）农房整治进度滞后。翔安区店头自然村属于公路铁路沿线（300米范围内）的村庄，受福厦铁路沿线环境综合整治影响，店头自然村裸房整治、坡屋顶和立面改造工作已进入设计阶段尚未施工，裸房整治施工进展偏慢。

（二）环境整治不到位。店头村房前屋后“扫清楚、摆整齐”还有少量死角，现场发现1处农房屋后垃圾较多、房前屋后生产生活用品、用具未摆放清楚。店头村、后宅村村庄杆线需进一步规整。

# 三、下一步工作要求

请厦门市建设局督促翔安区针对存在问题，抓好以下各项工作的整改落实：

（一）加强农房整治工作。区建设局组织编制农房整治技术方案，加强现场技术指导，加快推进裸房整治，有条件的实施“平改坡”。

（二）加大环境整治的力度。房前屋后“扫清楚”、“拆清楚”、“摆清楚”，不留死角，进一步规整村庄杆线，规整房前屋后的绿地、菜地、台地，提升村庄环境质量。

（三）促进公众参与。设置卫生红黑榜、开展家庭星级评比等，促进卫生保洁。

附件：厦门市2018年美丽乡村建设项目现场指导村庄汇总表

附件1

厦门市2018年美丽乡村建设项目现场指导村庄汇总表

| 序 号 | 项目属地 |  | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县市 | 项目 名称 |  |
| 1 | 厦门市 | 内厝镇莲塘村店头自然村 | 基本项和评价项符合要求 - 发现1处农户的房前屋后有垃圾，未整清楚； - 受铁路沿线环境综合整治影响，裸房整治施工进度稍慢； - 电力架空线稍杂乱，建议规整。 |
| 2 |  | 新店镇大宅社区后宅自然村 | 基本项和评价项符合要求 - 1处废弃的空心房未拆除 |