莆田市2018年美丽乡村建设

年终现场指导情况

2019年3月上旬，我厅委托第三方机构，对你市2018年美丽乡村建设项目、省政府重点扶持的历史文化名镇名村和传统村落改善提升情况开展现场指导。有关情况如下：

一、基本情况

采取现场察看和查阅资料等方式，指导2018年列入“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程村庄15个，15个效果均较好，但还有待提升。重点扶持的历史文化名镇名村北岸开发区港里村建设效果良好。

本次指导的村庄均有按照美丽乡村建设要求，进行三格化粪池改造、雨污管网建设、房前屋后整治等基础设施建设，大部分村庄垃圾治理到位，村庄环境得到显著提升，部分村庄积极引导新建房屋建设，形成了统一协调的风貌特色。各村均按莆田市通用图集建设具有地域风貌的公厕或进行公厕改造。新县镇广宫村、庄边镇萍湖村就地取材，使用乡土手法进行房前屋后整治和乡村美化。大洋乡兔洋村、大洋乡杏山村引导村民使用标准图集建房，大部分新建房屋外立面协调，并使用坡屋顶，与山地结合形成统一风貌，特色较好。大洋乡杏山村利用历史建筑，发掘革命文脉，建设红色家风馆，同时引导村民建设特色农家乐形成特色产业，村民增收效果明显。

二、存在的主要问题

（一）农房整治示范效果不明显。仙游县农房整治缺乏技术方案和风貌特色，其中大济镇溪口村、钟山镇东溪村农房整治工作，采用黄色涂料对围墙、房屋进行简单粉刷，效果较差。

（二）污水治理有待加强。三格化粪池有台账，但部分现状的三格化粪池，无历史验收资料，部分不可清掏；涵江区江口镇新墩村、院里村等村庄部分农房集中区建设分区大三格化粪池，部分现状三格化粪池密集区建设二级分区大三格化粪池，处理效果有限。

（三）房前屋后整治进度需加快。新村街道和房前屋后较为干净整洁，但旧村房前屋后仍存在杂物乱堆放问题。涵江区萩芦镇整体环境较为杂乱，如友谊村、晏井村，个别边坡地存在零散垃圾。仙游县个别村庄房前屋后生活杂物较多，清杂工作应加强。

三、下一步工作要求

请莆田市住建局督促相关县（市、区）针对存在问题，抓好以下各项工作的整改落实：

（一）加强裸房整治工作。严格按照美丽乡村建设裸房整治示范要求，加强技术指导服务，加快推进裸房整治，提升整治示范水平，促进形成协调建筑风貌。

（二）加强农村污水治理。一是加快推进村镇污水处理PPP项目，强化尾水排放管理，避免污水直排。人口较少的村庄和分散的农户生活污水采用标准三格（四格）化粪池处理的，应按要求将尾水排入山体、林地、农田消纳吸收利用，化粪池必须设置清掏口，使用半年至一年进行清掏。建立完善三格化粪池新建改造档案，确保有据可查。

（三）强化农村生活垃圾治理。坚持逐级监督考评机制，做到督查考评市、县、乡镇三级全覆盖，全面落实村庄保洁长效机制。建立节假日的垃圾清运保障机制，对边坡死角应开展集中清理工作。推广垃圾分类，在农村人居环境整治试点村全面采用有机垃圾处理设备处理，有条件的可以就地堆肥。涵江区与仙游县均应加快落实干湿分离，就地生活垃圾资源化、减量化。

（四）加快房前屋后整治。实现村庄房前屋后拆清楚、摆清楚，推动“菜地是绿地”，提升村庄风貌。

（五）加强设计引导工作。对村庄立面整治、景观提升项目，应根据相关整治要求，加强设计引导。

附件：2018年莆田市美丽乡村建设项目现场指导村庄情况 汇总表

附件

2018年莆田市美丽乡村建设项目现场指导村庄情况汇总表

| 序号 | 项目属地 |  | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县市 | 项目名称 |  |
| 1 | 涵江 | 大洋乡杏山村 （示范村） | 采用通用图集建设农房。卫生保洁较好，清杂工作较到位。利用历史建筑作为家风馆。设置家庭卫生评比红黑榜。引导村民建设特色农家乐增产增收。应进一步结合农家乐等产业，加强特色节点的塑造，增强村落特色。 |
| 2 |  | 大洋乡兔洋村 （示范村） | 采用通用图集建设农房。卫生保洁较好，清杂工作较到位。设置家庭卫生评比红黑榜。水池整治使用不锈钢栏杆不协调，应加强设计引导工作，并加强特色节点的塑造，增强山地村落特色。 |
| 3 |  | 庄边镇萍湖村 | 裸房整治正全面铺开。卫生保洁较好，清杂工作较到位。采用乡土材料进行房前屋后整治。设置家庭卫生评比红黑榜。应加强边角节点的保洁工作，加强设计引导，增强村落特色。 |
| 4 |  | 江口镇新墩村 | 村中基本无裸房，采用粉刷黄色涂料作为示范户。卫生保洁较好，清杂工作较到位。采用乡土材料进行房前屋后整治。设置家庭卫生评比红黑榜。应加强设计引导工作，并增加特色节点、公共活动场所的塑造，增强村落特色。 |
| 5 | 涵江 | 江口镇院里村 | 村中基本无裸房，采用粉刷黄色涂料作为示范户。卫生保洁较好，清杂工作较到位。采用乡土材料进行房前屋后整治。设置家庭卫生评比红黑榜。应加强设计引导工作，并增加特色节点、公共活动场所的塑造，增强村落特色。 |
| 6 |  | 江口镇鳌山村 | - 卫生保洁较好，清杂工作较到位。设置家庭卫生评比红黑榜。节点水泥硬化仍显过多。应加强设计引导工作，并增加特色节点、公共活动场所的塑造，增强村落特色。 |
| 7 |  | 萩芦镇晏井村 | 采用标准图集建设的房屋较多。采用乡土材料进行房前屋后整治。边角地有少量零散垃圾。应加强日常保洁工作，对边角地应加强清杂、清污工作，并增加特色节点、公共活动场所的塑造，增强村落特色。 |
| 8 |  | 萩芦镇官林村 | 采用标准图集建设的房屋较多。采用乡土材料进行房前屋后整治。边角地有少量零散垃圾。应加强日常保洁工作，对边角地应加强清杂、清污工作，并增加特色节点、公共活动场所的塑造，增强村落特色。 |
| 9 |  | 萩芦镇友谊村 | 采用标准图集建设的房屋较多。采用乡土材料进行房前屋后整治。边角地有零散垃圾。应加强日常保洁工作，对边角地应加强清杂工作，并增加特色节点、公共活动场所的塑造，增强村落特色。 |
| 10 |  | 新县镇广宫村 | 卫生保洁较好，采用乡土材料进行房前屋后整治。设置家庭卫生评比红黑榜。还存在少量裸房（水泥房），边角地清杂工作尚为到位。应加强日常保洁工作，对边角地应加强清杂工作，并增加特色节点、公共活动场所的塑造，增强村落特色。 |
| 11 | 仙游 | 钟山镇南兴村 （示范村） | 采用通用图集建设农房。卫生保洁较好，清杂工作到位。沟渠河流清洁。设置家庭卫生评比红黑榜。节点水泥硬化仍偏多，应进一步加强设计引导，提升公共空间设计水平，创造乡土宜居的公共空间。 |
| 12 |  | 钟山镇东溪村 | 卫生保洁较好，清杂工作较到位。沿道路两侧粉刷黄色涂料作为整治内容，效果生硬。节点水泥硬化仍偏多，应进一步加强设计引导，采用乡土材料绿化、美化，进一步提升公共空间设计质量。 |
| 13 |  | 大济镇溪口村 | 卫生保洁尚可，采用乡土材料建设乡村文化小公园。采用黄色涂料进行裸房整治，沿道路两侧粉刷黄色涂料作为整治内容，效果较生硬。新建房屋建设材料摆放相对无序。应进一步加强设计引导，提升裸房整治、节点美化提升的设计水平，建筑垃圾应加强清杂，边角地、边沟等应加强清理和保洁工作。 |
| 14 |  | 大济镇蒲峰村 | 新村卫生保洁较好，清杂工作到位，利用高架桥下做乡村文化小公园，效果较好。应进一步加强设计引导，提升房前屋后整治设计水平，旧村内边角用地木材废料清杂工作应加强。 |
| 15 |  | 菜溪乡溪边村 | 对高速公路沿线房屋采用白色涂料进行整治提升，效果较好。卫生保洁较好，清杂工作到位。沟渠河流清洁。 |