泉州市2018年美丽乡村建设年终现场指导情况

按照工作部署，从2019年3月4日至3月8日，我厅委托第三方机构，对你市2018年美丽乡村建设情况开展项目现场指导。有关情况如下：

- 基本情况

现场指导2018年泉州市美丽乡村总数的30%，共5个县（市、区）的40个村庄（示范村5个、历史名村2个（德化县杨梅乡云溪村、永春县五里街镇西安村），其中德化县杨梅乡云溪村既是示范村又是历史名村，省级补助村21个，市级补助村18个。主要采用现场查看和查阅资料等方式，发现36个村庄效果较好，但还需进一步提升；2个村庄存在较严重问题（安溪县大坪乡双美村、安溪县魁斗镇蓬庭村），2个历史名村效果突显。

一是建立村庄保洁长效机制，垃圾有效处理。各县（市、区）垃圾处理方面均采取“村收集、镇转运、县处理”的城乡一体化处理模式，由乡镇垃圾转运车统一收集后运往县垃圾处理厂统一处理。各县（市、区）均已建立卫生长效管理机制，与保洁公司签订了保洁服务合同。

二是污水得到有效处理，公厕建设顺利推进。泉港、石狮污水处理设施均已建设完成，三格化粪池尾水已接入市政污水管网，运行良好；安溪县因地制宜建设多样化污水处理设施，排出尾水清澈无异味。除安溪县蓝田乡蓝二村公厕由于选址错误而重新选址外，其余村庄公厕配套设施建设方面符合建设标准，“厕所革命”初见成效。

三是农房整治有一定进展。德化县统一制定“戴云山筑”风格裸房整治方式，对村庄农房整治方式提供有力引导方向，其运作方式值推广。泉港、石狮农房整治大部分采用瓷砖立面为主，其整治效果在群众中反响良好。

四是环境整治注重乡土特色打造。泉港、石狮村庄充分利用乡土材料、乡土绿植、墙体彩绘等方式整治房前屋后，形成“微田园”“微庭院”的效果值得各县市学习。

二、存在的主要问题

- （一）垃圾随意倾倒，零星垃圾未及时清理。部分村庄生活垃圾未及时清理干净，随意堆积，形成陈年垃圾，影响村庄风貌。安溪县大坪乡双美村河道两侧存在大面积垃圾倾倒现象；安溪县长坑乡南斗村河道两侧存在生活垃圾堆积现象；石狮市永宁镇新沙堤村沟渠存在零星生活垃圾；泉港区涂岭镇松园村道路沿线存在零星垃圾。

（二）部分村庄污水治理不到位。安溪县魁斗镇蓬庭村三格化粪池未留清掏口，污水管未接入污水处理池；泉港区山腰街道滨海村沟渠存在脏堵现象。

（三）房前屋后环境整治偏慢。现场指导服务的5个县（市、区）均不同程度存在房前屋后私搭乱建现象，鸡鸭圈养较多，影响环境卫生，对村庄整体风貌的破坏性较大。

（四）裸房整治示范作用不足。安溪县裸房整治只简单做正面装饰，侧面仅进行水泥抹面，整体效果欠佳。建议多倡导涂料立面、立面绿化等形式进行立面整改工作。泉港区前黄镇凤山村发现1户裸房示范效果较差，建筑风貌不统一，只进行简单的水泥抹面；石狮市锦尚镇谢厝村5户裸房示范户任务尚未完成，其中一户脚手架尚未拆除，黄色涂料与整体建筑风貌不协调。

（五）公共环境乡土景观特色不足，仍存在过度硬化现象。村庄整体公共景观设计与乡村氛围不符。安溪县虎邱镇石山村庭院水泥硬化面积较大，未有效利用乡土材料进行美丽庭院整治设计，缺少乡土气息；安溪县芦田镇鸿都村沟渠护岸设计手法不够生态，存在过度硬化现象。石狮市锦尚镇锦尚村、锦尚镇厝上村庭院建设水泥硬化现象严重，同时存在部分裸露地块未有效进行“微菜园”处理。

三、下一步工作要求

请泉州市住建局督促相关县（市、区）针对存在问题，抓好以下各项工作的整改落实：

（一）立即组织整改。对现场指导发现的存在较严重问题村庄（详见附件），务必在本通知下达之日起3个月内整改到位。我厅将组织回访，发现未整改到位的，将由财政部门追回省级奖补资金。

（二）加强垃圾清运保障制度，加大环境卫生宣传力度。仔细摸排村庄垃圾现存状况，立即对村庄陈年垃圾进行清运，清扫零星垃圾，建议采取微信群、红黑榜、家庭星级评比、互检自查等方式，激发村民保护环境卫生积极性，确保垃圾整治到位。

（三）完善污水处理设施，解决沟渠脏堵问题。继续完善污水处理设施，加快污水管道铺设进度；摸排村庄沟渠脏堵问题，进行清淤工作。

（四）进一步发挥村民主体作用，加快整治房前屋后。发动村民实施扫清楚、拆清楚、摆清楚，加快农村废弃空心房、田间附属房、猪圈、鸡圈、牛羊圈和房前屋后私搭乱建等的拆除工作，建设乡土气息浓郁的庭院空间。

（五）推进裸房整治，提升乡村风貌。加强沿街裸房示范户风貌引导，有条件的建议实施“平改坡”、加强外墙装饰装修、体现地域特色，没有条件的推广“檐口女儿墙补齐、外墙刷缝嵌缝、勾勒窗框门套”等“简易线性工程”。县（市、区）要编制具有地域特色的农宅通用图和裸房整治导则推广应用，并加强现场技术指导。

（六）加快推进公共空间整治和村内绿化。推进公共空间整治，采用乡土材料和生态透水的工艺建设；推进村内绿化、环村绿化，充分利用山体、河塘、公园、庭院及闲置地植树造林、恢复湿地，用园艺手法形成菜地果林“微田园”；采用乡土式干砌、插篱、种植等方式，规整房前屋后菜地、绿地和台地，形成花卉果树菜地“微庭院”。

附件：1．2018年泉州市美丽乡村建设项目现场指导村庄情况汇总表

附件：2．2018年泉州市重点改善提升的历史文化名村现场指导汇总表

附件1：

2018年泉州市美丽乡村建设项目现场指导村庄情况汇总表

| 序号 | 项目属地 |  | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 县市 | 项目名称 |  |
| 1 | 泉港区 | 山腰街道海滨村 | - 发现1处生活杂物未摆放清楚，宅旁鸡鸭圈未拆除。建议及时拆除鸡圈、鸭圈；规范房前屋后生活物品摆放。 - 存在1处沟渠脏堵现象。及时对沟渠进行清淤、疏通工作，保证村庄环境卫生。 |
| 2 |  | 峰尾镇 上楼村 （示范村） | - 农房整治进度偏慢，还存在裸房。建议加快裸房整治进度，形成统一村庄风貌。 |
| 3 |  | 界山镇 玉湖村 | - 发现2处宅旁生活杂物未摆放清楚。建议及时对宅旁生活杂物进行摆放清楚。 - 沟渠存在异味，有零星漂浮垃圾。建议清理沟渠对零星垃圾进行及时清理。 |
| 4 |  | 涂岭镇 松园村 | - 发现1处鸡鸭圈未及时拆除。建议对宅旁生活杂物进行摆放清楚，及时拆除鸡圈、鸭圈。 - 道路沿线有1处零星垃圾。建议及时对道路沿线垃圾进行清理。 |
| 5 |  | 后龙镇 涂坑村 | - 项目施工中，发现1处零星垃圾。建议加快项目建设，及时清理建筑材料。 |
| 6 |  | 南埔镇 凤翔村 | - 发现1处废弃附属房未拆除。建议拆除房前屋后简易搭盖，利用宅前闲置用地，保持村庄整洁。 |
| 7 |  | 前黄镇 凤山村 | - 裸房整治示范户示范效果一般。建议参照福建省农村人居整治技术指导，整治裸房，打造具有当地特色的示范户。 |
| 8 | 石狮市 | 锦尚镇 谢厝村 | - 发现2处生活杂物未摆放清楚，宅旁鸡鸭圈未拆除。建议及时拆除鸡圈、鸭圈；规范房前屋后生活物品摆放。 - 存在1处沟渠脏堵现象。建议及时对沟渠进行清淤、疏通工作，保证村庄环境卫生。 |
| 9 |  | 锦尚镇 厝上村 | - 发现1处废弃附属房未拆除。建议及时清除废弃附属房，房前屋后生活杂物。 - 杆线整治效果一般（存在“空中蜘蛛网”）。建议对废弃、搭挂的杆线进行整理。 |
| 10 |  | 锦尚镇 锦尚村 | - 村庄水泥硬化较大，裸露地块未有效利用。建议利用现有材料（陶罐、废弃轮胎）进行花卉、蔬菜种植，增加房前屋后绿化面积。 |
| 11 |  | 永宁镇 新沙堤村 （示范村） | 1.房前屋后，沟渠存在零星垃圾。建议完善美丽乡村保洁机制，及时清理村内零星垃圾，加强卫生激励机制。 |
| 12 |  | 永宁镇 金埭村 | - 污水管网还在铺设中，进度偏慢。建议加快污水管网建设进度。 - 局部地段杆线较为杂乱。建议对废弃、搭挂的杆线进行整理。 |
| 13 |  | 永宁镇 下宅村 | - 局部地段杆线较为杂乱。建议规整杆线。 - 发现1处宅旁简易搭盖未拆除。建议拆除简易搭盖，规范房前屋后生活物品摆放。 |
| 14 | 安溪县 | 参内镇 岩前村 （示范村） | - 1.裸房整治示范效果一般。建议加强裸房示范性引导，有条件的实施“平改坡”，经济困难的推广“简易线性工程”改造。 |
| 15 |  | 虎邱镇 石山村 | - 裸房整治示范效果一般。建议强裸房示范性引导。 - 乡土材料利用效果一般。建议对村内裸露地块进行微菜园设计，多使用竹篱笆、废弃陶罐等乡土材料进行庭院美化。 |
| 16 |  | 大坪乡 双美村 | - 河道、桥下存在大量生活垃圾。垃圾处理基本项不合格。 - 外还存在生产生活用品未摆放清楚。建议立即清理沿河道路两侧垃圾，建立垃圾处理长效机制。开展房前屋后清理整治，物品用具摆放清楚。 |
| 17 |  | 龙涓镇 龙房村 | - 河道、道路2处存在零星垃圾。建议及时清理沿河、道路两侧零星垃圾。 - 裸房整治示范效果一般。建议加强裸房示范户整治规范引导，统一装饰风格。 |
| 18 |  | 龙涓镇 山坛村 | - 裸房整治示范效果一般。建议加强裸房示范户整治规范引导，统一装饰风格。 - 发现1处鸡鸭圈未拆除。建议及时拆除房前屋后鸡圈、鸭圈，保持村庄整洁卫生。 |
| 19 |  | 龙涓镇 福都村 | - 污水管网工程进展缓慢，还未铺设污水主管。建议加快污水管网铺设进度，保质保量按时完成。 - 菜地、农田存在零星垃圾。建议及时清理沿街零星垃圾，保持村庄整洁卫生。 |
| 20 |  | 芦田镇 鸿都村 | - 裸房整治示范效果一般。建议加强裸房示范户整治规范引导。 - 河渠水泥硬化过度。对硬化水泥河渠进行软化处理，种植连翘、炮仗花等。 |
| 21 |  | 西坪镇 大垅格村 | - 农房整治效果一般（裸房数量较多）。建议加快裸房整治进度，保质保量统一装饰风格。 - 卫生公厕建设进度偏慢。建议加快公厕建设进度。 |
| 22 |  | 福田乡 丰田村 | - 河道、沟渠发现2处零星垃圾。建议对村内河道、沟渠零星垃圾进行清理，建议长效保洁制度。 - 卫生公厕建设进度偏慢（污水管尚未纳入终端）。建议及时把公厕尾水接入污水处理终端。 |
| 23 |  | 感德镇 福德村 | - 村庄绿化效果一般（1处裸露空地）。建议整理公共场地，进行村内公共空间景观设计，使之成为村民的公共活动场所。 |
| 24 |  | 感德镇 炉地村 | - 存在2处生活杂物未摆放清楚。建议对房前屋后生活杂物实施摆放清楚。 |
| 25 |  | 剑斗镇 前炉村 | - 1.发现1处废弃田间附属房。建议对影响村容村貌的废弃附属房进行拆除处理。 |
| 26 |  | 龙门镇 仙西村 | - 发现1处田间附属房未拆除。建议及时拆除废弃田间附属房。 - 杆线整治效果一般（存在“空中蜘蛛网”）。建议拨出、清理村庄废弃电杆、线路，整治违法越线、搭挂，引导合理共杆。 |
| 27 |  | 城厢镇 雅兴村 | - 发现宅旁1处建筑垃圾未清理。建议加快工程进度，及时清理建筑垃圾。 - 卫生公厕建设进度偏慢。建议加快推进卫生公厕建设进度。 |
| 28 |  | 魁斗镇 蓬庭村 | - 尾水未有效处理（未预留清掏口，污水未接入处理池）。农村污水处理基本项不合格。建议对三格化粪池全面检查。对照标准要求进行整改。对污水处理设施及时维护，确保污水处理效果。 - 卫生公厕建设进度偏慢。建议加快卫生公厕建设进展。 |
| 29 |  | 白濑乡 上格村 | - 发现2处田间零星垃圾。建议清除垃圾卫生死角，完善卫生保洁机制。 |
| 30 |  | 金谷镇 丽山村 | - 发现2处生活杂物未摆放清楚。对房前屋后生活生产用具摆放清楚。 |
| 31 |  | 尚卿乡 后福村 | - 村庄绿化手法过度城市化。建议村庄绿化选取当地花卉植物，或菜地化，减少后期维护成本，更具有乡土特色。 |
| 32 |  | 蓬莱镇 吾邦村 （示范村） | - 发现1处废弃附属房未拆除。建议对影响村容村貌的废弃附属房进行拆除工作。 |
| 33 |  | 蓬莱镇 鸿福村 | - 发现1处附属房未拆除。建议及时摸排村内附属房，对违章附属房进行拆除。 |
| 34 |  | 祥华乡 白荇村 | - 杆线整治效果一般（存在“空中蜘蛛网”）。建议拨出、清理村庄废弃电杆、线路，整治违法越线、搭挂，引导合理共杆。 - 发现1处生活杂物未摆放清楚。建议生活杂物及时摆放清楚。 |
| 35 |  | 祥华乡 白坂村 | - 沿路存在1处零星垃圾。建议及时清理沿路零星垃圾。 - 发现1处生活生产用具未摆放清楚。建议规整杂物，部分房前屋后闲置地未有效利用，建议菜地化，增加乡土气息。 |
| 36 |  | 蓝田乡 蓝二村 | - 沿路存在1处零星垃圾，1处鸡鸭圈未拆除。建议发动村民整治房前屋后杂物，清扫路面垃圾。 - 卫生公厕建设进度偏慢。建议加快卫生公厕建设进度。 |
| 37 |  | 长坑乡 南斗村 | - 河道两侧存在较大面积生活垃圾。建议及时清理河道垃圾，切实落实卫生评比，加大环境卫生宣传。 - 发现1处宅前生活杂物未摆放清楚。建议发动群众对自家房前屋后杂物摆放清楚，落实家庭卫生星级评比。 |
| 38 |  | 长坑乡 盛富村 | - 道路两旁存在2处零星垃圾。建议及时清理沿路零星垃圾。 |

附件2

2018年泉州市重点改善提升的历史文化名村现场指导汇总表

| 序号 | 项目属地 | 项目名称 | 反馈意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永 春 县 | 五里街镇西安村 | - 按保护规划编制要求，进一步加强街区传统建筑保护修缮力度，确保不倒、不毁，按原形制、工艺、材料进行修缮。 - 进一步提升定位，恢复建筑之乡产业，形成产业链。如传统小青瓦及砖烧制、木匠、砖雕匠等传统工匠培训，最终形成全国性的古建产业基地。 - 邀请大学建筑学教授带学生到村里进行建筑修缮与维护实践，形成古建实践教育基地。 |
| 2 | 德 化 县 | 杨梅乡 云溪村 | - 严格规划管理，增强生态保护意识，禁止不符合村历史文化名村保护规划要求的新建和改扩建。 - 加强历史建筑修缮施工管理，减少水泥使用量，多使用乡土材料进行庭院美化。 - 进一步加强房前屋后整治工作，生活杂物摆放清楚，废弃附属房拆清楚。 |