
附件1
政府购买服务综合评分表
项目名称： 工程项目管理提升与起重机械监管服务            评审时间：2026年8月   日

	评分内容
	分值
	单位1
	单位2
	单位3

	服务商报价

响应情况
	提供合法有效的法人营业执照（事业单位登记证书）、税务登记证、组织机构代码副本复印件（若三证合一的提供营业执照复印件），加盖单位公章，原件备查。未提供的不得分。
	10分
	
	
	

	
	报价人代表提供有效身份证明、法定代表人授权书（原件）。未提供的不得分。
	10分
	
	
	

	业绩
	近三年承接本次政府购买服务类似项目的，每承接1个项目得5分，最高得20分。
	20分
	
	
	

	项目实施方案
	提供项目实施方案，翔实、可操作性强。方案包括但不限于：项目实施计划、人员配备、服务质量承诺、完成时限等内容。
	40分
	
	
	

	报价情况
	报价从低到高进行排序，第一名得20分，第二名得15分，以此类推。
	20分
	
	
	


评分人签字：
  监督人签字:

附件2

服务内容和服务质量要求
一、采购服务内容

	序号
	服务内容
	具体要求
	数量

	1
	建筑起重机械检测机构信息采集服务
	详见“工程项目管理提升与起重机械监管服务要求”
	1项/8个月

	2
	建筑起重机械备案证国标化实施服务
	
	1项/8个月

	3
	“一人多机”合规管控与专项整治服务
	
	1项/8个月

	4
	证书过期合规管控与专项整治服务
	
	1项/8个月

	5
	C1证书配备合规管控与专项整治服务
	
	1项/8个月

	6
	建筑起重机械使用过程变更信息采集服务
	
	1项/8个月

	7
	“一机一档”数字化闭环管理服务
	
	1项/8个月


二、工程项目管理提升与起重机械监管服务要求

（一）建筑起重机械检测机构信息采集服务

提供建筑起重机械检测机构信息采集工具，主管部门可实时掌握检测机构信息及机构的变更情况；提供数据分析服务协助主管部门对检测人员数量不足、检测人员证书到期等违规行为进行监管。

（二）建筑起重机械备案证国标化实施服务

制定全省建筑起重机械备案证国标化相关标准，提供技术指导各地市进行国标化实施，将国标化的电子证照上传至住建部。

（三）“一人多机”合规管控与专项整治服务

收集汇总当前在建项目“一人多机”的违规清单，协助主管部门完成存量问题整改；提供人员作业状态查询服务，事前杜绝“一人多机”的违规行为。

（四）证书过期合规管控与专项整治服务

收集汇总当前在建项目存在建筑起重机械使用单位安全生产许可证过期，以及备案的建筑起重机械司机、司索信号工、安装拆卸工等特种作业人员操作证书过期仍在岗作业的情况，协助主管部门完成存量问题整改；提供证书信息查询服务，事前杜绝证书过期的违规行为。

（五）C1证书配备合规管控与专项整治服务

收集汇总当前在建项目存在机械类专职安全生产管理人员(C1)数量不足的情况，协助主管部门完成存量问题整改；提供C1证书查询服务，事前杜绝C1证书配备不足的违规行为。

（六）建筑起重机械使用过程变更信息采集服务

制定建筑起重机械使用登记信息变更标准规范，按照规范对变更信息进行采集并上传至住建部。

（七）“一机一档”数字化闭环管理服务

为每台设备建立唯一电子档案，整合全省建筑起重机械设备产权信息、备案信息、安拆告知、使用登记、报废记录等全维度资料，构建“一机一档”。基于“一机一档”对全省各类设备在用情况、新机备案情况、设备超龄使用情况等方面进行分析，辅助主管部门实时了解全省建筑起重机械运行情况。

三、服务考核要求

合同服务期结束后，按以下考核标准评分，评分大等于90分支付全部合同款。评分少于90分且大等于80分的，每少1分扣除合同款1万元，评分少于80分的，每少1分扣除合同款2万元，总扣款金额封顶为合同金额，评分要求如下：

	序号
	分类
	服务名称
	考核扣分标准
	总分值

	1
	建筑起重机械检测机构信息采集服务
	信息采集
	根据招标要求提供建筑起重机械检测机构信息采集工具，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	3

	2
	
	数据分析
	根据招标要求提供人员证书过期、关键岗位人员缺位、在岗人员配置不足数据分析工具，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	3

	3
	
	信息共享
	根据招标要求输出建筑起重机械检测机构信息共享规范成果，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	4
	建筑起重机械备案证国标化实施服务
	国标化实施规范制定
	根据招标要求输出建筑起重机械备案证国标化实施规范成果，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	5
	
	上传住建部
	输出国标化数据上传住建部成功的数据台账，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	6
	
	建机登记设备国标化检验
	根据招标要求提供建机登记设备国标化检验工具，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	3

	7
	“一人多机”合规管控与专项整治服务
	“一人多机”数据摸排
	输出现存“一人多机”的数据台账，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	8
	
	“一人多机”存量清理
	输出现存“一人多机”整治后的数据台账，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	9
	
	增量管控
	根据招标要求提供人员作业状态查询服务工具，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	3

	10
	证书过期合规管控与专项整治服务
	证书过期数据摸排
	输出现存证书过期的数据台账，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	11
	
	证书过期存量清理
	输出现存证书过期整治后的数据台账，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	12
	
	增量管控
	根据招标要求提供安全生产许可证、安全生产管理人员证书、特种作业人员证书查询服务工具，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	3

	13
	
	建机登记证书检验
	根据招标要求提供建机登记证书状态核验工具，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	3

	14
	C1证书配备合规管控与专项整治服务
	C1证书配备情况摸排
	输出现存在建项目C1证书配备不足的数据台账，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	15
	
	增量管控
	根据招标要求提供机械类专职安全生产管理人员查询服务工具，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	3

	16
	建筑起重机械使用过程变更信息采集服务
	信息变更规范制定
	根据招标要求输出建筑起重机械使用过程信息变更规范成果，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	17
	
	上传住建部
	输出变更信息上传住建部成功的数据台账，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	18
	“一机一档”数字化闭环管理服务
	数据集规范梳理
	根据招标要求输出“一机一档”数据采集规范成果，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	19
	
	信息采集
	根据招标要求提供产权基础资料、备案资料、安拆资料、使用维保、报废处置的信息采集工具，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	3

	20
	
	设备超龄使用情况分析
	根据招标要求输出设备超龄使用情况分析成果，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	21
	
	设备长期在用情况分析
	根据招标要求输出设备长期在用情况分析成果，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	22
	
	设备档案查询
	根据招标要求提供设备查询档案工具，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	3

	23
	
	数据分析
	根据招标要求提供数据分析工具，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	3

	24
	
	数据共享
	根据招标要求输出“一机一档”数据共享规范成果，非外部因素未提供按未完成比例扣分。
	5

	合计
	100


四、服务交付周期

自合同签订之日起8个月内完成服务内容

五、服务付款方式


合同签订后5个工作日内，采购人向中标方支付项目合同总价的50 %；项目验收后支付项目合同总价的50%。

六、知识产权

通过本项目的实施，中标方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。中标方为本项目实施所产生的全部知识产权，所有权均归属采购人。

