附件1

工程建设地方标准编制计划项目

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 制订/ 修订 | 主编单位 | 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019-B-9 | 混凝土结构房屋裂缝检测技术规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 | 应提交该检测技术科技研究报告。 |
| 2 | 2019-B-10 | 环氧树脂涂层钢筋 应用技术规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司、福建省永泰建筑工程公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 3 | 2019-B-11 | 装配式结构工程施工质量验收规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司、 福建省建设工程质量安全监督总站 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 4 | 2019-B-12 | 福建省轻型钢结构 住宅技术规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司、福建省龙祥建设集团有限公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 5 | 2019-B-13 | 顶管法非开挖技术 规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司、福州市城建设计研究院有限公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 6 | 2019-B-14 | 火灾后混凝土结构 鉴定标准 | 制订 | 华侨大学、 厦门市建筑科学研究院集团有限公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 7 | 2019-B-15 | 城市轨道交通工程 施工监理规程 | 制订 | 福州市地铁建设工程质量安全监督站 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 8 | 2019-B-16 | ECP挤出成型水泥 墙板应用技术规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司、福建朗创建科新材料有限公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 9 | 2019-B-17 | 聚合物透水混凝土 应用技术规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司、中建海峡建设发展有限公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 10 | 2019-B-18 | 柔性饰面砖应用技术规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司、福建建工集团有限责任公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 11 | 2019-B-19 | 植生混凝土应用技术规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 12 | 2019-B-20 | 福建省岩溶地区 灌注桩技术规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司、福建永强岩土股份有限公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 13 | 2019-B-21 | 民用建筑太阳能热水和空气源热泵系统一体化技术应用规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 | 建议以新建公共建筑应用为主，既有民用建筑可自愿采用。 |
| 14 | 2019-B-22 | 既有建筑地基基础 可靠性鉴定规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 | 申请征求意见时，应提交征求不少于5位国内专家意见的论证报告。 |
| 15 | 2019-B-23 | 装配式建筑围护墙体结构技术规程 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司，福州大学 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 16 | 2019-B-24 | 福建省建筑垃圾消纳场建设技术标准 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前应完成。 |  |
| 17 | 2019-B-25 | 基于BIM岩土工程 技术规程 | 制订 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前完成。 |  |
| 18 | 2019-B-26 | 基于BIM岩土工程 勘察规范 | 制订 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 2016年前立项，现重新公布，2020年前完成。 |  |
| 19 | 2019-B-27 | 民用建筑门窗企业名录和信用评价导则 | 制订 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司、福建省建筑业协会、厦门建材行业协会 | 2017年前立项，现重新公布，2019年12月前完成。 | 原《福建省外窗示范企业综合评价标准》立项取消。 |
| 20 | 2019-B-28 | 福建省建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程 | 制订 （新申请） | 中建海峡建设发展有限公司 | 征求意见稿：2019年12月； 报批稿：2020年6月。 | 编制省标前应开展该安全技术项目科技研究并提交科研报告。 |
| 21 | 2019-B-29 | 机械喷涂抹灰石膏 应用技术规程及设计规程 | 制订 （新申请） | 福建星伯利建材科技有限公司 | 征求意见稿：2019年12月； 报批稿：2020年3月。 | 增加省建材研究机构和行业协会参加主编。 |
| 22 | 2019-B-30 | 玻璃陶瓷再生细骨料应用技术规程 | 制订 （新申请） | 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2020年12月完成征求意见稿，2021年3月完成送审稿，2021年6月完成报批稿。 | 固废技术应用推广项目。 |
| 23 | 2019-B-31 | 福建省房地产估价 行业电子文档管理 技术规程 | 制订 （新申请） | 厦门云评众联科技有限公司 福建工程学院 | 征求意见稿：2019年12月； 报批稿：2020年6月。 |  |
| 24 | 2019-B-32 | 福建省城市隧道 防排水技术规程 | 制订 （新申请） | 福建省建设工程质量安全监督总站、 中建海峡建设发展有限公司 | 2020年12月完成征求意见稿，2020年3月完成送审稿，2020年5月完成报批稿。 | 《城市规道交通工程建设地方标准体系研究》计划编制项目。 |
| 25 | 2019-B-33 | 福建省城镇供水设施建设与改造技术规程 | 制订 （新申请） | 福州市自来水有限公司 | 2019年9月完成征求意见稿，2019年11月完成送审稿，2019年12月完成报批稿。 |  |
| 26 | 2019-B-34 | 福建省住宅建筑生活供水泵房建设技术规程 | 制订 （新申请） | 福州市自来水有限公司 | 2019年9月完成征求意见稿，2019年11月完成送审稿，2019年12月完成报批稿。 |  |
| 27 | 2019-B-35 | 福建省城镇供水设施数据采集与信息监管技术标准 | 制订 （新申请） | 福州城建设计研究院有限公司 | 2019年9月完成征求意见稿，2019年10月完成送审稿，2019年12月完成报批稿。 |  |
| 28 | 2019-B-36 | 海峡两岸海绵城市透水铺装系统应用技术标准及设计图集 | 制订 （新申请） | 福建省建筑科学研究院有限责任公司、 厦门市市政工程设计院有限公司 | 2019年12月完成征求意见稿，2020年3月完成送审稿，2020年6月完成报批稿。 |  |
| 29 | 2019-B-37 | 福建省装配式建筑 产业工人技能标准 | 制订 （新申请） | 福建工程学院、 福建省建设人才与科技发展中心、 福建建工集团有限责任公司 | 2019年10月完成征求意见稿，2019年12月完成送审稿，2020年1月完成报批稿。 | 省厅装配式建筑工作要点要求。 |
| 30 | 2019-B-38 | 福建省装配式建筑 产业工人培训基地 建设标准 | 制订 （新申请） | 福建省建设人才与科技发展中心、 福建工程学院、 福建建工集团有限责任公司 | 2019年10月完成征求意见稿，2019年12月完成送审稿，2020年1月完成报批稿。 | 省厅装配式建筑工作要点要求。 |
| 31 | 2019-B-39 | 福建省绿色建筑评价标准 | 修订 | 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2020年5月完成征求意见稿，2020年9月完成送审稿，2020年12月完成报批稿。 |  |
| 32 | 2019-B-40 | 建筑电气工程施工 技术规程 | 修订 | 福建六建集团有限公司 | 征求意见稿：2019年12月； 报批稿：2020年6月。 |  |
| 33 | 2019-B-41 | 酚醛保温板外墙保温工程应用技术规程 | 修订 | 福建六建集团有限公司 | 征求意见稿：2019年12月； 报批稿：2020年6月。 |  |
| 34 | 2019-B-42 | 建筑工程绿色施工 技术规程 | 修订 | 中建海峡建设发展有限公司 | 征求意见稿：2019年12月； 报批稿：2020年6月。 |  |
| 35 | 2019-B-43 | 建筑工程施工技术 管理规程 | 修订 | 中建海峡建设发展有限公司 | 征求意见稿：2019年12月； 报批稿：2020年6月。 |  |