福建省房屋建筑与市政基础设施工程建设

项目施工现场技能工人配备标准

（征求意见稿）

为贯彻落实住房和城乡建设等部门《关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》（建市〔2020〕105号）精神，强化施工现场技能人才配备，减少工程质量安全隐患，提升工程质量品质，根据住房和城乡建设部办公厅《关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通知》（建办市〔2021〕29号），结合我省实际，特制定本标准。

一、工作目标

在房屋建筑和市政基础设施工程在建项目实行施工现场技能人才配备标准，减少工程质量安全隐患，提升工程质量品质，力争2025年实现在建项目施工现场中级工占技能工人比例达到20%、高级工及以上等级技能工人占技能工人比例达到5%，初步建立施工现场技能工人配备体系；2035年中级工占技能工人比例达到30%、高级工及以上等级技能工人占技能工人比例达到10%，建立施工现场所有工种技能工人配备体系。

二、适用范围

（一）工程范围。福建省行政区域范围内的新建、改建、扩建的房屋建筑与市政基础设施工程建设项目（含总承包工程和建设单位单独发包的专业承包工程，简称“各项目”）均适用本标准。

（二）技能工人范围。技能工人包括一般技术工人和建筑施工特种作业人员。一般技术工人等级分为初级工、中级工、高级工；工种类别包括砌筑工、钢筋工、模板工、混凝土工等，具体设置参照《住房城乡建设部办公厅关于印发住房城乡建设行业职业工种目录的通知》（建办人〔2017〕76号）执行。建筑施工特种作业人员包括建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、建筑起重机械维修工、高处作业吊篮安装拆卸工、高处作业吊篮操作工等。一般技能工人应经培训合格取得住建行业技能人员执业培训合格证，或人社部门颁发的执业资格证书；特种作业人员应经各设区市住建主管部门考核合格取得建筑施工特种作业操作资格证。

三、项目技术人员配备标准

（一）技能工人配备人数要求。各项目应按以下计算公式进行配备技能工人：

N=S×A÷T

其中，房屋建筑工程，N：技能工人数量（人）；S：建筑面积（平方米）；A：每平方米建筑面积平均用工数（工日）；T：工期（天）。根据工程规模，A=1.8～2.2（小型工程），1.6～1.8（中型工程），1.4～1.6（大型工程）（具体房建、市政工程规模划分请参照附件1、附件2）。

市政基础设施工程，N：技能工人数量（人）；S：工程总造价（万元）；A：每万元产值平均用工数（工日）；T：工期（天）。根据工程规模及工程类别，A=3.2～4.0（特大型桥梁及隧道和施工条件复杂的大型桥梁及隧道工程），2.6～3.0（其他大中型桥梁及隧道工程），2.0～2.6（其他桥涵及隧道工程，结构工程），1.0～1.8（道路、广场、园林绿化、综合管网、机电安装及其它附属工程）。

（二）中高级技能工人配备要求。各项目应根据项目类型、规模和实施阶段，配备施工现场中高等级技能工人（详见附件）。对于大型公共建筑、综合性工程以及工期较紧、多班施工作业的工程，应当在配备标准基础上适当增加技能工人数，提高中高等级技能工人比例。

（三）不同等级工人代换计算方法。各项目可根据以下计算公式计算对高级、中级、初级技能工人进行代换换算。

⒈ 高级工代换中级工数量

Z=G×3

G：高级工人数；  Z：中级工换算人数

⒉ 中级工代换初级工数量计算公式

C=Z×2

Z：中级工人数；C：初级工换算人数

五、工作要求

（一）强化主体责任落实。建设单位要依据本标准要求，在招标文件和工程发包合同中明确将技能工人配备要求；加强检查和监督项目技能工人到岗情况，对发现未按约定配备技能工人的，应及时督促整改，对拒不改正的，及时报告项目所在地住房城乡建设主管部门；实行工程监理的，可委托监理单位负责监督，并在监理合同内约定。总承包企业要严格按照本标准和施工合同要求配备技能工人；落实实名制信息化管理要求，做好技能工人等级信息录入、更新；强化分包单位管理，在分包合同中约定技能工人配备要求并做好监督管理。

（二）认真开展技能培训。各级住房和城乡建设主管部门要按照住房城乡建设部及我厅部署和要求，进一步完善本地区施工现场技能工人培训组织实施体系；充分发挥企业技能培训主体作用，依托培训考核机构开展技能培训；创新培训方式方法，通过联合相关院校、协会、企业办学培训模式，为施工现场技能工人量身定制培训课程，满足多种培训需求；强化对施工现场技能工人培训，推动施工现场技能工人培训高质量发展。

（三）加强日常监督检查。各级住房和城乡建设主管部门要加强市场、现场两场联动，将施工现场作业人员技能水平和配备标准达标情况纳入建筑市场和工程质量安全监督检查；结合施工现场标准化管理工作，加强对项目现场人员配备情况的日常监管；通过福建省建筑劳务实名制管理系统，对技能工人配备及在岗情况等进行检查；对施工项目部技能工人配备不达标、不到岗履责的，责令限期改正。

（四）强化信息化应用。完善福建省建筑劳务实名制管理系统，建立技能工人信息库，对技能工人进行实名登记管理，对其参加培训鉴定、考勤履职进行记录。充分利用大数据分析功能，定期分析技能工人技能等级、培训考核评价、工资薪酬、用工评价等情况，提高技能工人资源调配效率。修订施工企业合同履约行为评价标准，将施工现场技能工人配备达标情况纳入考评；建立完善建筑职业（工种）人工价格市场化信息发布机制，引导建筑企业合理确定建筑工人薪酬标准，引导薪酬待遇与技能等级、用工评价挂钩。

附件：1．建筑工程项目施工现场技能工人配备标准

2．市政公用工程施工现场技能工人配备标准

3．工程项目规模标准

附件1

建筑工程项目施工现场技能工人配备标准

| 序号 | 工程 规模 | 项目实施阶段 | 2022年度 |  | 2023年度 |  | 2024年度 |  | 2025年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中级工 占比 | 高级工 占比 | 中级工 占比 | 高级工占比 | 中级工 占比 | 高级工 占比 | 中级工 占比 | 高级工 占比 |
| 1 | 大型 项目 | 地基与基础 | 3% | 1% | 8% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 主体结构 | 5% | 2% | 10% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 建筑装饰装修、给排水，采暖、电气、智能化、通风空调、电梯、建筑节能等 | 5% | 2% | 10% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
| 2 | 中型 项目 | 地基与基础 | 3% | 1% | 8% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 主体结构 | 5% | 2% | 10% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 建筑装饰装修、给排水、采暖、电气、智能化、通风空调、电梯、建筑节能等 | 5% | 2% | 10% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
| 3 | 小型 项目 | 地基与基础 | 3% | 1% | 8% | 3% | 12% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 主体结构 | 5% | 2% | 10% | 3% | 12% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 建筑装饰装修、给排水、采暖、电气、智能化、通风空调、电梯、建筑节能等 | 2% | 2% | 10% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |

附件2

市政公用工程施工现场技能工人配备标准

| 序号 | 工程规模 | 项目实施阶段 | 2022年度 |  | 2023年度 |  | 2024年度 |  | 2025年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中级工 占比 | 高级工 占比 | 中级工 占比 | 高级工 占比 | 中级工 占比 | 高级工 占比 | 中级工 占比 | 高级工 占比 |
| 1 | 大型项目 | 前期实施阶段（如：道路基础施工阶段、桥跨下部结构施工阶段、基坑围护开挖阶段、土方地形整理施工） | 3% | 1% | 10% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 中期实施阶段（如：道路面层施工阶段、桥跨主体结构施工阶段、主体结构施工阶段、绿化施工） | 5% | 2% | 10% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 后期实施阶段（如：配套附属工程施工阶段、桥面构造施工阶段、水电装修等附属工程施工阶段、铺装及附属施工） | 3% | 2% | 10% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
| 2 | 中型项目 | 前期实施阶段（如：道路基础施工阶段、桥跨下部结构施工阶段、基坑围护开挖阶段、土方地形整理施工） | 3% | 1% | 8% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 中期实施阶段（如：道路面层施工阶段、桥跨主体结构施工阶段、主体结构施工阶段、绿化施工） | 5% | 2% | 10% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 后期实施阶段（如：配套附属工程施工阶段、桥面构造施工阶段、水电装修等附属工程施工阶段、铺装及附属施工） | 4% | 2% | 8% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
| 3 | 小型项目 | 前期实施阶段（如：道路基础施工阶段、桥跨下部结构施工阶段、基坑围护开挖阶段、土方地形整理施工） | 3% | 2% | 6% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 中期实施阶段（如：道路面层施工阶段、桥跨主体结构施工阶段、主体结构施工阶段、绿化施工） | 5% | 2% | 10% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |
|  |  | 后期实施阶段（如：配套附属工程施工阶段、桥面构造施工阶段、水电装修等附属工程施工阶段、铺装及附属施工） | 3% | 2% | 6% | 3% | 15% | 4% | 20% | 5% |

附件3

工程项目规模标准

（房屋建筑工程）

| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 1 | 一般房屋建筑工程 | 工业、民用与公共建筑工程 | 层 | ≥25 | 5～25 | <5 | 建筑物层数 |
|  |  |  | 米 | ≥100 | 15～100 | <15 | 建筑物高度 |
|  |  |  | 米 | ≥30 | 15～30 | <15 | 单跨跨度 |
|  |  |  | 平方米 | ≥30000 | 3000～30000 | <3000 | 单体建筑面积 |
|  |  | 住宅小区或建筑群体工程 | 平方米 | ≥100000 | 3000～100000 | <3000 | 建筑群建筑面积 |
|  |  | 其他一般房屋建筑工程 | 万元 | ≥3000 | 300～3000 | <300 | 单项工程合同额 |
| 2 | 高耸构筑物工程 | 冷却塔及附属工程 | 平方米 | >3500 | 2000～3500 | <2000 | 淋水面积 |
|  |  | 高耸构筑物工程 | 米 | ≥120 | 25～120 | <25 | 构筑物高度 |
|  |  | 其他高耸构筑物工程 | 万元 | ≥3000 | 300～3000 | <300 | 单项工程合同额 |
| 3 | 地基与基础工程 | 房屋建筑地基与基础工程 | 层 | ≥25 | 5～25 | <5 | 建筑物层数 |
|  |  | 构筑物地基与基础工程 | 米 | ≥100 | 25～100 | <25 | 构筑物高度 |
|  |  | 基坑围护工程 | 米 | ≥8 | 3～8 | <3 | 基坑深度 |
|  |  | 软弱地基处理工程 | 米 | ≥13 | 4～13 | <4 | 地基处理深度 |
|  |  | 其他地基与基础工程 | 万元 | ≥1000 | 100～1000 | <100 | 单项工程合同额 |
| 4 | 土石方工程 | 挖方或填方工程 | 万立方米 | ≥60 | 15～60 | <15 | 土石方量 |
|  |  | 其它挖方或填方工程 | 万元 | ≥3000 | 300～3000 | <300 | 单项工程合同额 |
| 5 | 园林古建筑工程 | 仿古建筑工程、园林建筑工程 | 平方米 | ≥800 | 200～800 | <200 | 单体建筑面积 |
|  |  | 国家级重点文物保护单位的古建筑修缮工程 | 平方米 | ≥200 | <200 | 无 | 修缮建筑面积 |
|  |  | 省级重点文物保护单位的古建筑修缮工程 | 平方米 | ≥300 | 100～300 | <100 | 修缮建筑面积 |
|  |  | 其它园林古建筑工程 | 万元 | ≥1000 | 200～1000 | <200 | 单项工程合同额 |
| 6 | 钢结构工程 | 钢结构建筑物或构筑物工程（包括轻钢结构工程） | 米 | ≥30 | 10～30 | <10 | 钢结构跨度 |
|  |  |  | 吨 | ≥1000 | 100～1000 | <100 | 总重量 |
|  |  |  | 平方米 | ≥20000 | 3000～20000 | <3000 | 单体建筑面积 |
|  |  | 网架结构的制作安装工程 | 米 | ≥70 | 10～70 | <10 | 网架工程边长 |
|  |  |  | 吨 | ≥300 | 50～300 | <50 | 总重量 |
|  |  |  | 平方米 | ≥6000 | 200～6000 | <200 | 单体建筑面积 |
|  |  | 其他钢结构工程 | 万元 | ≥3000 | 300～3000 | <300 | 单项工程合同额 |
| 7 | 建筑防水工程 | 各类房屋建筑防水工程 | 万元 | ≥200 | 50～200 | <50 | 单项工程合同额 |
| 8 | 防腐保温工程 | 各类防腐保温工程 | 万元 | ≥200 | 50～200 | <50 | 单项工程合同额 |
| 9 | 附着升降脚手架 | 各类附着升降脚手架设计、制作、安装工程 | 米 | ≥80 | 15～80 | <15 | 高度 |
| 10 | 金属门窗工程 | 铝合金、塑钢等金属门窗工程 | 层 | ≥25 | 5～25 | <5 | 建筑物层数 |
|  |  |  | 米 | ≥80 | 15～80 | <15 | 建筑物高度 |
|  |  |  | 平方米 | ≥8000 | 1000～8000 | <1000 | 单体建筑面积 |
|  |  |  | 万元 | ≥500 | 100～500 | <100 | 单项工程合同额 |
| 11 | 预应力工程 | 各类房屋建筑预应力工程 | 米 | ≥30 | 10～30 | <10 | 跨度 |
|  |  |  | 万元 | ≥800 | 100～800 | <100 | 单项工程合同额 |
| 12 | 爆破与拆除工程 | 大爆破工程 | 级 | ≥C | D～C | <D | 爆破等级 |
|  |  | 复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破与拆除工程 | 级 | ≥B | D～B | <D | 爆破等级 |
|  |  | 机械和人工拆除工程 | 万元 | ≥500 | 200～500 | <200 | 单项工程合同额 |
| 13 | 体育场地设施工程 | 高尔夫球场、室内外迷你高尔夫球场和练习场工程 | 公顷 | ≥55 | 25～55 | <25 | 单项工程占地面积 |
|  |  |  | 万元 | ≥3200 | 300～3200 | <300 | 单项工程合同额 |
|  |  |  | 洞 | ≥18 | 9～18 | <9 | 洞数 |
|  |  | 体育场田径场地设施工程 | 万人 | ≥2 | 0.5～2 | <0.5 | 容纳人数 |
|  |  |  | 万元 | ≥1000 | 300～1000 | <300 | 单项工程合同额 |
|  |  | 体育馆（包括游泳馆、冬季项目馆）设施工程 | 人 | ≥5000 | 300～5000 | <300 | 容纳人数 |
|  |  | 合成面层网球、篮球、排球场地设施工程 | 平方米 | ≥7000 | 2000～7000 | <2000 | 建筑面积 |
|  |  | 其他体育场地设施工程 | 万元 | ≥800 | 150～800 | <150 | 单项工程合同额 |
| 14 | 特种专业工程 | 建筑物纠偏和平移等工程 | 万元 | ≥500 | 100～500 | <100 | 单项工程合同额 |
|  |  | 结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等工程 | 万元 | ≥200 | 50～200 | <50 | 单项工程合同额 |

附件3

工程项目规模标准

（市政公用工程）

| 序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 1 | 城市道路 | 路基工程 |  | 城市快速路、主干道路基工程≥5千米,单项工程合同额≥3000万元 | 城市快速路、主（次）干道路基工程2～5千米,单项工程合同额1000～3000万元 | 城市次干道路基工程＜2千米，单项工程合同额＜1000万元 | 含城市快速路、城市环路，不含城际间公路 |
|  |  | 路面工程 |  | 高等级路面≥10万平方米，单项工程合同额≥3000万元 | 高等级路面5～10 万平方米,单项工程合同额1000～3000万元 | 次高等级路面，单项工程合同额＜1000万元 |  |
| 2 | 城市公共广场 | 广场工程 |  | 广场面积≥5万平方米,单项工程合同额≥3000万元 | 广场面积2～5万平方米,单项工程合同额1000～3000万元 | 单项工程合同额＜1000万元 | 含体育场 |
| 3 | 城市桥梁 | 桥梁工程 |  | 单跨跨度≥40米;单项工程合同额≥3000万元 | 单跨的跨度20～40米;单项工程合同额1000～3000万元 | 单跨跨度＜20米;单项工程合同额＜1000万元 | 含过街天桥 |
| 4 | 地下交通 | 隧道工程 |  | 内径（宽或高）≥5米或单洞洞长单洞洞长≥1000米，单项工程合同额≥3000万元 | 内径（宽或高）3～5米，单项工程合同额1000～3000万元 | 内径（宽或高）＜3米，单项工程合同额＜1000万元 | 含地下过街通道；小型工程不含盾构施工 |
|  |  | 车站工程 |  | 单项工程合同≥3000万元 | 单项工程合同＜3000万元 |  | 小型工程不含车站工程 |
| 5 | 城市供水 | 供水厂 |  | 日处理量≥5万吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量3～5万吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜3 万吨，单项工程合同额＜1000 万元 | 含中水工程，加压站工程 |
|  |  | 供水管道 |  | 管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元 | 管径0.8～1.5米，单项工程合同额1000～3000万元 | 管径＜0.8米，单项工程合同额＜1000万元 | 含中水工程，本表中的管径为公称直径DN |
| 6 | 城市排水 | 污水处理厂 |  | 日处理量≥5万吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量3～5万吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜3万吨，单项工程合同额＜1000万元 | 含泵站 |
|  |  | 排水管道工程 |  | 管径≥1.5米，单项工程合同额≥3000万元 | 管径0.8～1.5米，单项工程合同额1000～3000万元 | 管径＜0.8米,单项工程合同额＜1000万元 | 含小型泵站，本表中的管径为公称直径DN |
| 7 | 城市供气 | 燃气源工程 |  | 日产气量≥30万立方米，单项工程合同额≥3000万元 | 日产气量10～30万立方米，单项工程合同额1000～3000万元 | 日产气量＜10万立方米，单项工程合同额＜1000万元 |  |
|  |  | 燃气管道工程 |  | 高压以上管道， 单项工程合同额≥3000万元 | 次高压管道，单项工程合同额1000～3000万元 | 中压以下管道，单项工程合同额＜1000万元 |  |
|  |  | 储备厂（站）工程 |  | 设计压力＞2.5兆帕或总贮存容积＞1000立方米的液化石油气或 ＞400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＞15万立方米/日的燃气工程，单项合同额≥3000万元的工程 | 设计压力2.0～2.5兆帕或总贮存容积500～1000立方米的液化石油气或200～400立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模5～15万立方米/日的燃气工程，单项合同额≥1000～3000万元的工程 | 设计压力＜2.0兆帕或总贮存容积＜500的立方米液化石油气或＜200立方米的液化天然气贮罐厂（站）或供气规模＜5万立方米/日的燃气工程，单项合同额＜1000万元的工程 | 含调压站、混气站、气化站、压缩天然气站、汽车加气站等 |
| 8 | 城市供热 | 热源工程 |  | 产热量≥250吨/小时或供热面积＞30万平方米，单项工程合同额≥3000万元 | 产热量80～250吨/小时或供热面积10～30万平方米，单项工程合同额1000～3000万元 | 产热量＜80吨/小时或供热面积＜10万平方米，单项工程合同额＜1000万元 |  |
|  |  | 管道工程 |  | 管径≥500毫米, 单项工程合同额≥3000万元 | 管径200～500毫米，单项工程合同额1000～3000万元 | 管径＜200毫米，单项工程合同额＜1000万元 | 本表中的管径为公称直径DN |
| 9 | 生活垃圾 | 填埋场工程 |  | 日处理量≥800吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量400～800吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜400吨，单项工程合同额＜1000万元 | 填埋面积应折成处理量计 |
|  |  | 焚烧厂工程 |  | 日处理量≥300吨，单项工程合同额≥3000万元 | 日处理量100～300吨，单项工程合同额1000～3000万元 | 日处理量＜100吨，单项工程合同额＜1000万元 |  |
| 10 | 交通安全设施 | 交通安全防护工程 |  | 单项工程合同额≥500万元 | 单项工程合同额200～500万元 | 单项工程合同额＜200万元 | 含护栏、隔离带，防护墩 |
| 11 | 机电系统 | 机电设备安装工程 |  | 单项工程合同≥1000万元 | 单项工程合同额500～1000万元 | 单项工程合同额＜500万元 |  |
| 12 | 轻轨交通 | 路基工程 |  | 路基工程≥2千米，单项工程合同额≥3000万元 | 路基工程1～2千米，单项工程合同1000～3000万元 | 路基工程＜1千米，单项工程合同额＜1000万元 | 不含轨道铺设 |
|  |  | 桥涵工程 |  | 单跨跨度≥40米，单项工程合同额≥3000万元 | 单跨的跨度20～40米，单项工程合同额1000～3000万元 | 单跨跨度＜20米，单项工程合同额＜1000万元 | 不含轨道铺设 |
| 13 | 城市园林 | 庭院工程 |  | 单项工程合同额≥1000万元 | 单项工程合同额500～1000万元 | 单项工程合同额＜500万元 | 含厅阁、走廊、假山、草坪、广场，绿化、景观 |
|  |  | 绿化工程 |  | 单项工程合同额≥500万元 | 单项工程合同额300～500万元 | 单项工程合同额＜300万元 |  |