附件1-14

城乡规划建设专项资金绩效自评报告

为提高城乡规划建设专项资金（以下简称“项目”）使用绩效，福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）组织对2018年度“城乡规划建设工程”专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

1．项目概况

项目资金主要用于村镇规划、住宅小区规划、名镇名村保护规划、省级历史文化名城保护规划、县城控制性详细规划编制补助等。

（二）主要成效

2018年完成住宅小区基础设施建设占地面积达250亩；确定省级村镇住宅小区建设试点29个，累计开展村镇建设业务培训1,096人。农村人居环境改善提升检查验收购买服务3800个村，农村人居环境持续优化。

二、绩效分析

（一）年度绩效目标

省级资金预算安排3,000万元，计划用于补助完成基础设施（道路、地下管道等）建设村镇住宅小区，以及农村人居环境改善提升检查验收购买服务、村镇业务培训等。

1．产出

（1）对完成基础设施（道路、地下管道）建设且经验收符合要求的村镇住宅小区规划建设进行补助。

该指标为成本指标，指专项资金及时足额下达至完成基础设施（道路、地下管道）建设且经验收符合要求的村镇住宅小区规划建设的单位。绩效目标为2,500万元，实际年内资金未下达，权重分值为10分，实得0分，得分率0。

（2）开展村镇建设业务培训。

该指标为成本指标，指专项资金及时足额用于开展村镇建设业务培训，绩效目标为120万元，实际年内资金未下达，预算执行率为0%，权重分值为10分，实得0分，得分率0。

（3）农村人居环境改善提升检查验收购买服务

该指标为成本指标，指专项资金及时足额下达至完成农村人居环境改善提升检查验收购买服的单位，实际年内资金未下达，权重分值为10分，实得0分，得分率0。

（4）村镇住宅小区完成基础设施（道路、地下管道等）建设。

该指标为数量指标，指村镇住宅小区完成基础设施（道路、地下管道等）建设的亩数。绩效目标为250亩，实际年内完成村镇住宅小区完成基础设施（道路、地下管道等）建设250亩，预算执行率为100%，权重分值为10分，实得10分，得分率100%。

（5）开展村镇建设业务培训。

该指标为数量指标，指开展的村镇建设业务培训，接受培训的人数。绩效目标为1,000人，实际年内培训的接受村镇建设业务培训的人数为1,096人，预算执行率为109.60%，权重分值为10分，实得10分，得分率100%。

（6）农村人居环境改善提升检查验收购买服务。

该指标为数量指标，指农村人居环境改善提升检查验收购买服务的乡村数量。绩效目标为3,800个村，实际年内农村人居环境改善提升检查验收购买服务的乡村数量为3,800个村，预算执行率为100%，分值为10分，实得10分，得分率100%。

2．效益

（1）人居环境改善情况

该指标为社会效益指标，指在通过城乡规划建设工程，推进美丽乡村建设，提高人民群众的幸福感、参与感、获得感。绩效目标为改善居民生活质量，实际完成情况为有效改善了居民生活质量，权重分值为10分，实得8分，得分率80%。

（2）产业布局和规划建设水平

该指标为社会效益指标，指产业布局和规划建设水平实际情况。绩效目标为2018年产业布局和规划建设水平得到提升，实际完成情况为得到提升，权重分值为10分，实得10分，得分率100%。

（3）带动村民参与美丽乡村建设情况

该指标为可持续影响指标，指带动村民参与美丽乡村建设情况。绩效目标为带动村民参与美丽乡村建设提高效果较为明显。2018年带动村民参与美丽乡村建设得以提高，分值为5分，实得4分，得分率80%。

3．满意度

该项指标为服务对象满意度指标，指村民对美丽乡村建设项目的满意度情况。绩效目标为村民对美丽乡村建设项目满意度达90%。评分设置非常满意、满意、一般和不满意四类标准，其中非常满意得15分、满意得12分、一般得9分、不满意得0分。通过对问卷调查的汇总数据显示，2018年美丽乡村建设村民满意度达91%，分值为5分，实得5分，得分率100%。

（二）评价结论

项目绩效综合评分为67分，评价等级级别为“合格”。项目绩效综合评分表详见表1。

表1：

项目绩效综合评分表

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 70% | 75 | 40 | 57.14% | 不合格 |
| 效益指标 | 25% | 25 | 22 | 88% | 良好 |
| 满意度指标 | 5% | 5 | 5 | 100% | 优秀 |
| 综合评分 | 100% | 100 | 67 | 67% | 合格 |

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1．省级专项资金未细化下达。由于《福建省城乡规划建设专项资金管理暂行办法》（闽财建〔2010〕10号）尚未完成修订，造成对完成基础设施（道路、地下管道）建设且经验收符合要求的村镇住宅小区规划建设项目进行补助等资金安排计划无法实施，2018年城乡规划建设专项资金3000万元未细化下达。

2．部分项目规划编制不接地气。部分项目前期规划缺少深入调研，导致制定规划不符合当地实际情况，难以落地实施。镇村干部主动谋划少，村民参与度不高，规划单位调研不深入。

3．部分项目进度滞后。部分单位及相关负责人重视不够，规划编制存在进度严重滞后的情况。

4．规划建设水平有待进一步提高。农村建房乱尚未根治，各地不同程度存在农房建设无序、无地域特色的问题。

（二）建议和意见

1．督促落实整改。针对此次绩效评价发现的问题，有关市县主管部门应督促有关项目单位逐项对照检查、落实整改、举一反三。对工作不力、不落实整改的，建议有关部门予以问责。

2．完善制度建设。配合省财政厅抓紧修订《福建省城乡规划建设专项资金管理暂行办法》，为专项资金安排和提升预算绩效提供制度保障。

3．加强前期调研。鼓励台湾建造师团队和我省规划单位实施村庄规划陪伴式服务。一是量力而为，考虑现实资源限制，真正把每一份资源用在刀刃上。二是因地制宜，凸显地方特色。三是决策民主，广泛征询市民群众和社会各界的意见。

4．强化督促检查，加快项目进度。持续发挥省级监管部门专项资金检查作用，增强基层单位资金使用绩效意识，督促强化专项资金管理。建立健全严格执行工作任务评价和监督机制，并纳入年度绩效考核指标，将绩效考核体系同项目实际有机地结合起来，督促项目单位加快项目进度。

5．继续安排专项资金。考虑机构改革职能调整，调整优化专项资金投入方向，充分发挥省级专项资金对改善村镇住宅小区完成基础设施建设、改善提升人居环境的引导作用。