附件1-16

家园清洁行动专项资金绩效自评报告

为提升家园清洁行动专项（以下简称“项目”）资金使用绩效，福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）组织对2018年度家园清洁行动专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

1．项目概况

2018年项目预算安排4500万元（含省发改委安排1000万元），计划完成对列入2017年为民办实事的247个乡镇剩余84个垃圾转运系统建设和垃圾运输车辆的补助，以完善乡镇生活垃圾转运系统，改善人居环境。

2．自评工作基本情况

此次评价委托第三方机构开展本项目绩效自评工作，分别抽取永春县外山乡、永安市曹远镇、霞浦县沙江镇、上杭县雁石镇进行现场核查，涉及乡镇垃圾转运系统4个，占年度目标的4.76%，涉及省级补助资金172万元，占年度省级补助资金的3.8%。评价工作通过核对相关内业资料、项目台账、项目清单、相关会计账册、合同协议及现场调查等形式，实地评价项目实施单位工作目标任务完成情况、省级资金下达情况和资金使用管理情况。

（二）主要成效

该项目2018年度内预算安排4500万元，其中省住建厅3,500万元，省发改委1000万元。对通过验收申请的84座垃圾转运站及84辆转运车进行补助。通过扩大垃圾转运站的覆盖范围，改善农村生活垃圾收集、清运、处理的现状，减少对环境的二次污染。本年度该项目资金实际下达4,500万元，预算执行率100%。年度内共计补助垃圾转运站95座，目标完成率113.10%；共补助垃圾转运车辆84辆，目标完成率100%。

二、绩效分析

（一）年度绩效目标

省级资金预算安排4,500万元，计划完成对列入2017年为民办实事的247个乡镇垃圾转运系统建设和新建转运系统剩余补助，以完善乡镇生活垃圾转运系统，改善人居环境。

（二）绩效评价得分

各指标通过各县市汇总上报，省住建厅委托第三方机构现场核查、查阅项目相关内业资料，省级专项资金细化下达拨付台账，核对相关会计账册、合同协议，竣工验收等材料，经核实后综合验证。

1．产出

（1）完成补助金额

该指标为成本指标，指完成对列入2017年为民办实事的247个乡镇垃圾转运系统建设和新建转运系统剩余84个项目的补助费用是否及时、足额下达至补助对象。绩效目标值为9,000万元(含其他部门5,500万元），住建部门完成3,500万元，根据闽财建指〔2018〕48号、闽财建指〔2018〕120号，2018年省住建厅会同财政厅下达资金3,500万元，目标完成率为100%，实得15分，得分率100%。

（2）完成补助对象数量

该指标为数量指标，指完成对列入2017年为民办实事的247个乡镇垃圾转运系统建设和新建转运系统剩余84个补助对象的补助任务，绩效目标值为“通过验收情况确定”。实际完成了对95个垃圾转运站、84辆垃圾转运车辆的补助任务。实得15分，得分率100%。

（3）完工时间

该指标为时效指标，指全省垃圾转运系统项目实际工期，绩效目标值为1年，实际建设工期为1年，实得10分，得分率为100%。

2．效益

（1）农村生活垃圾治理

该指标为社会效益指标，指通过乡镇生活垃圾转运系统全覆盖，建立垃圾治理长效管护制度，提升农村生活垃圾治理情况，绩效目标值为“提升”，综合评定为“有效提升”，实得12分，得分率80%。扣分原因为现场检查时发现，部分垃圾转运站存在监管不到位的情况。

（2）人居环境

该指标为社会效益指标，指通过加快农村环境综合整治，实现治理农村垃圾人居环境基本实现干净、整洁、便捷，全面改善农村生产生活条件。绩效目标值为“改善”，综合评定为“有效改善”，实得6分，得分率为60%。扣分原因为现场抽查4个垃圾转运站，其中2个存在转运站垃圾污水管理不到位的情况。

（3）环境效益

该指标为生态效益指标，指通过优化垃圾转运系统管理模式，合理利用各类资源，提升垃圾转运效率，防治转运过程中的二次污染，保护生态环境，以谋求长远地综合效益，绩效目标值为“提升”，综合评定为“有效提升”，实得9分，得分率为60%。扣分原因为现场抽查4个垃圾转运站，其中2个存在转运站垃圾污水管理不到位的情况。

（4）带动省内村镇建设情况

该指标为可持续影响指标，指带动省内村镇垃圾转运站建设，绩效目标值为“提高”，综合评定为“明显提高”，实得10分，得分率为100%。

3．满意度

（1）农户满意度

该指标为服务对象满意度指标，指通过乡镇生活垃圾转运系统全覆盖工作，提升农户满意度。该指标为满意度指标，计算方式为家园清洁行动专项满意人数/被访问者总数×100%。绩效目标为≥90%，本次城乡环境综合治理专项资金群众满意度共发放问卷50份，回收有效问卷46份。绩效目标值为“满意”，通过汇总整理，调查结果显示，群众满意度为98.84%，综合评定为“满意”，实得10分，得分率为100%。

（三）评价结论

项目绩效综合评分为87分，评价等级级别为“良好”。项目绩效综合评分表详见下表。

项目绩效综合评分表

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 50% | 50 | 40 | 80% | 良好 |
| 效益指标 | 40% | 40 | 37 | 74% | 优秀 |
| 服务对象 满意度指标 | 10% | 10 | 10 | 100% | 良好 |
| 综合评分 | 100% | 100 | 87 | 87% | 良好 |

（四）项目管理情况分析

1．资金管理方面。2018年分三次下达省级补助资金4,500万元。

2．项目管理方面。通过对垃圾中转站建设及垃圾转运车辆购置安排省级补助资金，推动市县加大投入，推进生活垃圾转运系统建设，对加快城乡垃圾处理一体化，提高城乡环境质量起到明显成效。现场核查也发现个别地方存在转运站后续运营管理不到位等问题。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1．个别地方未建立垃圾转运站管理制度或已建立未严格执行，永春县外山乡、霞浦县沙江镇、永安市曹远镇、上杭县步云乡未见垃圾进出站、转运车数、消毒及日常管理等记录。

2．垃圾转运站运行维护工作不到位，永春县外山乡垃圾转运站周边卫生清洁有待加强，周边有污水；永安市曹远镇垃圾转运站周边存在较多垃圾，并伴有浓重异味，清洗垃圾转运车辆所产生的污水直排沿线沟渠。

3．部分项目内业资料不规范、不完整。如永安市曹远镇内业资料不完整，部分合同缺少日期。

（二）改进措施

1．督促落实整改。针对此次绩效评价发现的问题，有关市县主管部门应督促有关项目单位逐项对照检查、落实整改、举一反三。对工作不力、不落实整改的，建议有关部门予以问责。

2．加强项目监督管理。督促基层部门和乡镇按照福建省住房和城乡建设厅 福建省财政厅印发《福建省乡镇生活垃圾转运站规划建设管理》有关规定，强化垃圾转运站项目建设、转运站后期运营监督管理，建立健全严格执行工作任务评价和监督机制。

3．为减少站区蚊蝇病菌，有关部门应加强对垃圾中转站巡查力度，要求责任单位定期对站区周边、运输车进行药物喷洒，日常清洗机械设备与作业场地，维持地面清洁等，按要求做好转运站污水处理，避免造成二次污染。

4．建立市场化机制，引进优秀的专业团队参与地方垃圾收集、转运、处理，鼓励以县为单位对农村垃圾清扫保洁、中转运输、终端处理采用购买服务方式或PPP模式实行市场化运作，提高专业化、精细化水平。