附件1-8

农村危房改造省级补助资金专项绩效自评报告

为提高农村危房改造省级补助专项（以下简称“项目”）资金使用绩效，福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）组织对2018年度农村危房改造省级补助专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

1．项目概况

农村危房改造是一项民生工程、德政工程，是农村实现全面小康、打赢脱贫攻坚战的重要内容，专项资金主要用于支持各地农村危房改造，重点推进建档立卡贫困户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭、其他贫困户，以及原中央苏区（革命老区）农村危房改造。

2．自评工作基本情况

省住建厅委托第三方机构开展本项目绩效自评工作，通过核对相关内业资料、危房改造档案、项目台账、项目清单、相关会计账册、合同协议及现场调查等形式，实地评价项目实施单位工作目标任务完成情况、省级资金下达情况和资金使用管理情况等。

自评工作小组分别抽取寿宁县、政和县、上杭县、平潭综合实验区共23户危房改造进行现场核查，占全省农户改造总任务的0.21%，涉及金额122.65万元，占年度省级补助资金1.98%。

（二）主要成效

该项目2018年预算安排13,750万元，项目补助资金实际下达6,200.88万元，预算执行率为45.10%，计划完成10,922户危房改造，实际竣工11,353户，目标达成率为103.95%。省住建厅严格落实国家关于农村危房改造工作部署和要求，一是迅速传达、部署落实，将年度任务分解至各县（市、区），明确任务完成时限；二是预先谋划、提前布局，在调查摸底的基础上，确定分年度改造计划，做到心中有数；三是及时下达、避免资金滞留，及时将省级资金分解下达至各设区市，并要求各地及早拨付到县、区财政，督促县、区及时拨付到户。

二、绩效分析

（一）年度绩效目标

2018年农村危房改造项目补助资金计划年内完成农村危房改造10,922户。项目专项资金着力于提升贫困户居住条件，改善农村人居环境。

（二）绩效评价得分

各指标通过各县市汇总上报，省住建厅委托第三方机构现场调查、查阅项目相关内业资料，省级专项资金细化下达拨付台账，核对相关危房改造档案、会计账册、合同协议，竣工验收等材料，经核实后综合验证。

1．产出

（1）农村危房改造户数

该指标为数量指标，指年度内全省计划完成农村危房改造户数。绩效目标值为10,922户，2018年全省完成农村危房改造户数为11,353户，目标完成率为103.95%，实际得15分，得分率100%。

（2）农村危房改造补助资金执行率

该指标为成本指标，指省委省政府为农村危房改造安排的财政补助资金执行情况。补助预算为13,750.00万元，实际拨付金额为6,200.88万元，补助资金执行率为45.10%，实际得6.76分，得分率为45.10%。扣分原因主要系年度危改工作摸底及任务安排与年度预算编制时间脱节，导致预算资金安排超出实际工作需求。

（3）完工时间

该指标为时效指标，指年度内全省农村危房改造项目实际工期。绩效目标为1年内完成10,922户危房改造，实际于1年内完成11,353户危房改造，目标完成率为100%，实际得10分，得分率100%。

（4）通过省级考核验收率

该指标为质量指标，指改造后的农村危房通过省级考核验收达标情况。绩效目标为通过省级验收的农村危房改造达到90%，实际通过省级验收的农村危房改造达到90%，目标完成率为100%，实际得10分，得分率100%。

2．效益

（1）贫困户居住条件提升情况

该指标为经济效益，指实现贫困户住房基本条件有保障、生活居住环境有提升的目标。绩效目标为居民生活质量明显提升，实际情况为居民生活质量得到提升，实际得分为12分，得分率为80%。失分原因为贫困户居住条件未能全面得到提升。

（2）农村人居环境改善情况

该指标为社会效益，指通过改善贫困户住房基本条件，对农村人居环境进行改善。绩效目标为人居环境明显改善，实际情况为人居环境得到改善，实际得12分，得分率为80%。失分原因为居民生活质量涵盖内容广泛，包括居民收入水平，生活环境，所从事工作性质，身体健康状况等，通过农村危房改造，保障居民生活安全，尚不能整体提升居民的生活质量。

（3）省内村镇建设提高情况

该指标为可持续影响，指通过农村危房改造使贫困户住房条件得以改善，进一步推动省内村镇建设。省内村镇建设提高效果有效提高得8分，得分率80%。

3．服务对象满意度

该指标为满意度指标，指通过对农村危房改造，受补助对象满情况。绩效目标为农户满意度达90%，实际得8分，得分率为80%。扣分原因主要为部分农村危房改造对象对危房改造标准不满意。

（三）评价结论

项目绩效综合评分为81.76分，评价等级级别为“良好”。项目绩效综合评分表详见下表。

项目绩效综合评分表

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 50% | 50 | 41.76 | 83.52% | 良好 |
| 效益指标 | 40% | 40 | 32.00 | 80.00% | 良好 |
| 满意度指标 | 10% | 10 | 8.00 | 80.00% | 良好 |
| 综合评分 | 100% | 100 | 81.76 | 81.76% | 良好 |

（四）项目管理情况分析

该项目2018年预算安排13,750万元，计划完成10,922户危房改造，着力于提升贫困户居住条件，改善农村人居环境，进一步带动省内村镇建设水平。本年度该项目补助资金实际下达6,200.88万元，预算执行率为45.10%。年度内实际竣工11,353户，目标达成率为103.95%。但现场核查也发现部分项目存在未按规定拨付项目补助资金、危房建造设计图纸流于形式、项目档案不完整、改造房屋验收不到位等问题。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1．未按规定拨付项目补助资金。农村危房改造补助资金拨付方式不符合规定。如：寿宁县犀溪镇、政和县岭腰乡、上杭县白砂镇均由乡镇而非由县级财政部门直接拨付至农户“一卡通”，不符合《中央农村危房改造补助资金管理办法》、《福建省农村危房改造补助资金管理办法》由县级财政部门负责本地区农村危房改造补助资金拨付至农户“一卡通”的规定。

2．个别地方危房建造设计图纸流于形式。抽查上杭县白砂镇中洋村9户农村危房改造档案并实地查看房屋建设发现，其中8户农村危房改造设计图与实际建设不一致。

3．部分项目档案不完整。经抽查寿宁县犀溪镇危房改造档案发现，存在档案归档不完整的现象。如：（1）《2018危房改造档案-阮坑村张永良》未附危房改造施工合同。（2）《2018危房改造档案-际坑村张世和》合同签订施工方未签字，未明确合同签订时间不完整。政和县岭腰乡危房改造档案，未见安全性评定资料。

（二）建议和意见

1．督促落实整改。针对此次绩效评价发现的问题，有关市县主管部门应督促有关项目单位逐项对照检查、落实整改、举一反三。对工作不力、不落实整改的，建议有关部门予以问责。

2．加强项目过程管理，确保绩效目标实现。一是完善农村危房改造全流程管理机制，加强推动各村镇对危房改造信息录入系统，加快完善农户档案数据。二是严格把控危房竣工验收工作，可按规定委托有资质的第三方机构或聘用建筑结构工程师进行住房安全性评定。三是加强危房改造安全宣传，加快个别进度滞后地区危房修缮重建。