福建省住房和城乡建设厅                  第26期（总2236期）

Email：fjjsxx@fjjs.gov.cn                      2017年4月25日

我省第一季度棚改工作进展顺利

今年国家下达我省保障性安居工程目标任务为新开工各类棚户区改造项目6.9万套，基本建成4万套，截止3月底，一是完成年度计划投资19.51%。全省保障性安居工程累计完成投资89.98亿元，其中保障性住房完成投资1.83亿元，各类棚户区改造完成投资88.15亿元。二是开工率32.69%。全省新开工各类棚户区改造项目22573套，其中，棚户区改造货币化安置12631户，占棚户区改造开工数的55.96%。三是基本建成保障性安居工程93.8万套，占全省目标任务的82.53%。四是全省历年来累计开工各类保障性住房590690套，累计竣工509221套，已配租配售494601套，历年来累计配租配售率83.73%。（厅住房保障处）

平潭综合实验区启动第四批保障性住房

申请配置工作

平潭综合实验区第四批保障性住房(公共租赁住房)申请配置工作日前启动，840套公租房开放申请。

4月25日起至5月15日，各乡（镇）住房保障部门工作人员将安排本辖区申请对象到户籍所在地乡（镇）政府申请并提交《公共租赁住房申请审批表》和相关证明材料，由乡镇提前集中受理、审核、录入、通知补件。根据安排，申请户系统信息录入将于5月15日至19日完成，录入完成后就将正式进入选房流程。

第四批公租房配置房源为澳前安置小区1、2、10、11、12、13号楼，共840套，总面积51562平方米。共有3种户型，分别为D1户型（280套，69.16平方米）、D2户型（280套，70.07平方米）、D3户型（280套，44.92平方米）。

这一批公租房选房规则与往年相同，为保证选房公平公正，公租房配置按照就近保障（按户口或工作单位所在地）原则，本批次在同等的条件下，澳前安置小区优先保障澳前镇申请对象,并实行申请、审核、公示、轮候制度。配置对象顺序依次是本区城镇和农村的低保家庭（申请人及共同申请人均为享受国家定期抚恤补助的优抚等优先保障对象）、低收入、中等偏下收入的住房困难家庭；新就业无房职工；外来务工人员；机关事业单位工作人员。

在租金方面，目前澳前安置小区公共租赁住房租金核定标准为5元每月每平方米，在申请户享受租赁面积租金优惠政策方面，一人户在45平方米以内、二人户在55平方米以内、三人户（及以上）在65平方米以内均按照租金核定标准收取，而超过相应规定面积的部分，则按7.5元每月每平方米计算。（平潭交建局）

厦门市规范保障房配置网上公开工作

为有效规范保障房配置网上公开工作，厦门市进一步优化系统，增设预警环节、补件挂起、申诉异议等功能。同时，将一体化系统纳入市政务信息共享协同平台，通过共享协查单位的批量业务数据，自动获取申请户户籍、商事注册、收入、房产等协查信息，提高审核效率。

据统计，2016年全年共开放4批次保障性租赁房的申请分配工作以及合同到期家庭的续租工作。全年共受理申请6965户，经审核取消资格663户，公示8081户，选房1948户，签订合同6475户，交房入住7494户，续租审核10182户，签订续租租赁合同6002户。

2017年计划逐步推进2016年第三批、第四批的审核公示工作，完成2016年四个批次共6856户的选房，同时根据项目竣工情况组织已选房申请户的合同签订和交房。（厦门市建设局）

简报148号

# Text boxes

抓实为民办实事项目  推进保障性安居工程建设专刊（4）