福建省住房和城乡建设厅                    第28期（总2238期）

Email：fjjsxx@fjjs.gov.cn                        2017年5月5日

住建部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》

近日，住建部制定并印发了《“十三五”装配式建筑行动方案》（以下简称“《行动方案》”），部署推进装配式建筑工作。

《行动方案》确定了工作目标：到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上；培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地。《行动方案》明确了十项重点任务：一是编制发展规划；二是健全标准体系；三是完善技术体系；四是提高设计能力；五是增强产业配套能力；六是推行工程总承包；七是推进建筑全装修；八是促进绿色发展；九是提高工程质量安全；十是培育产业队伍。并提出了落实支持政策、创新工程管理、建立统计上报制度、强化考核监督、加强宣传推广等五项保障措施。

《行动方案》通过进一步明确阶段性工作目标，落实重点任务，强化保障措施，突出抓标准、抓产业、抓队伍，来促进装配式建筑全面发展。（建筑业处 厅产业办）

省住建厅部署2017年全省装配式建筑工作

近日，省住建厅印发《2017年福建省装配式建筑工作要点》，部署2017年全省装配式建筑重点工作。

《工作要点》明确提出，2017年全省新开工建设装配式建筑总建筑面积不少于300万平方米，其中装配式混凝土结构建筑不少于200万平方米（福州市80万平方米、厦门市80万平方米、漳州市30万平方米、泉州市10万平方米）；要完成装配式建筑产业投资工程包投资32.5亿元，建成10个装配式建筑产业基地，PC构件产能力争达到120万立方米以上；推动龙岩、莆田、南平、宁德、平潭等地开工建设装配式建筑产业基地，实现全省基地全覆盖。同时，《工作要点》就制定政策措施、推广应用工程总承包模式、推行使用预制部品部件、加快标准体系建设、强化示范引导、加强宣传培训力度等方面提出了具体工作要求。并建立考核督查机制，省住建厅将组织对各地发展装配式建筑工作实施专项督查，确保目标任务完成。（建筑业处  厅产业办）

省住建厅印发《2017年装配式建筑

生产基地（园区）工程包实施方案》

近日，建设省厅制定并印发了《2017年全省装配式建筑生产基地（园区）工程包实施方案》（以下简称“《实施方案》”），部署推进2017年全省装配式建筑生产基地（园区）工程包工作。

《实施方案》确定了2017年工作目标：全省完成装配式建筑生产基地（园区）工程包投资建设32.5亿元，其中福州市13.5亿元、泉州市4.5亿元、厦门市3.5亿元、龙岩市2.5亿元、三明市2亿元、莆田市2亿元、漳州市1.5亿元、南平市1.5亿元、平潭综合实验区1亿元、宁德市0.5亿元；己建设的装配式建筑生产基地（园区）要尽快形成生产产能，未建生产基地（园区）的莆田、龙岩、南平、宁德市及平潭综合实验区要在2017年开工建设并于2018年建成投产，实现全省生产基地全覆盖，满足装配式建筑项目建设的需要。提出了四项保障措施：一是加大政策扶持力度；二是推进试点项目动工建设；三是完善试点项目配套措施；四是加强宣传培训力度。同时，提出三点工作要求：一是要求各设区市主管部门细化目标任务，逐一落实投资计划和形象进度，将工程包明确的年度投资目标和各重点任务分解落实到具体节点；二是形成工作合力，基地（园区）所在设区市住建主管部门要及时向设区市人民政府汇报项目进度情况，建立协调推进机制，跟踪、检查、督促项目进展情况，帮助解决项目实施和市场拓展过程中存在的问题。对于需要其他部门协助解决的事项，如项目用地、建设资金补助、财政贴息、融资贷款、生产原材料来源以及确定采用装配式建造方式的试点工程等方面，要积极牵头协调；三是建立考核机制，各基地（园区）所在设区市住建主管部门要建立投资工程包建设情况旬报、月报制度，及时跟踪、检查、督促项目实施进展确保工程包投资建设任务完成。省厅将定期听取汇报、协调和组织督查，并对督查结果进行通报并报告省政府。（建筑业处  厅产业办）

省住建厅林增忠副厅长赴金强（福建）

建材科技股份有限公司调研

4月14日，福建省住建厅林增忠副厅长带领厅产业办、省质监总站、省造价总站负责人和省建筑设计研究院、省建筑科研院专家一行，赴长乐市调研指导金强（福建）建材科技股份有限公司墙板研发生产工作。福州市建委郑鸿副主任陪同调研。金强（福建）建材科技股份有限公司是我省新型低碳、节能材料研发应用的科技型企业，拥有国际先进的硅酸盐板材生产设备，主要生产披迭板、瓷艺板、防火板、栈道板、楼板、清水墙板、装饰板、外墙保温装饰一体板等产品，是全球最大的硅酸盐板材生产基地。

调研组一行先后参观了金强装配式维护系统示范楼、金强新材料园（轻钢别墅及金强人文科技馆、博那德钢构厂），并与金强公司相关负责人进行座谈。林副厅长充分肯定了金强公司在研发推广新型墙材料方面取得的成绩。他指出，金强公司在硅酸盐纤维板行业处于领先地位，是其长期重视技术研发、科技创新的结果，并对装配式维护系统示范楼运用绿色节能墙材予以肯定。希望金强公司抢抓机遇，积极创新产研施工一体化的产业协同模式，力争在装配式建造墙板材料应用上有突破，并对新技术进行拓展、整合，生产出多样化的内外墙结构和产品类型，适应装配式建筑围护结构特点及发展趋势。调研过程中，专家对墙材围护结构及产品等方面提出了许多专业建议。（建筑业处   厅产业办   省产业化协会）

全省在建装配式试点工程进展情况简报

| 序号 | 所在地市 | 项目名称 | 预制率（%） | 建筑 总面积 （万㎡） | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州 | 中建（闽清）建筑产业园办公楼 | 83 | 0.63 | 主体结构施工 |
| 2 |  | 福州市强制医疗所 | 15 | 1.9 | 土方、桩基施工 |
| 3 |  | 省食品药品检验检测实验楼 | 40 | 1.7 | 土方、桩基施工 |
| 4 |  | 阳光城丽景湾 | 20 | 4.6 | 桩基施工，PC样板间安装 |
| 5 |  | 福州市传染病医院 | 15 | 7.3 | 施工单位进场 |
| 6 |  | 晋安区医院项目 | 85 | 6.7 | 招投标 |
| 7 | 厦门 | 软件园三期东片区装配式钢结构办公楼项目 A10 | — | 20.6 | 基础工程施工 |
| 8 |  | 新阳保障性安居工程二期 | 45～55 | 61.7 | 招投标 |
| 9 |  | 首开龙湖·春江彼岸二期1#楼 | 45～51 | 1.39 | 土方、桩基施工 |
| 10 | 漳州 | 龙海市月港新区棚户区改造工程 | 15～19 | 13.9 | 桩基工程 |
| 11 |  | 龙海市紫云片区棚户区改造工程 | — | 15.3 | 桩基工程 |
| 12 | 泉州 | 惠安县社会福利中心 | 30 | 2.9 | 招投标完成 |
| 13 |  | 惠安县大鹏酒店附属楼 | — | 0.8 | 主体结构完成 |

（福州市产业办   厦门市产业办  漳州市产业办  泉州市产业办）

福建工程学院注重装配式建筑专业人才培养

目前，福建工程学院已开设全校性公选课《装配式建筑概论》，并在建筑业专业群开设 BIM 课程，注重装配式建筑专业人才培养。学院积极鼓励学生参加BIM认证考试和学科竞赛，开展BIM毕业设计，已有205位学生通过了由国家人社部教育培训中心和中国图学学会共同开展的全国BIM技能等级考试权威认证，并在“广联达杯”BIM应用技能大赛、“斯维尔杯”BIM应用技能大赛、益埃毕比赛、BIM应用技能网络大赛等竞赛中取得国家级奖项48项，共计近300位学生获奖,进一步增强了学生适应行业变革的能力，提升了专业技能。（省产业协会  福建工程学院）

福州、厦门市分别举办第二期装配式建筑培训班

近日，福州市城乡建设委员会、厦门市建设局分别在本地举办第二期装配式建筑培训班，主要培训装配式建筑相关政策、技术概论、行业发展新动态以及具体工程应用案例分析等内容。来自设计、施工、监理和房地产开发等单位的技术人员共计450人参加了培训。（福州市产业办   厦门市产业办）

福建建工建筑工业化研发

生产基地（一期）将于6月份建成投产

福建建工建筑工业化研发生产基地（一期）项目预计5月20日全面完成交付使用。该基地2016年9月18日动工以来，福建建泰建筑科技有限责任公司制定“一岗双责”任务分解表，明确责任人，同时优化施工，厂房地面采用叠合板施工方法，既避免了填海场地日后沉降，又大大节省了工期和机械台班。目前，厂房主体钢结构、生产线厂内地面、设备预埋件已全部完成；PC设备全部进场，已开始安装；生产线桁车设备已基本安装、调试结束；搅拌站粉罐已安装就位，设备安装调试预计5月底完成。该生产基地（一期）共8条生产线，投产后具备年产15万立方米构件混凝土生产能力，可供约150万平方新建建筑面积需求。（厅产业办  福建建泰建筑科技有限责任公司）

福建六建集团有限公司与杭萧钢构股份有限公司

签署协议建设装配式产业化基地

4月13日，福建六建集团有限公司与杭萧钢构股份有限公司签订战略合作协议，将联合组建合资公司，拟在闽侯县鸿尾乡建设装配式钢结构住宅产业化基地，主要研发生产杭萧钢构第三代钢结构住宅体系——钢管束组合结构住宅体系。该基地项目计划分三期进行，一期预计2018年12月投产，年生产钢结构8万吨，满足100万平米钢结构房屋需求。（福州市产业办）

简报148号

# Text boxes

福建省建筑产业现代化信息专刊（3）