福建省住房和城乡建设厅                    第33期(总2243期)

Email：fjjsxx@fjjs.gov.cn                   2017年5月27日

我省1-5月份棚改工作进展顺利

今年国家下达我省保障性安居工程目标任务为新开工各类棚户区改造项目6.9万套，基本建成4万套，截止5月底，一是完成年度计划投资45.26%。全省保障性安居工程累计完成投资183.44亿元。二是棚改开工率48.21%。全省新开工各类棚户区改造项目33292套，其中，棚户区改造货币化安置18598户，占棚户区改造开工数的55.86%。三是历年累计基本建成保障性安居工程96.32万套，累计基本建成率83.12%。四是全省历年累计开工各类保障性住房58.92万套，累计竣工51.46万套，已配租配售50.14万套，历年来累计配租配售率85.1%。（厅住房保障处）

我省开展保障房专项督查

为加快棚改进度与公租房分配，确保完成年度目标任务，我省5月8日起对保障房工作开展专项督查。督查主要内容：（一）保障性住房配租配售情况。一是核查公租房配租情况。围绕“2013年以前政府投资建设的公租房分配率达到90%；2014年达到85%”这一目标，重点核查历年未分配项目，尤其是列入国务院、省政府重点挂牌督办、审计反映空置超过一年的项目。二是核查经济适用住房、限价商品住房配售情况。以面向社会供应的经适房、限价房为主，重点核查历年未配售项目。（二）棚改项目开工情况。督查列入2017年目标责任的各类棚户区改造项目开工情况，逐个核查项目开工状况（新建安置房、货币化安置），重点核查未开工项目进展情况。（省厅住房保障处）

厦门加大保障房供给力度

今年厦门将加大保障房供给力度，保障性安居工程用地供应量将达历年之最，用地总面积达到88公顷，建筑面积约281万平方米，比去年增长超过90%。

结合翔安新店等4个地铁社区建设，厦门新规划配套建设约6.48万套保障性住房，从今年起分期分批建设。保障房地铁社区用地征收工作已在进行。

目前，厦门的保障性安居工程包括保障性租赁房、公共租赁住房和保障性商品房。2006年至今，共竣工交付4.9万多套。去年以来，保障性安居工程建设提速，仅今年在建和开工的项目将达到4万套。（中国建设报）

平潭综合实验区住房保障办开展岚城

安置小区入户核查工作

为加强公租房后期管理，准确掌握保障对象家庭居住情况，有效预防和杜绝转租、欠租、空置等违规违约行为，建立有序的准入和退出动态管理机制，5月17日，区住房保障办会同物业公司，对岚城安置小区公租房开展入户巡查工作，重点核查承租家庭人员信息情况和房屋使用情况进行核实登记，并现场填写入户调查表，核查采取随机抽查和定向入户相结合的方式进行，对存在转租转借、长期空置和拖欠租金1年以上违规违约行为的家庭予以逐户现场告知，要求限期整改。

此次入户巡查，共随机抽查了岚城安置小区公租房入住家庭约50余户，在检查入住情况的同时悉心听取群众意见，对群众询问事项当场进行答疑释惑。下一步，区住房保障办将继续强化公租房后期动态监管，尽快出台公租房后期运营管理办法，以建立起以业主单位、物业服务企业日常巡查和区直各部门不定期联合抽查相结合的常态化后期入住巡查制度，确保公租房准入退出机制的有效运行。（平潭综合实验区）

福州市着力推进公租房配置全程数字化运行

截止5月底，福州市通过住房保障信息系统受理申请13248户，其中经审核不予受理（或取消申请资格）2243户，登记保障资格8990户，审核完毕正在公示215户，正在审核1800户，工作效率显著提高。同时，福州市进一步加快房源归集、选房配租的信息化建设，市住房保障和房产管理局积极协调市国有房产管理中心搭建公租房日常租赁管理信息平台。今年5月底，市国有房产管理中心基本建成常态化摇号配租系统，现正处于试运行阶段，计划6月底前正式投入使用，从而实现保障对象抽签选房、签订租赁合同、缴纳房屋租押金等环节的“一条龙”办理；做到信息透明，杜绝暗箱操作，更好更优地为群众提供配租服务；方便内部管理，加强对配租所有环节的核查、监督，减少手工操作环节，提高工作效率。下阶段，福州市将继续提升公租房保障工作的信息化水平，力争年底前住房保障系统实现在全市各县（市）区的全覆盖。（福州市房管局）

简报148号

# Text boxes

抓实为民办实事项目  推进保障性安居工程建设专刊（6）