福建省住房和城乡建设厅                   第46期（总2256期）

Email：fjjsxx@fjjs.gov.cn                      2017年9月11日

省委常委、组织部部长、福州市委书记王宁一行

赴福建建工建筑工业化研发生产基地调研

7月13日上午，省委常委、组织部部长、福州市委书记王宁率团赴福建建工建筑工业化研发生产基地调研指导。福建建工集团党委书记、董事长林秋美、总工程师阮锦发陪同检查。王宁书记一行认真听取了研发生产基地的情况介绍，察看了预制构件堆置区和自动流水生产线，深入了解生产线运作、生产工艺及预制构件质量等。

王宁书记充分肯定了建工集团大力发展建筑产业现代化战略布局方向，对集团取得的成绩表示满意，并指出发展建筑工业化是大势所趋，要认真学习借鉴、积极采用先进的建筑工业化生产技术和管理经验，要将设计、施工、建材、装饰等环节高度融合，要集中批量生产、标准化加工。目前研发生产基地虽已初具规模，建工集团要紧跟福建大力发展建筑产业现代化的政策东风，坚定信心，抓住机遇，加快推进预制构件工厂化生产步伐，进一步提升自动化生产标准，提升企业核心竞争力。（建筑业处 厅产业办）

福建省发展装配式建筑工作厅际联席会议成立

为贯彻落实省政府办公厅《关于大力发展装配式建筑的实施意见》，全面推进我省装配式建筑发展，确保完成装配式建筑发展目标，7月17日由省住建厅牵头成立了福建省发展装配式建筑工作厅际联席会议，由林瑞良厅长担任召集人。成员单位包括省发改委、财政厅、国土厅、经信委、科技厅、人社厅、公安厅和交通厅。联席会议办公室设在省住建厅产业办，林增忠副厅长兼任办公室主任，建筑业处施建元处长担任办公室常务副主任，产业办鄢飞主任担任办公室副主任。联席会议主要职责有三项，一是贯彻落实省政府关于大力发展装配式建筑的决策部署，研究制定推动装配式建筑发展各项政策规定；二是制定年度装配式建筑任务目标，并按任务目标要求，督促推动各项工作，确保完成装配式建筑发展目标；三是研究装配式建筑工作推进过程中遇到的有关问题，协调推动重点、难点问题解决。（建筑业处 厅产业办）

省住建厅举办两场装配式建筑培训

为贯彻落实省政府办公厅《关于大力发展装配式建筑的实施意见》，省住建厅近期举办了两场装配式建筑培训。一是8月10日在福州举办了旨在提高装配式建筑管理及其工程招投标监管水平的专题培训班。培训内容包括装配式建筑概论以及装配式建筑及招投标相关政策解读。各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局及其所辖县（市、区）建设主管部门相关管理人员100多人参加培训。二是委托省监理协会于7月10日至7月14日在漳州举办面向全省装配式建筑监理的业务培训，95家监理企业的总监参加了培训。培训形式采取理论讲解、现场观摩和经验交流相结合，理论课程设装配式建筑概论、装配式建筑施工安装技术、装配式建筑监理实务以及《福建省装配整体式混凝土结构工程监理导则（试行）》宣贯；并邀请省内具有装配式建筑监理经验的项目总监进行经验交流；组织学员到福建省泷澄建筑工业有限公司办公综合楼项目施工现场及其PC构配件生产厂、福建建超建设集团有限公司生产基地进行观摩学习。（工程处 厅产业办）

福州市建委多措并举积极推动全市装配式建筑发展

福州市建委多措并举积极推动装配式建筑发展。一是通过招商引资，推动省外企业入榕建设装配式建筑产业基地。例如杭萧钢构有限公司与省六建公司合作建设装配式建筑生产基地项目，由郑鸿副主任牵头组建招商小分队，建筑业处全体人员为小分队成员，组织有合作意向的企业前往杭州市杭萧钢构有限公司生产基地及项目现场实地考察，协调推动项目落地。最终促成省六建与杭萧钢构达成合作意向，组建“福建六建杭萧科技有限公司”，落地福州市闽侯县鸿尾乡。二是推进本地企业建设建筑产业现代化生产基地。引导福建建工集团总公司、中建海峡建设发展有限公司等特级企业通过优化资源、调整产业结构，投资建设装配式生产基地，由传统型施工企业转型升级为具备设计、生产、施工能力的装配式建筑总承包企业。鼓励有条件的预制厂等生产企业延伸产业链，投资建设现代化产业基地，如原先从事管桩生产的福建鸿生高科环保科技有限公司，通过完善产业链，兴建装配式混凝土结构生产基地。福州市目前已有3个预制混凝土构件生产基地（中建海峡闽清产业化基地、省建工连江产业化基地、福建鸿生高科环保科技有限公司福清产业化基地）、1个钢结构基地（长乐博那德钢构产业园，年生产10万吨钢结构构件）顺利投产。三是积极推动装配式项目建设，督促建设单位将采用装配式的建筑在整体项目中先开工建设。目前，福建建工连江可门建筑工业化研发生产基地宿舍办公楼、中建（闽清）建筑产业园办公楼、福州市强制医疗所、省食品检验检测实验楼、阳光城丽景湾、福州市传染病医院项目、晋安区妇幼保健院项目、晋安区医院等10个项目合计33.03万平方米已开工建设或已进场施工准备。此外，滨海新城安置房一期项目已开标，鲁能花苑（一区）1#楼正在签订施工合同，以上两个项目合计32.15万平方米也即将开工建设。四是加大宣传力度。中建海峡建设发展有限公司承建的福州市市区首个装配式建筑项目——福州市强制医疗所首吊成功，福州市建委邀请福州日报等多家媒体参与报道，提升社会对建筑工业化的认知度，营造了良好的市场氛围。五是加大培训力度。已举办两期装配式建筑培训班，培训人员300多人次，培训效果良好。后续将继续组织培训，以满足设计、施工、监理等企业需求，提高从业人员专业素养，促进装配式建筑行业发展。（福州市产业办）

厦门市首个通过设计阶段工业化

建筑认定的工程项目顺利施工

厦门市龙湖马銮湾H2015P05地块4#地块位于海沧区，地下1层，地上30层，标准层层高2.9米，总建筑高度91.7米，建筑面积1.39万平方米。其中1至3层、30层及屋面结构采用现浇结构，4至29层采用装配式结构。项目使用的预制构件包含预制剪力墙、叠合梁、叠合楼板、阳台板、空调板、预制楼梯等，同时内隔墙采用轻质条板墙，工厂定制，现场安装，并实现全装修交付，单体预制率约47%。2017年7月，厦门市建设局召开工业化建筑（装配式建筑）认定会，该项目成为厦门市首个通过设计阶段工业化建筑（装配式混凝土建筑）认定的项目。

该项目由中建海峡建设发展有限公司承建，厦门市中建智欣装配式建筑生产基地承接预制构件生产。项目实施过程中得到省、市建设主管部门的高度重视和大力支持。参建各方精心制定实施方案，严格控制工序质量，目前工程已施工至4层（即已完成预制构件首层拼装）。该项目在施工中采用铝模技术，结合预制构件的特点进行整体自升式爬梯深化设计，同时也计划采用装饰装修与主体结构、机电设备协同施工方式，提高建造效率、减少人工用量、提升建筑品质。项目的顺利实施，将对厦门市装配式建筑的发展起到积极的推动作用。（厦门市产业办）

福建三明杭萧钢构有限公司住宅产业化

（三明）生产基地举行揭牌仪式

2017年9月6日，福建三明杭萧钢构有限公司住宅产业化（三明）生产基地举行揭牌仪式。三明市政府林俊德副市长、三明市政府办公室、市住建局、市经信委、市国资委以及梅列区杨胜书记、张昌平区长参加了揭牌仪式。杨胜书记以及杭萧钢构股份有限公司尹卫泽副总裁、福建一建集团吴建雄董事长发表了致词，对生产基地揭牌表达诚挚的祝贺，同时对公司未来的发展前景寄予极高的期望。

住宅产业化（三明）生产基地作为三明市首家装配式建筑工业化生产基地，引进了杭萧钢构“钢结构住宅体系和钢管束住宅组合结构”的全部设计、制造、施工等专利技术。生产基地占地101亩，厂房面积达3万平方米，基地内配备专业设备，年生产能力可满足100万平方米住宅建设所需的钢管束、楼承板和钢梁、钢柱等部品部件。基地投产不仅能满足三明市装配式建筑建设需求，而且能带动关联企业，推动三明市装配式建筑发展。（三明市产业办）

惠安经发物联网PC基地即将投产

日前，位于惠安县的福建经发物联网PC基地预制构件生产线已安装就绪，正在进行调试工作，即将投入试生产。

该基地由福建经发物联网科技有限公司投资建设，一期PC基地厂房占地80亩，厂房面积1.06万㎡，项目投资1亿元。目前，生产基地已完成建设投资8000万元。同时，基地内还将建设一幢五层1400㎡的全装配式样品房，现正进行基础施工工作。

该基地PC生产线由经发物联网科技有限公司与沈阳卫德建筑研究院合作，引进“新大地”的PC构件生产线设备，计划建设集科研设计、PC结构部品部件生产、施工装配等为一体的建筑产业化生产基地。主要生产外墙板、夹心保温隔热（CL）外墙板、内墙板、叠合楼板、叠合梁、楼梯、阳台及空调板等各类混凝土预制构件等产品，初期计划年可产PC构件7万㎥，可满足配套约50万㎡住宅建设的需求。（泉州市产业办）

快讯：全省在建装配式试点工程进展情况

| 序号 | 所在地市 | 项目名称 | 预制率 | 建筑总面积（㎡） | 项目进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州 | 中建（闽清）建筑产业园办公楼 | 83% | 6348 | 主体结构封顶 |
| 2 |  | 福州市强制医疗所 | 15% | 27343 | 首层吊装完成 |
| 3 |  | 省食品药品检验检测实验楼 | 40% | 17000 | 地下室结构施工 |
| 4 |  | 阳光城丽景湾 | 20% | 45663 | 主体四层施工 |
| 5 |  | 福州市传染病医院 | 15% | 73346 | 施工现场临建施工 |
| 6 |  | 晋安区医院项目 | 15% | 66560 | 桩基施工 |
| 7 |  | 福州市晋安区妇幼保健院 | 一期18.37%、二期17.57% | 44601 | 桩基施工 |
| 8 |  | 晋安区长乐北路以西、化工河北侧，原立洲弹簧厂及周边改造地块(建发领峰花园) | 20% | 4950 | 施工单位进场 |
| 9 |  | 仓山区南三环路以南，螺洲大桥东侧，螺洲小镇地块 | 20% | 43416 | 工程总承包招标 |
| 10 |  | 鲁能花苑（一区）1#楼 | 17% | 9568 | 施工前准备 |
| 11 | 厦门 | 软件园三期东片区装配式钢结构办公楼项目A10 | 装配式钢结构 | 205000 | 基础工程施工 |
| 12 |  | 软件园三期东片区D09地块办公楼项目 | 装配式钢结构 | 92510 | 基础工程施工，钢结构深化设计完成 |
| 13 |  | 首开龙湖·春江彼岸二期1#楼 | 46% | 13900 | 开始主体结构四层（首层装配）施工 |
| 14 |  | 瑞达国际金融中心项目 | 预制楼梯 | 94927 | 南楼吊装完成，北楼23层施工 |
| 15 | 漳州 | 龙海市月港新区棚户区改造工程 | 15.4～18.6% | 139177.8 | 土方施工 |
| 16 |  | 龙海市紫云片区棚户区改造工程 | -- | 152937 | 桩基工程 |
| 17 | 泉州 | 惠安县社会福利中心 | 30% | 28949 | 施工图拆分设计 |
| 18 |  | 惠安县大鹏酒店附属楼 | --- | 8000 | 主体结构验收 |
| 19 |  | 雕艺文创园“世界石雕之都”雕博会主场馆 | 50% | 22168.3 | 主体结构施工 |

（福州市产业办   厦门市产业办  漳州市产业办  泉州市产业办）

# Text boxes

福建省建筑产业现代化信息专刊（5）