福建省住房和城乡建设厅                    第16期（总2289期）

Email：fjjsxx@fjjs.gov.cn                      2018年10月11日

# 王宁赴晋安区调研农村人居环境整治提升试点村

10月10日上午，省委副书记、福州市委书记王宁带领省、福州市有关部门负责同志，赴晋安区寿山乡检查指导九峰村、前洋村试点村建设，现场协调解决问题，研究加快推进工作的举措。

位于北峰山区的寿山乡九峰村、前洋村是全省人居环境整治提升试点村，自今年8月启动试点建设以来，在省住建厅等省直部门的直接指导支持和福州市、晋安区的合力推动下，认真制定方案，精心编制规划，多渠道筹措资金，并梳理生成试点工作项目清单103项。目前已完成经合社成员资格认定办法、三格式化粪池建设等32个项目，污水治理工程、裸房整治、农田景观整理等55个项目正在加快推进。

王宁在调研中对试点工作积极推进给予肯定。他要求，省、市各级各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要讲话精神，认真按照中央和省委的决策部署，紧密结合各地实际，精心谋划，分步实施，集中力量，重点解决难点问题，久久为功，扎扎实实把乡村振兴向前推进，争取每两至三年都上一个新台阶。要抓紧组织实施农村人居环境整治三年行动，突出抓好农村厕所革命和垃圾、污水、农房、村容村貌治理等行动，全面发动在农村大搞绿化，鼓励农民在房前屋后大量种花植树，保持乡村独特的乡土气息，建设人与自然和谐共生的美丽乡村；要注重保护生态，在农房整治、道路工程等项目建设中，科学组织施工，严禁乱挖滥伐，切实保护好绿水青山；要大胆探索土地、农房合法健康流转路径，引导社会资本积极参与，因地制宜大力发展乡村旅游、特色种养等新型农村产业，带动更多村民增收致富；省、市、区各级都要加强政策扶持，加大资金投入，保障试点建设需要；要注重创新，加强示范，努力在试点村探索形成一套可复制、可推广的机制办法和政策举措，以点带面推动乡村振兴战略全面实施。

省住建厅领导林瑞良、王胜熙，福州市领导张忠、关瑞祺、严可仕参加调研。

九峰、前洋试点村修订项目清单，加快时序进度

9月29日晚，在晋安区政府九楼常委会议室，受林瑞良厅长委托，省住建厅王胜熙副厅长主持召开省级农村人居环境整治试点工作会议，研究推进试点相关工作。关瑞祺副主任、林欣副区长及福州市建委、区直相关单位和寿山乡有关同志参加会议。会上，王胜熙副厅长传达了林瑞良厅长对试点村工作的要求，林欣副区长作了情况汇报，关瑞祺副主任作了具体要求。会议对项目清单作了讨论修订，并对推动项目清单按时序进度落实作了部署要求，主要包括：

（一）抓紧完善试点工作指挥部组织架构。晋安区委、区政府要强化对试点工作的组织领导，抽调充实指挥部力量，明确各相关单位的工作职责分工，建立每周例会制度和督导考核机制，严格按照项目清单时序推进。

（二）排定若干重点项目的时序节点

1．试点村农房聚居点建设项目于10月底前完成农房规划设计和基建手续报批，11月进场动工建设。由省村镇中心对接中国建筑设计院尽快明确农房聚居点项目规划设计方案；由晋安区负责农房聚居点建设前期手续报批工作。

2．宅基地确权登记颁证工作于10月下旬启动。

3．村庄环境整治项目，特别是农田景观提升项目，于10月底由村级集体经济组织完成农田流转，11月开始打造田园风光。

4．农夫集市项目由村级集体经济合作组织、晋安金投公司和永辉集团合作尽快组建项目公司，负责项目建设、运营、管理等工作，并于10月底搭建线上农产品交易平台，先行开展特色农产品对接、销售工作，同时由永辉集团负责，于10月开展项目宣传活动，扩大农夫集市项目的市民知晓率和项目影响力。由省住建厅牵头，晋安区具体负责，加强与永辉集团的协商，尽快明确项目公司组建方案。

（三）加强对试点工作的规划技术指导。由省住建厅负责协调对接中国建筑设计研究院开展全过程陪伴式服务，由省村镇中心指派2-3名技术人员驻村服务。

（四）进一步发挥村民的主体作用。加强发动群众，集聚群众智慧，采取召开座谈会、个别访谈等，广泛征求意见建议，不断提高群众参与的积极性，增强群众对环境综合整治工作的认同感，真正让村民参与，真正让村民受益。

各设区市“一把手”主抓  认真筛选申报

省级农村人居环境整治提升试点村

龙岩市通过筛选，经市委、市政府主要领导同意，推荐上杭县才溪镇下王村作为省级试点村。今年1月，省委于伟国书记到下王村调研后，下王村整村推进“空心房”整治和裸旧房整治工作。全村318户，共摸底出涉及100多户、18500平方米的“空心房”，目前已签订60多户拆除协议并逐步实施拆除。连片“空心房”整治拆除后，为建设集中村民小区提供建设用地保证。

厦门市政府推荐同安区莲花镇军营村作为省级农村人居环境整治提升试点村；同时确定集美区灌口镇田头村、海沧区海沧街道青礁村、翔安区新店镇大宅社区作为市级农村人居环境整治试点村。

漳州市经市委、市政府主要领导同意，推荐诏安县四都镇西梧村为省级试点村。

莆田市经市委、市政府主要领导同意，推荐仙游县龙华镇金溪村为省级试点村。

宁德市委办经过筛选，经市委、市政府同意，上报福安市潭头镇南岩村为省级试点村。

南平市经市政府主要领导同意，推荐政和县石屯镇石圳村作为省级试点村。

简报148号

# Text boxes

宜居乡村建设  农村人居环境整治专刊（2）